政府采购

竞争性磋商文件
采购项目名称：中南大学受捐树木种植工程
采   购   人：中南大学  
采购代理编号：0623-2585N2609042 
采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

2025年03月

目  录
4

第一章 磋商邀请

7

第二章 磋商须知

评审因素和标准
18

21

磋商须知正文

21

一、说明

23

二、磋商文件

23

三、响应文件

25

四、响应文件的递交

26

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同
29
30

七、其他规定

31

第三章  政府采购合同格式

第四章 采购需求
50
第五章 响应文件组成
56
一、磋商响应声明
57
附件1-1法定代表人身份证明
58
附件1-2法定代表人授权委托书
59
二、磋商保证金缴纳证明材料
60
附件2-1保证金退还申请书
61
三、供应商的资格证明资料
62
附件3-1供应商基本情况表
62
附件3-2磋商文件规定的基本资格条件证明资料
63
附件3-3磋商文件规定的特定资格条件证明资料
64
附件3-4其他证明资料或说明
66
四、施工方案说明
67
附件4-1施工方案说明
67
附件4-2主要人员简历表
68
五、技术/商务响应与偏离表
69
六、报价一览表
70
分项价格表
71
73

七、供应商认为需提供的其它资料及说明

八、最后报价表（现场提供）
79


第一章 磋商邀请

湖南省招标有限责任公司受中南大学的委托，对其中南大学受捐树木种植工程进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：中南大学受捐树木种植工程
2、采购代理编号：0623-2585N2609042 

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购总预算：3299498.25元

	包名
	包号名称
	数量
	单位
	简要技术要求

	1
	中南大学受捐树木种植工程
	1
	批
	详见磋商文件


5、采购项目内容与数量：

二、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：（1）拟任项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中任职关键岗位人员。(2)供应商需提供《中小企业声明函》。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目专门面向中小企业采购。（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。

注：（1）中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见磋商文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见磋商文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：建筑业（中小企业划型标准符合工信部联企业〔2011〕300号文）。

（2）供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2025年03月14日起至2025年03月21日(节假日除外)，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间)，持本人身份证原件、法定代表人身份证明、供应商法人委托授权书（委托购买）到湖南省招标有限责任公司1411室（长沙市湘府东路199号）购买磋商文件。 

2、磋商文件每份人民币400元，售后不退。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2025年03月25日09时00分（北京时间），地点为长沙市岳麓区麓山南路932号，中南大学岳麓山校区二办公楼二楼中南大学采购与招标管理中心开标室（211室）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

五、采购项目联系人姓名和电话

名  称：中南大学
地  址：长沙市岳麓区麓山南路932号

联系人：肖老师
电  话：0731-88836792

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

地  址：长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦

联 系 人：林丹、丁政勋

电    话：0731-84553843、0731-84515405

保证金汇至：

开户名称：湖南省招标有限责任公司政府采购保证金专户

开 户 行：长沙银行南城支行 
银行账号：8002 6992 0309 010 

投标保证金咨询：许心玉

电 话：0731-84512477

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	中南大学受捐树木种植工程

	第二章

第2.1款
	采购人
	名  称：中南大学
地  址：长沙市岳麓区麓山南路932号
联系人：肖老师
电  话：0731-88836792

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

地 址：长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦

联 系 人：林丹、丁政勋

电    话：0731-84553843、0731-84515405

	第二章

第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布邀请公告     

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	□(1) 磋商通知；

■(2)请报名单位带齐以下材料原件：

本人身份证原件、法定代表人身份证明、供应商法人委托授权书（委托购买）；

	第二章

第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

（1）拟任项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中任职关键岗位人员。(2)供应商需提供《中小企业声明函》。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本项目专门面向中小企业采购。（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。

注：（1）中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见磋商文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见磋商文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：建筑业（中小企业划型标准符合工信部联企业〔2011〕300号文）。

（2）供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本项目不接受联合体投标

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织

□采购人组织

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否

□ 是，采购节能产品政府采购品目清单内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为节能产品政府采购品目清单内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/ %、价格/%。

2、采购产品为环境标志产品品目清单内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格/%。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/ ％ 。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 /  ％。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登

陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	商务条款、技术条款、合同条款均可能实质性变动。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章磋商邀请

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	本人身份证原件、法定代表人身份证明、供应商法人委托授权书（委托购买）。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目控制价
	本项目控制价为3299498.25元。报价超过控制价视为无效响应文件。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	□不要求提供

■ 要求提供

保证金数额： 5万元整(人民币)。

缴纳方式：①银行转账、银行电汇或银行汇票；②金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金形式提交。银行转账、银行电汇或银行汇票须于投标截止时间前到账，以银行到账回单为准(并在银行进账单的“款项来源”栏内注明项目名称， 未注明且由此造成无法查实是否到帐的，后果由供应商自行负责；)。金融机构、担保机构出具的保函、保险等需在投标截止时间前将原件递交给代理公司。否则其投标作无效投标处理。

开户名称：湖南省招标有限责任公司政府采购保证金专户

开 户 行：长沙银行南城支行 

银行账号：8002 6992 0309 010 

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件正、副本份数
	叁份（壹正贰副），（电子档U盘壹份）

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                    响应文件

委托代理编号：

供应商名称：                    

在2025年  月  日  时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	长沙市岳麓区麓山南路932号，中南大学岳麓山校区二办公楼二楼中南大学采购与招标管理中心开标室（211室）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4。

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为/ %；中型企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后

总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷

最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	发布公告信息的媒体
	中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中南大学校园网（https://oa.csu.edu.cn/con/ggtz）、中南大学采购与招标管理中心网（http://czzx.csu.edu.cn/）

	第二章第39.3款
	履约担保
	□不要求提供

■要求提供，履约担保的金额为：大写陆万元整（¥60000.00元）；
履约担保的形式为：银行保函；

履约担保提交的期限为合同签订后7个工作日内。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费由成交供应商以中标金额按计价格【2002】1980号文件有关收费标准的70%计取向采购代理机构支付。

代理费收取账户：

账    户：湖南省招标有限责任公司 

开 户 行：长沙银行东风路支行  

银行账号：800080833102020

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、有融资需求的，可向本表附页1所列银行咨询或登录中国湖南政府采购网查询。

	
	
	2、有履约担保或融资担保需求的，可向本表附页2所列担保机构咨询或登录中国湖南政府采购网查询，格式见附页

	
	
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目提交首次响应文件截止时间止。

（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开启首次响应文件时在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。


附页1

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李  宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘  毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	廖  科
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13707319275

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330


长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职   务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李 宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘 毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	廖 科
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13707319275

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330


附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3

政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   

附页4

包1评审因素和标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	投标报价（30分）
	30
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	施工组织设计

（30分）
	施工方案与技术措施
	7
	投标人提供针对本项目的施工方案与技术措施(内容包括但不限于：执行设备、施工验收规范和标准1分；施工准备（含场地、人员、材料、设备等准备）1分；施工部署（管理机构、劳动力安排、总平面布置等）1分；专项施工方法1分；主要技术措施1分进行计分；施工工艺流程1分；其他施工相关管理1分。内容完整、条理清晰、方案可行的计7分，有标题无实质性描述或有缺陷的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	工程进度计划与保证措施
	3
	根据投标人对工程进度计划与保证措施（包括但不限于进度控制计划2分；材料供应计划1分）的合理性、项目进度控制情况进行计分。内容完整、条理清晰、方案可行的计3分，有标题无实质性描述或有缺陷的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	质量管理体系与措施
	5
	投标人提供针对本项目的质量管理体系与措施（内容包括但不限于：质保体系和质量管理构架1分；施工质量管理控制1分；施工质量保证措施1分；质量通病防治措施1分；违约经济处罚措施1分）进行计分。内容完整、条理清晰、方案可行的计5分，有标题无实质性描述或有缺陷的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	安全管理体系与措施
	7
	投标人提供针对本项目的安全管理体系与措施（内容包括但不限于：安全管理目标及安全保证体系1分；施工安全措施1分；安全管理措施1分；文明施工措施1分；安全事故应急预案1分；学校场所施工安全性及保障措施2分）进行计分。内容完整、条理清晰、方案可行的计7分，有标题无实质性描述或有缺陷的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	环境保护管理体系与措施
	4
	投标人提供针对本项目的环境保护管理体系与措施（内容包括但不限于：环境保护体系建设1分；环境保护措施2分；环境保护管理制度建设1分）进行计分。内容完整、条理清晰、方案可行的计4分，有标题无实质性描述或有缺陷的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	资源配备计划
	4
	根据投标人对工程资源配备计划（包括但不限于总体资源配备计划1分；具体配备方案实施1分；配备计划明细1分；材料的选择及质量保障1分）进行计分。内容完整、条理清晰、方案可行的计4分，有标题无实质性描述或有缺陷的每处扣1分，扣完为止。没有提供计0分。（缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	商务部分（40分）
	类似项目经验
	9
	供应商具有类似项目业绩（含树木种植）的,每提供一个有效业绩计3分，最多计9分。

以提交首次响应文件截止时间前1080天内的项目为有效，提供中标（成交）通知书、合同、竣工验收资料复印件并加盖单位公章，时间以竣工验收资料中建设单位签字时间为准，未提供不计分。

	
	项目负责人
	6
	拟投入本项目的项目负责人具有类似项目业绩（含树木种植）的，每提供一个有效业绩计3分，最多计6分。
以提交首次响应文件截止时间前1080天内的项目为有效，提供中标（成交）通知书、合同、竣工验收资料复印件并加盖单位公章，时间以竣工验收资料中建设单位签字时间为准，合同或竣工验收资料中需体现项目负责人姓名，否则不计分。

	
	项目团队人员
	8
	供应商拟派项目团队人员（含项目负责人）每有1人具备园林绿化相关专业中级及以上职称的计2分，最高计8分。需提供人员职称证书加盖单位公章及供应商近三个月为相关人员缴纳社保证明。

	
	质量保证
	8
	1、供应商承诺容器苗竣工验收后两年期间的成活率在满足92%的基础上每增加1%计1分，最多计4分。供应商需提供承诺函加盖单位公章，否则不计分。
2、供应商承诺地栽苗竣工验收后两年期间的成活率在满足90%的基础上每增加1%计1分，最多计4分。供应商需提供承诺函加盖单位公章，否则不计分。

	
	无不良行为记录
	9
	供应商无不良行为记录的计6分，发生一次不良行为记录扣2分，扣完为止；

拟任项目负责人无不良行为记录的计3分，发生一次不良行为记录扣1分，扣完为止。

以省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录为准。不良行为扣分有效期365天，自省厅公布之日起至提交首次响应文件截止之日止。（须提交无不良行为记录承诺函及查询页面截图，否则不计分）

	说明：

1、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。

2、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

3、如评审小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品品目清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）施工方案说明

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）报价一览表及报价文件

（7）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。 

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

中南大学受捐树木种植工程施工合同
建设单位：中南大学     （以下简称甲方）

施工单位：             （以下简称乙方）

地址： 

电话： 

传真：

联系人：          邮编：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本合同。

工程说明

1.工程名称：中南大学受捐树木种植工程
2.工程地点：中南大学岳麓山校区、麓南校区、潇湘校区、天心校区、杏林校区、开福校区  
3.主要施工内容：包括绿化工程、零星硬质景观工程等。以甲方认可的设计图纸（如有）、工程量清单及指定的工程范围为准。苗木由甲方提供。
合同工期

合同签订后，按甲方通知开工，20日历天内完成合同约定的全部施工内容。

质量标准

工程质量标准：景观绿化工程按《长沙市城市绿线管理技术规定》、《湖南省绿化草坪建植与养护管理技术规程》、《城市绿化工程施工及验收规范》的要求进行施工。市政工程质量必须符合国家和省市施工验收规范标准要求：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GBT11836-2009）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《城市道路照明工程施工及验收规程》 （CJJ89-2012），上述技术标准和规范如有最新版本，按最新版本执行，并应达到合格标准（以甲方评定为准）。

苗木种植的规定：①苗木的放样定位要上报；②树穴要无积水，排水流畅；③按照回填要求，土球周围必须回填种植土；④行道树的种植包含树池内原树木起挖移栽到甲方指定位置，拆除树围硬质铺装并恢复、采用成品营养土改良土壤、场地清理、运输转运、包栽包活、整理绿化用地、苗木支撑、草绳、肥料、养护、措施费用、余土处置、垃圾清运（运至中南大学红线范围外）、铁篦子、鹅卵石等相关费用；⑤非行道树种植的树木包含场地清理、运输、包栽包活、挖树坑、整理绿化用地、苗木支撑、草绳、肥料、养护、土壤改良、种植土换填、措施费用、余土处置、垃圾清运（运至中南大学红线范围外）等相关工作所需的全部费用。

容器苗竣工验收后两年期间的成活率不低于92%，地栽苗竣工验收后两年期间的成活率不低于90%。养护期自竣工验收之日起算，在2年养护期间，在成活率不低于甲方要求的前提下，正常养护下非乙方养护不当造成的死亡苗木由甲方负责提供，乙方应予无条件重新种植。本工程两年绿化养护期届满时组织移交验收，移交验收的不合格部分由乙方无偿返工并再养护两年。

要求普通苗木支撑采用直径6-8cm的刮光皮的杉木，四角支撑，养护期间每年刷3次，每次两遍熟桐油防腐，外刷绿色酚醛调和漆油漆二遍；大规格乔木若需钢管支撑，由乙方自行考虑，钢管外需刷防锈漆及绿色酚醛调和漆油漆各二遍以保证美观。支撑与树绑扎处加橡皮垫，绕绳高度一致。

四、工程造价和结算调整方式

本合同为固定综合单价包干模式计价。合同金额按投标报价为大写：           元整（¥          元），结算时按照包干单价及实际完成工程量结算，未按清单描述及合同约定完成的工程量在结算中予以扣除，无可参照清单的工程量按实结算并计总价优惠     %。优惠率=（招标控制价-中标价）/（招标控制价-暂列金额-工程暂估价-材料暂估价）×100%。
本工程时间紧任务重，工程量清单所包括的所有工作(含必需的准备、保证、实施、扫尾，包括全部的机械、设备、人员的退场，建筑垃圾的清理外运、修缮、缺陷责任、辅助性质的工作、服务和设备，以及全部的机械、设备、人员的进场费用)，无论这些工作是清单或图纸明示的还是能够被合理推断出来的，都不能被视为工程的增加、遗漏、忽略和替代。

同一工作内容、材料、构件、设备在本项目(合同)中的报价出现不同单价时按最低结算。

若因乙方原因造成未按时完工，则乙方向甲方支付8000元/天的违约金。迟延达30日，甲方有权解除本合同。

5.乙方在承诺养护期内因养护不当造成苗木死亡，须按工程量清单要求更换种类相同、地径或胸径相同的苗木，并按换种时间延续养护期。

6.工程项目完工后, 乙方应配合甲方即时办理验收手续。乙方在工程验收合格后的1个月（30天）内将完整的工程结算交甲方或甲方指定工程结算审核机构进行审核，每迟交一天,则乙方承担100元/天违约金，且最多不超过最终审定金额的3%。乙方应在3个月内配合完成结算审核工作，如因乙方原因导致延误结算工作，每延迟一天,则乙方承担200元/天违约金，且最多不超过最终审定金额的3%。
7.承包人应确保竣工结算申请金额的相对准确性。承包人应根据在项目实施过程中完善的与项目结算有关的资料（签证、变更、竣工图等）按照合同约定的计算方式编制结算文件，当申报金额总数高于结算复审金额总数（扣除工期罚款后）的115%时，承包人承担超出部分6%的违约金，违约金计算公式：（申报金额总数-结算复审金额﹤扣除工期罚款后﹥*115%）*6%。从审核确认后的结算复审金额直接扣除违约金后即为复审定案金额。
五、履约担保

1．履约担保的形式为银行保函。

2．履约担保金额：大写陆万元整（¥60000.00元）。

3．履约担保提交的期限为合同签订后7个工作日内。

4．履约担保的期限从合同生效之日起至验收合格之日止。

5．在担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给甲方造成经济损失时，担保方在收到甲方以书面形式提出的担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

6．因甲方和乙方按合同约定变更合同时，担保方承担本担保规定的义务不变。

六、付款方式
签订合同后，甲方支付乙方工程预付款为合同价款的30%。全部栽种完成并验收合格后付至总价的80%。

乙方必须在工程竣工验收合格后1个月内提供完备的竣工结算资料，甲方在收到完备的竣工结算资料后3个月内完成工程结算审计，并在工程结算并审计后1个月内且收到乙方出具的等额收款发票后付至总造价的97%。剩余3%的工程质量保修金，如本工程在竣工验收2年内无任何质量问题，则在期满后7个工作日内一次付清，质量保修金银行利息为零。

甲方支付款项前，乙方应向甲方开具等额、正规合法的发票，并按甲方要求完成支付审批手续，支付方式为银行转账。乙方延期提供发票，则甲方付款时间相应顺延。

本合同项下如产生价外费用(如奖励费、违约金等)也应开具增值税专用发票。乙方应按《增值税专用发票使用规定》的要求开具增值税专用发票，因乙方不及时提供、交付发票或提供的发票不符合规定而造成甲方无法及时认证、抵扣的，或因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并承担赔偿责任。

七、乙方驻施工现场项目经理  
项目负责人：     ，联系电话：                       。项目负责人到岗率要求95%以上，每周出勤天数至少5天。

八、安全生产和文明施工

认真执行长沙市区有关建筑施工安全生产条例和规定及甲方的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，该工程应达到长沙市区安全文明施工标准化工地，确保达到甲方文明施工标准要求，并明确具体措施。发生安全事故，一切责任均由乙方承担。

管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证。

施工办公室采用彩钢板房，临时设施采用统一的活动房，厕所、食堂、生活设施要整洁。生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运，工程完工后根据甲方项目总体情况须及时凿除硬化场地和拆除临时设施，所需费用均已包含在合同价中，不予另行计算；乙方未及时清理并实现工完场清的，甲方有权另行委托第三方清理，因此发生的费用由乙方承担，且甲方有权向乙方主张违约责任。

施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协调并承担相应费用。

乙方对甲方设施造成损坏的，须恢复原状或照价赔偿。
九、其它 

合同签订后，乙方应认真组织施工，切实遵守安全规程，杜绝发生安全事故，文明施工。施工现场由乙方负责管理，应当在施工现场及周边设置必要的围挡设施及警示标志，为进入施工现场的人员配备必要的安全防护设备。如发生安全事故，全部责任由乙方承担。

乙方在施工过程中要严格遵守学校的规章制度，乙方进场后三天内到当地派出所办理有关手续，费用由乙方自理。施工人员应持有暂住证、身份证等有效证件, 无证人员不能参与施工。

乙方应遵守学校的一切规章制度；用水用电须和水电管理中心签订协议，装表使用，按规定及时交纳水电费。

乙方必须做到工完场清，并切实搞好卫生清扫工作。

由于乙方未严格执行本合同的条款造成的后果概由乙方承担。

十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份。

十一、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，双方约定向甲方所在地人民法院起诉。

甲方：中南大学               乙方：

法定代表人：                法人代表人：

或委托代理人：              或委托代理人：

合同签约地：中南大学基建处         签订日期2025年   月   日
第四章 采购需求

一、工程概况

本项目工程内容主要包括：绿化工程、零星硬质景观工程等。以甲方认可的设计图纸（如有）、工程量清单及指定的工程范围为准。苗木由甲方提供。
二、工期

合同签订后，按甲方通知开工，20日历天内完成合同约定的全部施工内容。

三、质量要求
工程质量标准：景观绿化工程按《长沙市城市绿线管理技术规定》、《湖南省绿化草坪建植与养护管理技术规程》、《城市绿化工程施工及验收规范》的要求进行施工。市政工程质量必须符合国家和省市施工验收规范标准要求：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GBT11836-2009）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《城市道路照明工程施工及验收规程》 （CJJ89-2012），上述技术标准和规范如有最新版本，按最新版本执行，并应达到合格标准（以甲方评定为准）。
    保修要求：按国务院【2000】279号令规定保修。

四、施工要求
1、苗木种植的规定：①苗木的放样定位要上报；②树穴要无积水，排水流畅；③按照回填要求，土球周围必须回填种植土；④行道树的种植包含树池内原树木起挖移栽到甲方指定位置，拆除树围硬质铺装并恢复、采用成品营养土改良土壤、场地清理、运输转运、包栽包活、整理绿化用地、苗木支撑、草绳、肥料、养护、措施费用、余土处置、垃圾清运（运至中南大学红线范围外）、铁篦子、鹅卵石等相关费用；⑤非行道树种植的树木包含场地清理、运输、包栽包活、挖树坑、整理绿化用地、苗木支撑、草绳、肥料、养护、土壤改良、种植土换填、措施费用、余土处置、垃圾清运（运至中南大学红线范围外）等相关工作所需的全部费用。

2、容器苗竣工验收后两年期间的成活率不低于92%，地栽苗竣工验收后两年期间的成活率不低于90%。养护期自竣工验收之日起算，在2年养护期间，在成活率不低于甲方要求的前提下，正常养护下非乙方养护不当造成的死亡苗木由甲方负责提供，乙方应予无条件重新种植。本工程两年绿化养护期届满时组织移交验收，移交验收的不合格部分由乙方无偿返工并再养护两年。

3、要求普通苗木支撑采用直径6-8cm的刮光皮的杉木，四角支撑，养护期间每年刷3次，每次两遍熟桐油防腐，外刷绿色酚醛调和漆油漆二遍；大规格乔木若需钢管支撑，由乙方自行考虑，钢管外需刷防锈漆及绿色酚醛调和漆油漆各二遍以保证美观。支撑与树绑扎处加橡皮垫，绕绳高度一致。

五、其他要求
1.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有有效的入湘施工登记证明（在有效期内）。

2.根据湘建建〔2020〕208号文件的要求，供应商须在响应文件中提供施工项目部关键岗位人员配备（至少4人，含项目负责人、项目技术负责人）的书面承诺，在工程实施时根据项目需要配备到位，并及时到行政主管部门备案；

3.拟任项目经理具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中任职关键岗位人员。供应商需提供拟任项目经理未在其他建设工程项目中任职关键岗位人员承诺书及供应商近三个月为其缴纳社保证明，否则作无效投标处理。
4.项目实施过程中，采购人不提供办公场所及住宿。
第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

附件1-1 法定代表人身份证明

附件1-2 法定代表人授权委托书

二、磋商保证金缴纳证明材料

附件2-1保证金退还申请书

三、供应商的资格证明资料

附件3-1 供应商基本情况表

附件3-2 磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件3-3 磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件3-4 其他说明

四、施工方案说明

附件4-1 施工方案说明

附件4-2 主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表

七、供应商认为需提供的其它资料

八、提供享受政府采购政策的证明材料

九、最后报价

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式贰份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守国家法律法规的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：      年     月    日

附件1-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                  
统一社会信用代码：                      
注册地址：                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：              ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

附件1-2法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

（盖单位章）

委托代理人（签字）：

日期：         年    月    日

本授权委托书为一式两份，投标响应文件中一份，单独另备一份及委托代理人身份证原件，并附法定代表人身份证明开标现场查验，未提供或开标现场查验不合格的供应商响应文件将不被接收。

二、磋商保证金缴纳证明材料

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件2-1保证金退还申请书
保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 

我系参加            （项目名称），采购代理编号：      竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

 供应商(盖单位章)：

联系人：                  

移动电话：               
固定电话：                

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

三、供应商的资格证明资料

附件3-1供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	营业执照
	统一社会信用代码或统一社会信用代码
	

	
	住所
	

	
	法定代表人
	
	注册资本
	

	
	发证机关
	
	成立时间
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行
	
	账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	证书号
	发证机关

	
	
	
	

	
	
	
	

	体系认证名称
	名称
	证书号
	发证单位

	
	
	
	

	备注
	


附件3-2磋商文件规定的基本资格条件证明资料      

磋商文件规定的基本资格条件证明资料
备注：

1、提供供应商主体资格证明文件复印件(法人提交营业执照副本或者法人登记证书)； 

2、提供上年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

(1)缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

(2)缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

4、供应商参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

5、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件 (如果有的话)证明资料的复印件。

6、实行由一个登记机关核发一个加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照登记制度的：

(1)实行营业执照、组织机构代码、税务登记“三证合一”登记模式的可不再提供《税务登记证》；

(2)实行营业执照、组织机构代码、税务登记、社会保险登记证、统计证“五证合一”登记模式的可不再提供《社会保险登记证》。

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位郑重声明，参加本采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称（单位章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）：              
日期：        年    月     日
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承 诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 
公司（单位）名称（盖章） 
年    月    日 
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质 
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
注：符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

附件3-3磋商文件规定的特定资格条件证明资料
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件3-4其他证明资料或说明

其他证明资料或说明

根据湘建建〔2020〕208号文件的要求，供应商须在响应文件中提供施工项目部关键岗位人员配备（至少4人，含项目负责人、项目技术负责人）的书面承诺，在工程实施时根据项目需要配备到位，并及时到行政主管部门备案。

四、施工方案说明

附件4-1施工方案说明
说明：投标供应商须根据项目特点编写技术标（施工组织设计），内容包括不限于：

一、施工方案与技术措施

二、工程进度计划与保证措施

三、质量管理体系与措施


四、安全管理体系与措施

五、环境保护管理体系与措施

六、资源配备计划

附件4-2主要人员简历表
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1、主要人员证书、类似项目证明资料等按资格条件要求及磋商文件要求提供，供应商需提供近三个月为团队人员缴纳社保证明。
2、拟任项目经理需提供未在其他建设工程项目中任职关键岗位人员承诺书。
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称（盖单位章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

六、报价一览表
	项目名称
	
	采购代理编号
	

	合计总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	工期
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	姓名：

级别：

注册证号：

B类安全生产考核合格证号：

身份证号：

	备  注
	


供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

分项价格表
已标价工程量清单按照《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）等文件规定的格式填写。投标报价文件需提供以下具体内容：

（1）投标总价封面；

（2）投标总价扉页

（3）工程计价总说明

（4）建设项目投标报价汇总表

（5）单项工程投标报价汇总表

（6）单位工程投标报价汇总表

（7）分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

（8）综合单价分析表

（9）总价措施项目清单计费表

（10）绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

（11）其他项目清单与计价汇总表

（12）暂列金额明细表

（13）材料暂估单价及调整表

（14）专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）部分其他项目费计价表

（18）发包人提供材料一览表

（19）人工、材料、机械汇总表

注：1、以上表格如为空白表格，可不提供。

七、供应商认为需提供的其它资料及说明

供应商根据评分标准中所需资料进行提供

八、提供享受政府采购政策的证明材料

附件8-1
中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于. (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称（盖单位章）： 

                                   日期：        年    月   日
说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、本项目所属行业为建筑业。

附件8-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                     日  期：___年___月___日

附页8-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页8-4 
节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附8-5 提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页8-5

提供节能产品、环境标志产品清单

采购代理编号：                                     
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

九、最后报价表（现场提供）

说明：

1、最后报价格式应按本章“六、报价一览表”中格式和内容提供，包括“报价一览表”、“分项价格表”，并同时提供纸质文件。

2、供应商最后报价应当在磋商活动现场提供，建议供应商提前按要求准备好工程量清单，最终报价（工程清单报价）应加盖供应商公章。并且提供最后报价工程量清单电子档一份（U盘，excel格式）在最后报价时一同递交。
3、若供应商未在磋商小组规定的时间内提供最终报价，且未提出放弃或撤回投标，磋商小组将以第一次报价为准进行最终评定。

供应商请自行准备，最后报价时提交，不得装入响应文件中。

湖南省招标有限责任公司                                                                                               


