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招标代理机构：云南朽石项目管理有限公司（盖章）
日      期：2025年5月
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[bookmark: _Toc22589]第一章  竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc19055][bookmark: _Toc10993][bookmark: _Toc2972]2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）竞争性磋商公告
	项目概况
2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）的潜在磋商申请人登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2025年06月13日上午09点30分（北京时间）前提交投标（响应）文件。


[bookmark: _Toc210][bookmark: _Toc31733][bookmark: _Toc3362]一、项目基本情况
项目名称：2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）；
项目编号：YNXS2025-GC-001；
政府采购计划编号：4532529JH202500372；
委托代理协议编号：4532529WT202500089；
资金来源：财政资金；
采购方式：竞争性磋商；
[bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc10197]预算金额：¥80.00万元；
最高限价：¥80.00万元；
1.建设内容：对原有房屋改造建筑面积353.95平方米，新建配套房92.94平方米，并对老旧基础设施进行改造。
2.建设期限：210日历天。 
3.质量要求：按国家现行有关施工质量验收规范要求，达到一次性验收合格。
4.建设地点：红河县架车乡妥阿村委会妥阿村。
5.标段划分：本项目只设一个标段。
6.资格审查方式：资格后审。
[bookmark: _Toc22772]二、磋商申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等合法有效的证明文件，磋商申请人为自然人的提供自然人的身份证明。
1.2提供2024年1月1日至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表），且所提供报表须真实准确、数据清晰，若成立时间不足1年的，提供书面情况说明及提供其基本开户银行出具的资信证明；（此项要求可不列入废标条款）。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供相关证明材料或承诺声明函）。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月1日至今任意3个月缴纳税收及社会保障资金的完税凭证)；若为新成立的公司提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或合理可信的情况说明（此项要求可不列入废标条款）。
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，需提供声明函)。
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，磋商申请人应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业；
3.采购人根据本项目的特殊要求规定磋商申请人应具备的特定条件：
3.1资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上(含叁级)或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质,具备有效的安全生产许可证。
3.2项目负责人要求：项目负责人持有贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）及有效的安全生产考核合格证(B证)。
4.信用查询：根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，采购人或采购代理机构在投标（响应）文件递交的截止时间后将对磋商申请人的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，磋商申请人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标（响应）文件按无效投标（响应）文件处理；失信信息材料由采购代理机构负责在项目开标后评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会。
5.5.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目，否则均按无效处理。
具有投标参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目投标，否则均按废标处理。（注：国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段提出投标申请，但同属一个子公司的一级子公司不得同时对同一项目提出投标申请）
6.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc29503][bookmark: _Toc21975][bookmark: _Toc13324]三、获取磋商文件
1.时间：2025年06月03日至2025年06月10日，每天00:00至23:59（北京时间）获取。
2.地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）凭企业数字证书（CA）在政采云平台线上获取磋商文件及其他相关资料。
3.方式：网上获取，凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获 取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地磋商申请人如之前已在云南 CA 在 线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省磋商申请人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
4.按上述要求获取文件的磋商申请人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的磋商资格。5.如遇平台相关问题，请及时联系政府采购云平台客服进行咨询，咨询电话：95763。
6.售价：无 
四、磋商文件提交
1.截止时间：2025年06月13日上午09时30分(北京时间）
2.地点：登录政采云投标客户端投标。磋商申请人需登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn ），在磋商截止时间前完成所有电子投标（响应）文件的上传；磋商截止时间前未完成投标（响应）文件传输的，视为撤回投标（响应）文件。
3.逾期上传或者未按系统要求上传的投标（响应）文件，采购单位不予受理。
五、开启
1.时间：2025年06月13日上午09时30分(北京时间）
2.磋商地点：通过“政采云”平台在线提交（政采云平台 https://www.zcygov.cn）网上开标大厅
3.开标方式：本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场。 
注意事项：（1）磋商申请人在截标时间前提前进入到政采云“开标大厅 ”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标（响应）文件解密指令后，在规定时间内完成远程解密，因磋商申请人操作失误或自身原因导致解密失败的，视为放弃此次投标；唱标结束后，磋商申请人未提出异议的，视为认可开标、唱标结果。（2）上传投标（响应）文件时加密使用的 CA 证书是开标时对投标（响应）文件进行解密的必要工具。因磋商申请人自身原因导致所递交的投标（响应）文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标（响应）文件，后果及责任由磋商申请人自行承担。（3）如遇平台相关问题，请及时联系政府采购云平台客服进行咨询，咨询电话：95763。
4.评审地点：政采云平台在线评标系统（地址：云南省红河州蒙自市中央大街3-3-1（浙江商贸城大门正对面三楼））。
六、其他补充事宜
1.本项目所有采购产品不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；
2.磋商文件如有变更，将主要以变更公告的形式通知各磋商申请人。
3.公告发布媒体：《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）
4.采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
5.本项目实行网上投标，采用电子响应文件； 
6.其他未尽事宜，详见本项目磋商文件。 
[bookmark: _Toc29351][bookmark: _Toc19382][bookmark: _Toc6653]七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc16761]1.采购人：红河县架车乡人民政府
地  址：红河县架车乡妥阿村委会妥阿村
联系人：朱老师
联系电话：0873-4571040
2.招标代理机构：云南朽石项目管理有限公司
地  址：云南省红河州蒙自市中央大街3-3-1（浙江商贸城大门正对面三楼）
联系人：周老师、李老师
联系电话：18687300620、15752561237
[bookmark: _GoBack]

2025年06月03日




[bookmark: _Toc8253]第二章 磋商须知及前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人：红河县架车乡人民政府
地  址：红河县架车乡妥阿村委会妥阿村
联系人：朱老师
联系电话：0873-4571040

	2
	招标代理机构
	招标代理机构：云南朽石项目管理有限公司
地  址：云南省红河州蒙自市中央大街3-3-1（浙江商贸城大门正对面三楼）
联系人：周老师、李老师
联系电话：18687300620、15752561237

	3
	项目名称
	2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）

	4
	项目编号
	YNXS2025-GC-001

	5
	项目金额
	本工程招标控制价80.00万元，超出招标控制价的报价无效。

	6
	建设地点
	红河县架车乡妥阿村委会妥阿村

	7
	资金来源
	财政拨款

	8
	建设内容
	对原有房屋改造建筑面积 353.95 平方米，新建配套房 92.94 平方米，并对老旧基础设施进行改造。

	9
	建设期限
	210日历天

	10
	质量要求
	按国家现行有关施工质量验收规范要求，达到一次性验收合格。

	11
	标段划分
	本次磋商只设一个标段

	







12
	







磋商申请人资格要求
	磋商申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等合法有效的证明文件，磋商申请人为自然人的提供自然人的身份证明。
1.2提供2024年1月1日至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表），且所提供报表须真实准确、数据清晰，若成立时间不足1年的，提供书面情况说明及提供其基本开户银行出具的资信证明；（此项要求可不列入废标条款）。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供相关证明材料或承诺声明函）。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月1日至今任意3个月缴纳税收及社会保障资金的完税凭证)；若为新成立的公司提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或合理可信的情况说明（此项要求可不列入废标条款）。
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，需提供声明函)。
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，磋商申请人应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业；
3.采购人根据本项目的特殊要求规定磋商申请人应具备的特定条件：
3.1资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上(含叁级)或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质,具备有效的安全生产许可证。
3.2项目负责人要求：项目负责人持有贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）及有效的安全生产考核合格证(B证)。
4.信用查询：根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，采购人或采购代理机构在投标（响应）文件递交的截止时间后将对磋商申请人的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，磋商申请人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标（响应）文件按无效投标（响应）文件处理；失信信息材料由采购代理机构负责在项目开标后评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会；
5.5.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目，否则均按无效处理。
具有投标参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目投标，否则均按废标处理。（注：国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段提出投标申请，但同属一个子公司的一级子公司不得同时对同一项目提出投标申请）
6.本项目不接受联合体投标。

	13
	是否接受联合体
	不接受

	14
	踏勘现场
	不组织， 自行踏勘。

	15
	磋商预备会
	不召开，如有疑问请各磋商申请人在磋商须知前附表规定的时间前以书面形式提出。采购人以书面答疑方式回复所有磋商申请。

	16
	分包
	不允许

	17
	偏离
	允许，磋商申请人可在磋商文件要求的条件上，做出正偏离的承诺 (如建设期限提前、质量标准提高，处罚额度增大等)

	18
	构成磋商文件的其他材料
	招标单位以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。

	19
	磋商文件澄清或修改
	磋商前 5 日

	20
	磋商申请人确认收到磋商文件澄清的时间
	收到24小时以内确认

	21
	磋商申请人确认收到磋商文件修改的时间
	收到 24 小时以内确认

	22
	磋商文件有效期
	递交磋商申请文件的截止日期后90天

	23
	磋商保证金
	一、保证金缴纳与退还注意事项 
（一）磋商保证金转出要求
1.磋商保证金必须从磋商申请人的基本账户（法人账户）转出。
2.转账之前磋商申请人需确认转账账户信息与企业基本账户信息是否完全一致，否则无效。
3.磋商保证金必须一次性足额转入，不可少转或多笔转入。
4.汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入项目名称
（二）磋商保证金转账方式要求
仅限网银、电汇、转账方式缴纳，其他转账方式均无效；不支持银行存现、提现业务。 
（三）磋商保证金到账时间
以云南朽石项目管理有限公司保证金专用账户实际到账时间为准，超过投标截止时间到账的视为无效。 
（四）跨行转账事项提醒
1.部分开户银行在转账过程中如遇到提示无法正常转账时，请关注收款账号为对公结算账户。
2.缴纳磋商保证金要确保在磋商申请文件递交截止的时间前到账。 
（五）磋商保证金缴纳凭证
磋商保证金汇入云南朽石项目管理有限公司账上后，需在开标前一天前将磋商保证金汇款凭证及磋商申请人的银行基本账户开户许可证复印件扫描件发送至代理机构邮箱：81326139@qq.com进行确认，汇款凭证上的相关信息与磋商申请人银行基本账户开户许可证的相关信息必须一致。
提交磋商保证金汇款凭证的复印件作为磋商申请文件的组成部分之一装订在磋商申请文件中。
（六）磋商保证金退还 
1.未中标磋商申请人的磋商保证金在中标结果公示期满后，5个工作日内由代理机构退还。
2.成交人的磋商保证金在合同签订后，并将合同扫描件发送至代理机构邮箱，5个工作日内由代理机构退还。
3.流标项目经代理机构发布磋商异常公告后，5个工作日内由代理机构退还。
二、开户银行基本信息
项目名称：2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）；
开户名称：云南朽石项目管理有限公司
开户银行：广发银行股份有限公司红河分行
账    号：9550880222612800175
磋商保证金金额：大写：捌仟元整；
小写：8000.00元整；
三、联系方式 
联系人：李老师    电话：15752561237    

	24
	是否允许递交备选
磋商方案
	不允许

	25
	签字或盖章要求
	按磋商响应文件提供的格式要求进行签章

	26
	磋商申请文件份数
	纸质版文件：正本壹份，副本壹份；电子版文件：壹份(U盘或光盘形式签字盖章后的PDF格式)

	27
	装订要求
	磋商申请文件采用订本式或胶装式格式进行装订，不得采用活页式装订格式进行装订。

	28
	密封和标识
	磋商申请人应将磋商申请文件密封，并标明“正本”“副本”或“电子版”。电子版本单独用信封密封。所有磋商申请文件的封套应加盖磋商申请人印章。
磋商申请文件封套上写明：
（1）项目名称： ；
（2）项目编号： ；
（3）投递单位：                  （盖章）：
磋商申请文件在 年 月 日 时 分前不得开启

	29
	递交磋商申请文件
时间地点
	提交响应文件截止时间、开标时间：2025年06月13日上午09时30分前
[bookmark: _Toc9533]提交响应文件的地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

	30
	是否退还磋商申请
文件
	否

	31
	磋商时间和地点
	磋商时间：2025年06月13日上午09时30分
网上开标地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn）
现场开评标地点：云南省红河州蒙自市中央大街3-3-1（浙江商贸城大门正对面三楼）

	32
	磋商小组的组建
	磋商小组人数：3人或以上单数。
磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。
评审专家确定方式：云南省政府采购网中随机抽取；

	33
	定标说明
	磋商小组按磋商申请文件满足磋商文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐成交磋商申请人候选人。

	34
	是否授权磋商小组
确定成交人
	否，由磋商小组根据磋商办法的相关规定推荐 1~3 名中标候选人，招标单位根据相关规定确定成交人。

	35
	履约保证金
	履约担保的金额：双方另行约定。
履约担保的形式：现金、电汇、银行转账

	36
	招标代理服务费
	本项目代理服务费参照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知，云建招协〔2023〕51号规定的《云南省招标代理服务收费指导标准》文件收取12000.00元；注：本项目代理服务费由成交单位支付。

	37
	评审方法及标准
	第六章磋商程序和方法(综合评分法)

	38
	

开标程序
	(1)密封情况检查：由招标监督人员和磋商申请人代表共同检验标书的密封情况；
(2)开标顺序：随机顺序。

	39
	




报价方式及要求
	1、报价方式：建安工程费结算后下浮率（%）  
2、报价说明：结合自身实力自报浮动幅度值。报价应包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、后续服务、成交服务费等完成本项目所需全部费用。
注：（1）安全文明建设工程费、规费、税金不参与下浮。
（2） 在项目实施过程中所报浮动幅度值不因任何原因而变动。
3、报价唯一，且不得超出招标控制价的报价无效。
4、成交人在收到成交通知书后30个日历天内，向采购人提交工程量清单分部分项报价，签署合同时须附上分部分项单价报价清单，作为结算审计依据。

	40
	需要补充的其他内容

	40.1
	成交公示
	在成交通知书发出前，将成交候选人的情况在本项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。

	39.2
	知识产权
	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，磋商申请人不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人磋商申请文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	39.3
	重新招标
	除磋商须知正文规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商时间截止前响应磋商申请人少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	39.4
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件的组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、磋商须知、磋商办法、磋商申请文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39.5
	




落实政府采购政策需满足的资格要求
	11.1落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，磋商申请人应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业；
11.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上管理部门出具的属于监狱企业的证明文件。
11.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，属于残疾人福利性单位的，根据规定视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。须提供《残疾人福利性单位声明函》。

	39.6
	低于成本价不正当竞争预防措施
	1.在评标过程中，磋商申请人报价低于采购预算20%或者低于其他有效磋商申请人报价算术平均价10%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。磋商申请人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就磋商申请人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据磋商申请人的企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
2.磋商申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，磋商申请人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；磋商申请人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；磋商申请人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
3.磋商申请人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、磋商申请人财务状况报告、与其他磋商申请人比较情况等就磋商申请人的书面说明进行审查评价。磋商申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。



一、磋商须知
一、总则
1.项目概况
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法(财库〔2014〕214 号)》等有关法律法规的规定，本采购项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。
1.2 本项目采购人、招标代理机构、项目名称及项目编号：见“磋商须知前附表”。
2.资金来源
2.1 资金已落实，资金来源：见“磋商须知前附表”。
2.2 本项目采购预算：见“磋商须知前附表”。
3.招标范围
3.1 本项目建设内容：见“磋商须知前附表”。
3.2 本项目建设期限：见“磋商须知前附表”。
4.磋商申请人资格要求：见“磋商须知前附表”。
5.磋商费用
无论是否成交，磋商申请人自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
二、竞争性磋商文件
6.竞争性磋商文件的组成
按要求提供的建设内容、磋商过程及合同条款在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 磋商须知及前附表
[bookmark: _Toc3932]第三章 合同书样式及主要条款
第四章 响应文件格式
第五章 工程量清单(若有)
第六章 磋商程序及办法 (综合评分法)

7.竞争性磋商文件的澄清、修改
7.1 参加磋商申请人应认真审核竞争性磋商文件，如有疑问的，磋商申请人可以在提交响应文件截止时间前以澄清函形式 (加盖单位章) 要求招标代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。
7.2 招标代理机构将以书面形式答复获取竞争性磋商文件的磋商申请人 (答复中不包含问题的来源)要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
7.3 招标代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以公告形式通知所有潜在的磋商申请人，该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、招标代理机构 将在提交首次响应文件截止之日5日前，以公告形式通知所有潜在的磋商申请人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。
7.4 招标代理机构和采购人可以视磋商具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间以公告形式通知所有潜在的磋商申请人。
三、响应文件
8.响应文件编写注意事项
8.1 磋商申请人应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解建设内容后，编写响应文件。
8.2对竞争性磋商文件提出的实质性要求作出响应是指磋商申请人必须对竞争性磋商文件中规定的实质性要求作出满足或者优于原要求的承诺。
9.响应文件构成
9.1 本项目所述的响应文件包含电子响应文件(光盘)和纸质响应文件。
9.2 磋商申请人编写的响应文件应由下列部分构成，有关文件的提交如未特别注明可提供复印件。
一、报价一览表
二、磋商申请函
三、法定代表人身份证明书
四、授权委托书
五、申请人基本情况表
六、类似项目业绩一览表
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、技术方案
十、已标价工程量清单
十一、其他材料
10.报价和报价货币
10.1 磋商申请人所报价格应包括在建设期限内所需要的人工费、差旅费、仪器仪表使用费、自购材料、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，磋商申请人所报的最终价格，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，否则磋商申请人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商报价人所报的最终价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
10.2 磋商申请人就“工程量清单”中的服务内容作完整报价。
10.3 磋商申请人不得哄抬报价，也不应低于成本价(或进价)报价。否则一经查实，其磋商将可能被拒绝或被宣布为无效磋商。最低报价不能作为成交的保证。本项目预算价为采购人能接受的最高限价，如磋商申请人磋商第一轮报价或最终报价超过预算价，按无效磋商响应文件处理。
磋商申请人应根据市场行情及其自身的能力对该项目进行报价，采用两次报价方式。磋商申请人在递交的响应文件中进行第一次报价，在磋商后根据磋商小组的要求进行第二次报价，第二次报价为最终报价，且不得高于第一次报价。
10.4 报价货币为人民币。
11.有效期
11.1 在“磋商须知前附表”规定的有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件。
11.2 因特殊情况需要延长有效期的，招标代理机构以书面形式通知所有磋商 申请人延长有效期。磋商申请人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不 得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其响应文件失  效，但磋商申请人有权收回其保证金。
12.响应文件的编制
12.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按竞争性磋商文件要求由磋商申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。
12.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或磋商申请人法定代表人或其授权的代理人签字确认。
12.3 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签字处签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具磋商申请人单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。
12.4 响应文件应按“磋商须知前附表”中规定的数量准备文件份数。响应文 件封面上应标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。
12.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。
13.磋商保证金
13.1 磋商保证金为人民币。磋商申请人应在递交响应文件截止时间以前按“磋商须知前附表”规定的方式及金额缴纳，并在有效期内保持有效。
13.2 磋商保证金形式：磋商保证金应按“磋商须知前附表”规定的形式提交。
13.3 办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上 注明采购项目名称及项目编号。
13.4 磋商申请人应把缴纳保证金凭证编制在响应文件中供查验。
13.5 未成交的磋商申请人的磋商保证金在成交公示期满后由代理机构原路退回 磋商申请人基本账户；成交人的磋商保证金在与采购人签订施工合同后由代理机构原 路退回磋商申请人基本账户。
13.6 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：
(1) 磋商申请人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2) 磋商申请人在响应文件中提供虚假材料的；
(3) 除因不可抗力或竞争性磋商文件、竞争性磋商文件认可的情形以外，成交磋商申请人不与采购人签订合同的；
(4) 磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或招标代理机构恶意串通的；
(5) 法律法规或竞争性磋商文件规定的其他情形
四、响应文件的提交
14.响应文件的密封与标记
14.1 磋商申请人应按“磋商须知前附表”中规定的文件份数要求提交响应文 件。
14.2 磋商申请人应将正、副本文件加以密封，并在封贴处盖密封章(或公 (
章)
)章）。
14.3 响应文件袋的封面应注：见“磋商须知前附表”。
15.递交响应文件的截止时间和地点
15.1 响应文件的递交不得迟于“磋商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人和招标代理机构不予接收。
15.2 磋商申请人必须在规定时间内将响应文件递交到“磋商须知前附表”规定的地点。
15.3 除“磋商须知前附表”另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。
五、磋商
16.磋商
16.1 招标代理机构将在“磋商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商开标会，磋商申请人的法定代表人或其委托代理人应按时参加。磋商申请人代表必须持有效身份证明参加，磋商申请人代表未按要求参加的投标作为无效投标处理。
16.2 评审由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家从“云南省政府采购系统中随机抽取”中随机抽取。
16.3 磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的磋商申请人中，按照竞争性磋商文件第六章“磋商程序和方法”的规定推荐成交候选人。
16.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要 求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受磋商申请人主动提出的澄清、说明或补正。
磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。 磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公 章。由授权代表签字的，应当附法人授权委托书，磋商申请人为自然人的，应当由 本人签字并附身份证明。
17. 评审过程的保密
17.1 磋商开始后，直到授予磋商申请人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及成交建议等均不向磋商申请人或其他无关的人员透露。磋商申请人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的不公正活动，可能导致其申请被拒绝。
17.2 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
18. 出现下列情形之一的，项目终止：
(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式适用情形的；
(2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的；
(3) 在招标过程中符合竞争要求的磋商申请人(即提交最后报价的磋商申请人) 或者最后报价未超过预算金额的磋商申请人不足 3 家的。
注：在磋商过程中符合磋商要求的磋商申请人(即提交最后报价的磋商申请人) 或者最后报价未超过预算金额的磋商申请人符合财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知——财库〔2014〕214 号第三条第四项情形的，提交最后报价的磋商申请人可以为2家。
六、成交结果
19.成交人的确定
19.1 招标代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。
19.2 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交磋商申请人。
20.成交通知书
20.1 招标代理机构应当自成交磋商申请人确定之日起 10 个工作日内，发出成交通知书，并在指定的媒体上公告成交结果。
20.2 成交通知书是合同的一个组成部分。
20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。
20.4 招标代理机构无义务向未成交磋商申请人解释未成交原因和退回响应文件。
20.5 成交结果公告内容应当包括采购人和招标代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交磋商申请人名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、建设期限、质量要求、建设地点以及磋商小组成员名单。
21.签订合同
21.1 采购人与成交磋商申请人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及工程量清单、预算金额、质量要求、建设内容等事项签订政府采购合同。
21.2 成交磋商申请人拒绝签订合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他磋商申请人作为成交磋商申请人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交磋商申请人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
七、其他事项
22.质疑和投诉
22.1 磋商申请人认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
22.2 磋商申请人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字；磋商申请人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交磋商申请人签署的授权委托书。
22.2 磋商申请人提供的质疑书应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定(如材料中有外文资料应同时附上中文译本) 。应当包括以下主要内容：
(1) 磋商申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
(2) 质疑项目的名称、编号；
(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
(4) 事实依据；
(5) 必要的法律依据；
(6) 提出质疑的日期。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。
22.3 采购人、招标代理机构将在收到磋商申请人的书面质疑后 7 个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
22.4 参与采购活动的磋商申请人对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或招标代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或招标代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
22.5 投诉必须首先经过质疑程序。磋商申请人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向当地行政主管部门投诉。
23. 代理服务费
本项目代理服务费参照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知，云建招协〔2023〕51号规定的《云南省招标代理服务收费指导标准》文件收取12000.00元；注：本项目代理服务费由成交单位支付。
24.需要补充的其他内容
24.1 需要补充的其他内容：见“磋商须知前附表”。
24.2 本项目专门面向中小企业采购，磋商申请人应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业。
25.竞争性磋商文件编制依据
本竞争性磋商文件依据、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法 (财库〔2014〕214号)》等相关法律法规编制。解释权属招标代理机构。
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第一部分 合同协议书

发包人 (全称)：红河县架车乡人民政府
承包人 (全称)：                             
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）。
2.工程地点：红河县架车乡妥阿村委会妥阿村。
3.工程立项批准文号：                      
4.资金来源：财政拨款。
5.工程内容：对原有房屋改造建筑面积 353.95 平方米，新建配套房92.94 平方米，并对老旧基础设施进行改造。
6.工程承包范围：具体实施内容以本项目工程量清单为准。
二、合同工期
计划开工日期：      计划竣工日期：      
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、 质量标准
工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，达到一次性验收合格标准
准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币 (大写)       (¥       元)；
其中：
(1) 安全文明施工费：人民币 (大写)      (¥      元)；
(2) 材料和工程设备暂估价金额：人民币 (大写)       (¥      元)；
(3) 专业工程暂估价金额：人民币 (大写)       (¥      元)；
(4) 暂列金额：人民币 (大写)       (¥      元)。
2.合同价格形式：       。
五、项目经理
承包人项目经理：       。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1) 中标通知书 (如果有) ；
(2) 投标函及其附录 (如果有) ；
(3) 专用合同条款及其附件；
(4) 通用合同条款；
(5) 技术标准和要求；
(6) 图纸；
(7) 已标价工程量清单或预算书；
(8) 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于 同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同 约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      签订。
十、签订地点
本合同在      签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自      生效。
十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执 份。
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发包人(公章)：           
地  址 ：                     
法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：           
电  话 ：                     
传  真 ：                     
开户银行：                   
账  号 ：                     
邮政编码：                   


承包人(公章)：                
地  址 ：                       
法定代表人(签字)：            
委托代理人(签字)：            
电  话 ：                       
传  真 ：                       
开户银行：                     
账  号 ：                       
邮政编码：                     


第二部分  通用合同条款

(参考《建设工程施工合同 (示范文本) GF-2017-0201》)

































第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的
有合同 约束力的文件或书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称 ：                                               ；
资质类别和等级：                                         ； 
联系电话：                                              ； 
电子信箱：                                              ； 
通信地址：                                               。
1.1.2.5 设计人：
名    称 ：                                                ；
资质类别和等级：                                         ； 
联系电话：                                               ；
电子信箱：                                              ； 
通信地址：                                               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  发包方根据项目施工实际情况 指定给予承包方用于完成项目施工的场地、道路等。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》等国家法律、行政法规、部门规章及云南省颁布的现行法律法规和条例等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家及行业现行质量规范标准，项目所在地对工程存在要求的规范性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /       ； 发包人提供国外标准、规范的份数：        /              ； 发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /      。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前 7 天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人一次性向承包人提供施工图三套， 工程竣工后，根据相关单位档案留存的需要，如需增加图纸，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施 工方案、完成工程项目所需的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：相应工程施工前 14 天向监理人提供，并由监 理人报送发包人；
承包人提供的文件的数量为：8 套；
承包人提供的文件的形式为：纸质版文件和内容一致的电子版文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 14 天内审查完毕。 1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人负责保存一套完整的图纸及承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目指挥部或项目现场办公室； 发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目负责人；
监理人接收文件的地点：现场办公室；
监理人指定的接收人为：项目总监理工程师。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1条执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设用地规划红线为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可使用场内道路和交通设施，道路维护由承包人负责。因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的 技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不 得为合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人书面同意，发包人不得将承包人署名权的文件提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：予以调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： ①工程量清单存在缺项、漏项的；②工程量清单偏差超出10%的；③由于工程量清单偏差超出10%引起的总价措施费及单价措施费变化。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名 ：                                    ；
身份证号：                                   ；
职    务 ：                                   ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                                   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表、工程价款洽商、索赔事项的处理，在监理人配合下处理合同变更的事项。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后已定开工时间前7 天内向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：满足施工条件所需要的“三通一平”，并向承包人指定施工用水、施工用电接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道及管 线、计量设备由承包人自行解决，施工期间至竣工验收所 产生的水、电费由承包人承担，每月底向电力公司、供水公司缴纳水电费(价格执 行项目所在地价格)，相应水电设备的看管和维护由承包人负责。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：           /     。 
发包人是否提供支付担保：                  /         。
 发包人提供支付担保的形式：             /            。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(9) 承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整的竣工图纸、资料及内容一致的电子文档，必须满足蒙自市档案馆存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据实际需要提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 60 天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 满足蒙自市档案馆存档要求的纸质及电子文档资料。
(10) 承包人应履行的其他义务：承包人应当对施工现场或者附近实施与合 同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓      名：                                ；
身份证号：                                        ；
建造师执业资格等级：                             ；
建造师注册证书号：                                ；

建造师执业印章号：                                ；
安全生产考核合格证书号：                         ；
联系电话：                                        ；
电子信箱：                                        ；
通信地址：                                        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，处理施工期间的突发事件，其行为后果由承包人承担。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：派驻本合同工程的项目经理不得兼任其他工程职务，相关证件存放在发包人处，直至工程完工后退还；每个月的驻工地时间不得少于21天.不够天数，则承包人向发包人支付1000元/次·天的违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承担由此造成的后果，并赔偿由此引发的经济损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付 1000元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付 1000 元/ 次的违约金，并按发包人要求立即整改，承担由此引发给发包人造成的一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因项目经理管理能力缺乏、工作怠慢或不作为，造成发包人要求更换项目经理，且承包人拒绝更换的，除承担由此引发的损失赔偿外，还应承担解除合同的风险。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付1000元/次的违约金，按发包人要求立即整改，并承担由此引发给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经监理工程师或发包人代表批准同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付1000元/人•次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场，给工程造成损失的，承包人向发包人支付1000元/人•次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：全部工程内容。
主体结构、关键性工作的范围：         /                   。 
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：            /                 。
其他关于分包的约定：                 /                    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：          /                。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：               。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                                。
 关于监理人的监理权限：                                。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费 用承担的约定：       。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名 ：                                  ；
职    务 ：                                  ；
监理工程师执业资格证书号：                 ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  ；
关于监理人的其他约定：                     。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1) 施工过程中对施工图纸不明确或需要变更对发包人或设计单位的建议权；
(2)对承包人的施工进度、质量、安全、造价等的监督权；
(3)施工现场交叉作业，配合施工组织协调 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合国家及行业现行质量验收规范及标准，达到一次性验收合格。(若验收不合格出现整改，每整改一次罚款签约合同价的0.1%)。
关于工程奖项的约定：不奖励。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前两天。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及云南省和红河州现行相关标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在开工3天前向发包人和监理人提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2013) 云南省和红河州现行相关标准。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。


7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对于危险性较大的分部分项工程，承包人在施工组织设计中应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等相关规定，编制危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人还应组织专家对此专项方案进行论证评审。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前七天，承包人向发包人提供施工组织设计书，经发包人和监理人批准后实施，并在当月20日前提供次月施工进度计划表。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后七天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到上述资料后七天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 7 天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：载明的开工时间3天前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人按相关要求和约定自行准备。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面 资料的期限： 开工日期前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；②发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；③发包人提供的测量基准点、基准 线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；④发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的⑤发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；⑥监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；⑦ )专用合同条款中约定的其他情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每逾期一天向发包人支付1000元/天的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计计算，最高不超过签约合同价的10%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件中，非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件中，但不包括气象条件。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)24 小时内降雨量大于 50 ㎜的大暴雨 ；
(2)风速达到 8 级台风灾害 ；
(3)日气温超过 38℃的高温大于 5 天 ；
(4)日气温低于-20℃的严寒大于 5 天。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：               /                 。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 材料设备移交给承包人后，由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按施工规程、监理单位要求和发包人需求确定 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人解决。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人完善。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：特殊的、大型的现场工艺试验(如：桩基础承载力的试验等)，应编制专项工艺试验措施、计划，报监理人审查，并经发包人确认，试验费用由发包人承担。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更项目以设计单位出具并经发包人、监理人确认的设计变更通知书为准。其他变更项目以发包人、承包人、监理人现场共同签证为准。其余执行通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。
②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。
[bookmark: _Toc6828][bookmark: _Toc783]③变更导致实际完成的变更工程量与标价工程量清单的变化幅度超过10%的。
④以上重新组价的综合单价不能高于按云南省和红河州现行工程造价计价规则 和计价依据规定计算的价格，并按中标价与招标控制价间的下浮幅度下浮相同比例 。
[bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc6113]⑤由于变更引起措施项目费的调整原则按照工程量计价规范的 9.3.2 条计算确定。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议书7天内 。 
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议书7天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /              。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：         /            。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：只调整《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中约定的材料，其他材料价格均不予调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
(2) 关于基准价格的约定：人工费按照云南省建设行政管理部门发布的人工费信息价作为基准价(但已标价的投标报价人工费及人工单价高于发布价格的不予调整)；主要建筑材料价格以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准；即《红河州建设工程材料、设备价格信息》《红河州造价信息网》公布的材料设备价格。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10%时，或材料单价涨幅以已标价 工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过 10%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：已标价工程量清单、施工图纸。投标时提供的工程量清单钢筋用量与图纸计算量不符 。
风险费用的计算方法：在约定的风险范围内合同价款不再调整。
风险范围以外合同价格的调整方法： 价格调整时参照11.1条执行；工程量清单及图纸发生变更时，按时结算。
3、其他价格方式：              /                           。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的 30%。
预付款支付期限： 7个工作日 。
预付款扣回的方式： 根据工程进度按比例扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：             /            。
预付款担保的形式为：                  /                。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 以及云南省现行建设工程计价定额执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月根据工程进度计算。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：          /                    。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：(1)承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请表、已完成工程量报表和有关资料。 (2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求 参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合 同的计量〕约定进行计量：      /               。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：           /                 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：承包人于每月25日前将合格月工程进度上报发包人及监理方，经监理工程师及发包人审核确认后，以此作为进度款拨付的依据。按合格月工程量的 80%支付。发包人支付相应款项前，承包人应出具符合发包人要求的合法有效的发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 承包人于每月 25 日前将合格月工程进度上 报发包人及监理方，经监理工程师及发包人审核确认后，以此作为进度款拨付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交
(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。
(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料 。
(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /  。
12.4.4 进度款审核和支付
(1) 监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请 7 天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书 。
(2) 发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /      。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   (1) 承包人应根据第 7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
	(2)监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
	(3)发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：①分部分项工程验收：分部分项工程完工后，承包人应在三天内向监理提出书面验收通知，监理人接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。②隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，由承包人发出隐蔽工程验收通知，由监理组织相关人员验收，变更工程的隐蔽工程还须通知审计方参加验收。③承包人必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到 100%验收合格。④承包 人在工程竣工验收后，应在有关法规规定的期限内，向发包人提供一式六份完整的、经核验签证后的竣工资料及竣工图，且必须保证其符合城建档案规定的要求。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 发包人收到竣工验收申请报告后，28天内审查并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。逾期按 1000 元/天向承包人支付管理费用。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。 
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 。
(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                 /          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格移交发包人后 28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：  
	(1) 竣工结算合同价格；
(2) 发包人已支付承包人的款项；
(3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；  
(4) 发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。 
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止、证书颁发后7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到监理人审核通过的最终结清申请单28天内 。
(2) 发包人完成支付的期限： 签发最终结清申请单 28 天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式(质保金具体规定按云建建〔2017〕352号文件执行)：
(1) 质量保证金保函，保证金额为：
(2) 3%的工程款(质保2年) ；
(3) 其他方式:
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3) 其他扣留方式:          /                            。 关于质量保证金的补充约定：
(1) 承包人应在工程进度款全部支付完成前将质量保证金一次性转入发包人账户。
(2)合同项目保修期满后20天内一次性退还(保修金退还时不计利息)。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：除通用条款16.1.1条规定的情形外，合同签订后因政策调整造成工期延误，工期顺延 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /    。
(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按取消或转出部分价款的5%支付违约金。
(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延，所增加的费用由发包人承担 。
(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，给施工方造成的损失双方协商解决 。
(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延，给施工方造成的损失双方协商解决 。
(7) 其他：                 /                          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 除通用条款16.1.2条规定的情形外，及承包人无故停工的行为。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
由承包人按相关规定承担全部费用及相关法律责任。若承包人项目经理或项目经理对已的违约事实拒不履行支付义务，发包人有权终止合同并强制承包人退出施工现场，并没收承包人的合同履约保证金，同时所造成的一切损失由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：(1)在监理人的监督下清理现场，7 天内撤离；撤离时除施工设备外，已进场的材料、临时工程、文件及承包人编制的其他文件严禁撤离。(2)监理人发出违约整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。承包人应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和移交工作，承包人必须在15天内将自有机械设备和人员撤出施工场地。否则，每延期一天承包人必须向发包人支付承包人实际完成合格工作价值 1%的罚金，罚金由发包人直接从应付承包人款项中扣除 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人自行承担。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是     。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    是   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审  员，组成争议评审小组。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由评审机构指定第三名首席争议评审员 。
选定争议评审员的期限：合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
争议评审小组成员的报酬承担方式：评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
其他事项的约定：            /                          。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：
(1) 向 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 项目所在地 人民法院起诉。




工程质量保修书

发包人(全称) ：                                  
承包人(全称) ：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 (工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工期为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：
本工程项目质量保修期两年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内发生质量问题，承包人接到通知后应在 12 小时内到场并及时解决，承包人未履行保修责任的，发包人可委托第三方维修，所产生的全部维修费用从质量保修金内扣付。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。








(此页为盖章页，无正文内容)

发包人(公章)：                       承包人(公章)：                  

地  址 ：                               地  址 ：                       

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：             

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：             




电  话 ：                     

传  真 ：                     

开户银行：                   

账  号 ：                     

邮政编码：                   

      电  话 ：                        

传  真 ：                       

开户银行：                      

账  号 ：                        

邮政编码：                      
安 全 生 产 合 同
为在 “2025年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）”建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 红河县架车乡人民政府(以下简称“甲方”) 与承包人                (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、 甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安 全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患
 (
患
)。
二、乙方职责
1.严格遵守国家、地方及行业有关安全生产的法律法规的规定，认真执行工程 承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款 的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临 时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％~3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安 全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅 炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人 员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现 特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物 给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时 检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记
录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技 术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应 急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严 肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为施工合同的附件，与施工合同份数相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
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甲    方 ：                  

法定代表人
或其授权的代理人：      (职务) 	(姓名)
	(签字)




















































乙    方 ：                     

法定代表人
或其授权的代理人：      (职务) 	(姓名)
	(签字）
廉 政 合 同












建设工程廉政合同



















云 南 省 监 察 (厅、局、室)
印制

有关行政主管部 门 (厅、局、委)



建 设 工 程 廉 政 合 同


	建设单位 (甲方) ：

	中标单位 (施工、勘察、监理) ：

	工程名称：

	投资计划批准机关及文号：

	投资来源： 自筹

	投标形式：公开□    邀请□    直接发包□    未招标□

	投标报价：   万元      业主标底价：            中标价：   万元

	建设工期：         日历天

	建设地点：

	评标形式：综合评分□      量化评分□          合理最佳低价□

	定标形式：当场□           隔日□



根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当 竞争的通知》 的精神，坚决执行《反对不正当竞争法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、 干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。
一、 甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。
二、 甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。
三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方(索贿方单位或个人)承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关(单位)依照规定给予奖励。
四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的3%～5%，或者终止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权终止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程款中扣除。
六、 甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分依法追究刑事责任。
七、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工(勘察、设计、监理) 。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
八、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合 同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中要向本单位的纪检监察部门和见证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人主要领导或分管领导要从严追究责任。
九、工程竣工验收日期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和见证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。
十、此合同一式四份：甲乙双方各一份，有关行政主管部门一份，纪检监察机关、部门一份。
十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门见证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和见证的纪检监察机关、部门监督执行。
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建 设 单 位 ( 甲 方 ) ：   ( 公 章 ) 

地 址 ：

建 设 单 位 法 定 代 表 人：

联 系 电 话：

建 设 单 位 项 目 法 人：

联 系 电 话：





本 单 位 纪 检 监 察 部 门 ： ( 公 章 )

联 系 电 话：

纪 检 监 察 机 关 、 部 门 ： ( 公 章 )

联 系 电 话：

年    月      日


中 标 单 位 ( 乙 方 ) ：   ( 公 章 )

地 址 ：

中 标 单 位 法 定 代 表 人：

联 系 电 话：

中 标 单 位 项 目 法 人：
联 系 电 话：
[bookmark: _Toc22139]第四章 响应文件格式


2025 年红河县架车乡妥阿村农村公益事业财政奖补项目（激励）




响 应 文 件
项目编号：












磋商申请人全称：                                   (盖公章)

法定代表人或委托代理人：                       (签字或盖章)

       年      月     日
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七、项目管理机构
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十、已标价工程量清单
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一、报价一览表
[bookmark: _Toc18267]（一）初始报价表
项目名称：                            
	
序号
	
项       目
	
内  容

	
1
	
磋商报价（下浮率%）
	
建安工程费结算后下浮        %

	2
	工期承诺
	

	3
	质量承诺
	

	4
	项目负责人
	姓名：
注册证书编号：

	5
	磋商保证金
	

	6
	说   明
	




注 ：1、此表磋商申请人应放在竞争性磋商响应文件封面后第一页。
2、磋商报价方式 ：本项目报价包含该项目的全部费用，由磋商申请人根据市场行情、自身管理水平自行测算，合理填报，风险由磋商申请人自行承担。



磋商申请人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

填表时间：    年   月   日





[bookmark: _Toc12681]（二）二次报价表
项目名称：                           
	
序号
	
项       目
	
内  容

	
1
	
磋商报价（下浮率%）
	
建安工程费结算后下浮          %

	2
	工期承诺
	

	3
	质量承诺
	

	4
	项目负责人
	姓名：
注册证书编号：

	5
	磋商保证金
	

	6
	说   明
	



注 ：1、此表磋商申请人应放在第一次磋商报价后一页。
2、磋商报价方式 ：本项目报价包含该项目的全部费用，由磋商申请人根据市场行情、自身管理水平自行测算，合理填报，风险由磋商申请人自行承担。
3、最终报价由法定代表人或其委托代理人在磋商现场直接填报。最终报价不得高于第一次报价，否则视为无效报价；采购人不承诺最低价成交。
4、磋商报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商报价作无效处理。




磋商申请人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

填表时间：  年  月  日



二、磋商申请函
致：红河县架车乡人民政府 
根据贵方 (项目名称)  (项目编号) 的竞争性磋商文件要求，我方正式授权 (姓名和职务) 全权代表 (磋商申请人全称)参加磋商，并提交纸质版一正一副及电子版响应文件一份。
我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
随同本投标函提交磋商保证金一份，金额为人民币   (大写)    元 (￥     ) 。
如我方中标：
(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知规定的期限内与你方签订合同。
(2) 我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。




磋商申请人：   (全称)       (盖单位公章) 
法定代表人：          (签字或盖章)
日期：     年     月     日






















三、法定代表人身份证明书


磋商申请人名称：                          
单位性质：                            
成立时间：         年        月        日
经营期限：                            
姓名：              性别：              年龄：              职务：           系                          (磋商申请人名称) 的法定代表人。

特此证明。


磋商申请人：                         (盖公章)
日	期：	年      月   日



附：法定代表人身份证复印件如下











身份证复印件正面	身份证复印件反面


















四、授权委托书
致：                   
本授权书声明：    (磋商申请人全称)   的法定代表人代表本公司授权 (委托代理人姓名) 为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 (项目名称) 项目(项目编号：          )的招标，以本单位名义投标，处理一切与之有关的事务。
本委托书期限自     年     月    日起至     年     月    日止。 
授权代表无权转让委托权，特此委托。



磋商申请人：                  （盖单位章）
法定代表人：	                 （签字或盖章）
身份证号码：                        
委托代理人：                	（签字或盖章）
身份证号码：                       
日   期：	年	月	日

附：授权委托代理人身份证复印件。










身份证复印件正面	身份证复印件反面











五、申请人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	法定代表人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓 名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其    中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	帐    号
	
	
	技    工
	

	

范    围
	

	
备   注
	



磋商申请人：             （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）
日期：     年   月   日
六、类似项目业绩一览表
	
序号
	
项目名称
	
采购人
	
完成时间
	
合同金额
	
合同签订日期
	
备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：应提供(合同协议书或合同或中标/成交通知书)的原件扫描件作为业绩证明材料。

磋商申请人：                   （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年   月   日
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7、 项目管理机构
㈠项目管理机构组成表
	
职务
	
姓名
	
职称
	执业或职业资格证明
	
备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



磋商申请人：                   （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）
日期：     年   月    日
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㈡拟派往本项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
	学校
	专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：“主要人员简历表”中的项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证扫描件及未担任其他在建建设工程项目项目负责人的承诺书，2020年至今完成过一项资质范围内施工业绩，提供相关证明材料(中标通知书或合同协议书或工程完工证明材料)。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目；其他主要人员应附身份证、职称证(执业证或上岗证书) 扫描件。
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8、  资格审查资料
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等合法有效的证明文件，磋商申请人为自然人的提供自然人的身份证明。
1.2提供2024年1月1日至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表），且所提供报表须真实准确、数据清晰，若成立时间不足1年的，提供书面情况说明及提供其基本开户银行出具的资信证明；（此项要求可不列入废标条款）。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供相关证明材料或承诺声明函）。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月1日至今任意3个月缴纳税收及社会保障资金的完税凭证)；若为新成立的公司提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或合理可信的情况说明（此项要求可不列入废标条款）。
1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，需提供声明函)。
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，磋商申请人应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业；
3.采购人根据本项目的特殊要求规定磋商申请人应具备的特定条件：
3.1资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上(含叁级)或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质,具备有效的安全生产许可证。
3.2项目负责人要求：项目负责人持有贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）及有效的安全生产考核合格证(B证)。
4.信用查询：根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，采购人或采购代理机构在投标（响应）文件递交的截止时间后将对磋商申请人的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，磋商申请人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标（响应）文件按无效投标（响应）文件处理；失信信息材料由采购代理机构负责在项目开标后评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会；
5.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目，否则均按无效处理。
具有投标参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目投标，否则均按废标处理。（注：国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段提出投标申请，但同属一个子公司的一级子公司不得同时对同一项目提出投标申请）
6.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc7686]附件1：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：(采购人)(招标代理机构)     

本单位以(投标人)法定代表人的资格，郑重承诺：我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的招标磋商全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足磋商文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与磋商及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标活动带来的一切后果(包括经济损失)。
特此声明。
磋商申请人： ______________________________（加盖单位公章）
法定代表人:______________________（签字）
日期：_________年_________月_________日


附件2：中小企业声明函（工程、服务）(不符合可不提供)

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的  （项目名称） 的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



磋商申请人：（电子章）

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2 、如未提供中小企业声明函的，则其评审中的小型、微型企业不能享受文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
3 、磋商申请人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理












附件3：残疾人福利性单位声明函

(残疾人福利性单位需提供，不符合可不提供)


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




磋商申请人：	（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
日  期：	年	月	日







附件4：监狱企业证明材料

(监狱企业需提供，不符合可不提供)
本公司对以下声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

由磋商申请人提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




磋商申请人：	（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
日  期：	年	月	日

9、 技术方案
1.磋商申请人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说 明施工方法、拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器 设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪声、降低环境污染、地下管线及其他地上地下 设施的保护加固措施等。
施工组织设计应包括以下内容：
(1)  施工组织设计大纲
(2)  施工技术方案
(3)  质量承诺及保证措施
(4)  安全文明施工保证措施
(5)  工期承诺和保证措施
(6)  施工主要工序
(7)  项目负责人及项目管理人员配置
(8)  施工总平面图
(9)  其他需说明的内容
2.施工组织设计除采用文字表述外可参考下列图表，图表及格式，投标人根 据施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。
附表一 拟投入本标段的主要施工设备表
附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
















附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序  号
	

设备名称
	
型号
规格
	

数量
	
国别
产地
	
制造
年份
	额定功 率
(kW)
	
生产能 力
	
用于施 工部位
	

备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	
序号
	仪器设
备名称
	
型号规格
	
数量
	
国别产地
	制造年
份
	已使用
台数
	
用途
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	














附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附表四：计划开工、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工 的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图 (或横道图) 表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况 和布置。



附表六：临时用地表

	用途
	面积 (平方米)
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	













10、 已标价分部分项报价（若有）





11、 其他材料
(磋商文件规定但未提供格式或磋商申请人认为必要的其他资料)





















































[bookmark: _Toc9389]第五章 磋商程序和方法 (综合评分法)

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件全部实质性要求(即通过资格性评审及符合性评审)的响应文件，按照本章“详细评审”规定的评分标准进行打分，并按评审总得分计算公式计算评审总得分，按总得分由高到低的顺序推荐 3 名成交候选人；评审总得分相等时，按磋商报价由低到高顺序排列；评审总得分相等且磋商报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列。
[bookmark: _Toc1560]一、评审程序

1.评审准备。
2.资格审查，资格审查主要内容如下：
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式
评审
标准
	磋商响应文件的递交
	2025年06月13日上午09时30分前

	
	
	磋商响应文件
	磋商申请人应通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）提交电子响应文件进行加密及上传

	
	
	磋商申请人名称
	与营业执照一致

	
	
	磋商函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	磋商响应文件格式
	符合“磋商响应文件格式”的要求

	
	
	磋商响应文件比较
	不同磋商申请人的磋商响应文件无内容、数据 50%以上雷同或其他明显串标行为

	
	
	磋商会议
	磋商申请人法定代表人或其授权委托代理人按时参加磋商会议

	2
	资格评审标准
资格
	具有合法有效营业执照或其他组织合法证件
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料

	
	
	财务状况
	提供2024年1月1日至今任意一个月财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表），且所提供报表须真实准确、数据清晰，若成立时间不足1年的，提供书面情况说明及提供其基本开户银行出具的资信证明；（此项要求可不列入废标条款）；

	
	
	资质要求
	具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上(含叁级)或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

	
	
	项目负责人要求
	项目负责人要求：项目负责人持有贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业）及有效的安全生产考核合格证(B证)。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供相关证明材料或书面声明（加盖公章）

	
	
	税收和社保证明
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2025年1月1日至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月缴纳税收及社会保障资金的完税凭证)；若为新成立的公司提供成立以来税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明，依法不需要缴纳税收和社保的应提供相应的证明材料或合理可信的情况说明；

	
	
	重大违法记录审查
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法 记录是指磋商申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)；

	
	
	信用查询截图
	根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，采购人或采购代理机构在投标（响应）文件递交的截止时间后将对磋商申请人的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，磋商申请人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标（响应）文件按无效投标（响应）文件处理；失信信息材料由采购代理机构负责在项目开标后评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会；

	3
	响应性评审标准
	建设期限
	210日历天

	
	
	建设地点
	红河县架车乡妥阿村委会妥阿村

	
	
	质量要求
	按国家现行有关施工质量验收规范要求，达到一次性验收合格；

	
	
	磋商有效期
	90日历天

	
	
	磋商范围
	符合竞争性磋商文件要求

	
	
	磋商保证金
	符合竞争性磋商文件要求

	
	
	报价方式及要求
	1、报价方式：建安工程费结算后下浮率（%）  
2、报价说明：结合自身实力自报浮动幅度值。报价应包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、后续服务、成交服务费等完成本项目所需全部费用。
注：（1）安全文明建设工程费、规费、税金不参与下浮。
（2）在项目实施过程中所报浮动幅度值不因任何原因而变动。
3、报价唯一，且不得超出招标控制价的报价无效。
4、成交人在收到成交通知书后30个日历天内，向采购人提交工程量清单分部分项报价，签署合同时须附上分部分项单价报价清单，作为结算审计依据。

	
	
	其他
	符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求



注：资格评审和符合性评审有一项未通过的响应文件不再进入详细评审；只有通过资格审查的磋商申请人才能参加最终二次磋商报价。
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[bookmark: _Toc7836]3.详细评审：技术部分（满分70分）

	序号
	项目
	评分因素
	评分标准

	

















1.1
	














技术部分
满分70分
	
施工技术方案评审(满分20分)

	1.施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的，得14～20分；
2.施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的，得7～13分；
3.施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的，得1～6分；
4.施工技术方案、施工措施、施工部分存在有明显错误的，得0分。
5.无施工技术方案的不得分。

	
	
	质量承诺及保证措施评审(满分10分)

	1.质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，对工程质量保证措施有阐述的，得6～10分；
2.质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措 施基本达到要求但存在一些问题的，得1～5分；
3.质量承诺满足磋商文件，有违约责任承诺但不具体的，得0分；
4.对质量无承诺或质量承诺不满足磋商申请文件的，为重大偏差应按规定作废标处理。


	
	
	施工主要工序评审(满分10分)
	1.施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的，得8～10分；
2.施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解 决方案，保证措施基本可行的，得4～7分；
3.施工主要工序阐述基本全面，且对招标项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，但解决方案和保证措施不可行的，得1～3分。
4.无施工主要工序阐述的不得分。



	
	
	安全文明施工保证措施评审(满分10分)

	1.上年度磋商申请人持有安全生产许可证书且在有效期内；磋商申请书中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对 性好，在商务部分报价中有相对应的费用的，并符合国家、省、州 (市)的有关规 定的，得6～10分；
2.上年度磋商申请人持有安全生产许可证书且在有效期内；磋商 申请书中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理但针对性一般， 在商务部分报价中有相对应的费用的，并符合国家、省、州 (市) 的有关规定的，得1～5分；
3.上年度磋商申请人持有安全生产许可证书且在有效期内，磋商申请书中有安全文明施工保证措施且在商务部分报价中有相对应的费用的，但不具体存有错漏的，得0分

	
	
	工期承诺和保证措施评审
(满分10分)

	1.工期承诺满足磋商申请文件要求，工期保证措施合理具有针对性，有具体的违约责任承诺的，得8～10分；
2.工期承诺满足磋商申请文件要求，工期保证措施合理但针对性 一般，有具体的违约责任承诺的，得4～7分；
3.工期承诺满足磋商申请文件要求，但工期保证措施存在问题， 违约责任承诺不具体的，得1～3分；
4.无工期承诺或工期承诺不满足磋商申请文件要求不得分。

	
	
	劳动力安排和材料投入计划及其保证措施评审(满分5分)

	1.劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工
工作需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性好的，得5分；
2.劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的，得3～4分；
3.劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的，得1～2分；
4.劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划不能呼应的，得0分。
5.无劳动力安排和材料投入计划的不得分。

	
	
	施工机械投入评审
(满分5分)

	1.施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭
合理、准确且明确的，有相对应的费用的，得5分；
2.施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的，得3～4分；
3.施工机械投入与施工进度计划响应、基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的，得1～2分；
4.施工机械投入与施工进度计划不相呼应的、不满足工程要求的，得0分。
5.施工机械投入未作说明的不得分。

	
	商务部分满分30分

	报价得分（30分）
	报价得分=(评标基准价/(1—二次报价))×30（小数点保留两位）
评标基准价=1—二次报价，其价格分为满分。其他磋商申请人的价格统一按上述磋商报价公式计算。
注：评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价，计算到小数点后两位；

	评审总得分=技术部分+商务部分

	综合评分法：是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指 标评审得分最高的磋商申请人为成交候选人磋商申请人的评审方法。
本项目评审细则详见下表。                                                                       
评分配比：
F1 磋商报价得分：30 分
F2 技术部分：70 分
磋商申请人的评标总得分=F1+F2
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