电力建设工程施工承包合同

建设单位：乐山师范学校附属小学  （以下简称甲方）

施工单位：         （以下简称乙方）

- 甲方将乐山师范学校附属小学校园变压器增容配电项目 发包给乙方建设，根据《中华人民共和国民法典》的规定，为明确双方职责，确保工程优质高效地按期建成投运，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守：

- 一、工程名称、地点

- （一）工程名称：乐山师范学校附属小学校园变压器增容配电项目

- （二）工程地点：乐山市市中区

- 二、工程内容

新建1台1600KVA箱变及相应的进出电缆、教学楼新增空调配电系统。具体详见施工图纸及工程量清单。

- 三、施工工期

工程暂定工期50日历天，通电时间以电力部门批复的通电时间为准，如有延误，工期顺延。

- 四、工程质量

（一）本工程必须符合设计图纸要求，符合国家与电力部门施工及验收规范，通过电力部门验收。

（二） 工程质量：符合国家现行质量合格标准。

- 五、材料设备供应责任

（一）甲方组织提供设备材料：无。

（二）乙方组织提供设备材料：合同范围内所有材料。

- 六、工程价款

本工程合同暂定金额为人民币     元（￥ ） 。最终结算金额以乐山市财政评审审定金额为准。

七、付款方式

1、合同签订后施工单位进场，甲方收到乙方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后30个工作日内按照财政资金申报流程向财政申报款项，在财政资金到达甲方账户后10日内，据实情况说明为支付合同价的30%；

2、工程完工验收合格并按照相关规定办理竣工结算审核后，达到付款条件且财政资金到达甲方账户后10日内，据实情况说明为支付至结算审定总价的97%；

3、工程质量保证金，达到付款条件起10日内，若乙方无其他违约行为，据实情况说明为缺陷责任期满后支付剩余的3%。

八、双方职责

（一）甲方职责

1.保证资金按时到位。

2.甲方提供乙方所需工程设计图纸原件，复印后原件交甲方存档；及时将有关洽商变更记录传达给乙方作为施工依据。

3.甲方负责协调乙方与土建及其他单位配合问题。

4.因甲方协调原因，导致工期延误，增补工程量及其相关费用甲方承担。

（二）乙方职责

1. 严格遵照国家《电气装置安装工程施工及验收规范》按施工图纸组织施工，保质保量，按合同约定时间如期完成建设任务。

2.工程完工后，作好现场清理，做到工完场清。

3.乙方施工人员在进入生产现场前乙方应对其进行安全教育和培训。

4. 乙方应承担因自身工作失误管理不严而造成的人员死亡、重伤、轻伤、设备事故或财产损失的经济责任和法律责任。

5.服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度；乙方临时办公场所及工人食宿场所不得在施工现场搭设或设置于正在施工的楼层内。

6.确保工程质量和进度，属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方负责。

7.确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所有材料入场前提供产品质量合格证及相关质量检测资料。

8.严格按照甲乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

9.施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。

10.乙方在施工期间必须保护其他成品工程，如因乙方施工对其他产品保护不到位造成损坏，则所有损失由乙方负责。

11.严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。

12.乙方应保障乙方人员及相关人员在运输、安装、调试等合同履行过程中的人身、财产安全，排除安全隐患。因安全问题引发的一切后果，均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。因本合同履行过程中产生的一切安全问题，包括但不限于人身安全、财产安全等方面的风险及责任，均由乙方承担全部责任。若乙方人员在履行合同过程中给甲方或任何第三方造成损失、损害、索赔、纠纷等，乙方应负责采取一切必要措施妥善处理，并承担由此产生的全部费用，包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费等。

13.其他约定：

(1).在施工过程中不得影响正常教育教学用电和师生安全。

(2).教学期间施工场地打围处理，张贴安全警示等。

(3).其他未尽事宜双方协商.

九、质量保修

（一）保修内容：合同承包范围工程。

（二）保修期限：自工程竣工验收合格之日起质保1年，质量保修期内，乙方应在接到甲方维修需求后24小时内进行维修，维修费用由责任方负责承担。

十、违约责任

（一）由于一方违约造成停建、缓建或终止合同，给另一方带来的经济损失（直接损失费）由违约方承担。

（二） 甲方如不按时支付乙方工程款的，甲方每天按违约金额千分之一支付。

（三）本项目结算审定结束（以财政部门出具的审定结论时间为准）后若被财政监督或其他具备监督职能的部门抽查复审认定存在以下情形的，乙方应承担相应的财政资金退还责任：

1.经抽查复审认定本项目送审资料存在弄虚作假情况的，乙方应将弄虚作假虚增的工程价款（以抽查复审认定金额为准）在抽查复审认定结论出具后10个工作日内退还至甲方指定的银行账户；

2.经抽查复审确认项目审减比例大于财政投资评审的原审定审减比例，对超过3个百分点（不含）以上的差额部分，乙方应在抽查复审认定结论出具后10个工作日内退还至甲方指定的银行账户。

十一、争议解决方式

本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

十三、本合同自双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程    余款后终止。

十四、其他

本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

（以下为签署页）

| 甲方单位：乐山师范学校附属小学 | 乙方单位： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人 （签字）： | 法定代表人或委托代理人 （签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 公司电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户帐号： | 开户帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |