# 政府采购

# 竞争性磋商文件

# 项   目   号：JLP25C00035

# 磋商项目名称：九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务

# 采购人：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

# 采购代理机构：重庆昕笛枫建设工程咨询有限公司

# 二〇二五年四月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

第二篇  项目服务需求	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 18 -

第六篇  政府采购合同	- 23 -

第七篇  响应文件编制要求	- 48 -

第一篇  采购邀请书

重庆昕笛枫建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（以下简称：采购人）的委托，对九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 保证金（万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务 | 69.76 | 1 | 1 | 其他未列明行业 |

二、资金来源

财政预算资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微型企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（残疾人福利性单位声明函）。

注：“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

“监狱企业证明文件”应当由供应商提供其属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

“残疾人福利性单位声明函”应由供应商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的供应商线上获取本项目磋商文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（登录重庆市政府采购网→在线开评标→电子投标在线报名→在线获取），无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。

（三）竞争性磋商公告所附竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有登陆“重庆市政府采购网”完成网上获取采购文件才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：未通过“重庆市政府采购网”下载、获取磋商文件，将无法上传响应文件。

（四）本项目为政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书并下载响应文件制作系统制作电子响应文件进行互联网线上响应，具体操作流程请下载项目公告附件《政府采购全程电子化采购操作及安装手册（供应商必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作失败等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，下载《政府采购全流程电子招投标项目供应商操作引导（含办理正式CA签章流程）》并按要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》和下载响应文件制作工具，并按下载的操作手册引导，完成电子响应文件制作。

（五）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（六）竞争性磋商文件发布期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（七）竞争性磋商文件售价：本项目免收磋商文件购买费。

（八）递交响应文件方式：本项目采用网上递交方式，在投标截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目→待投标→上传响应文件”板块提交。

（九）响应文件递交截止时间：2025年5月7日北京时间10:00

（十）磋商开始时间：2025年5月7日北京时间10:00

（十一）开标地点：供应商登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“开评标大厅”进入本项目开标室。

（十二）注意事项

1.开标方式：本项目采用网上开标，供应商登录重庆市政府采购网→在线开评标→开评标大厅，进入开标室完成在线签到、标书解密、确认开标结果。

2.供应商法定代表人或其授权代表持CA证书和无线上网的笔记本电脑（必须具有视频通话功能）前往重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋6楼）现场参加网上开标。供应商线下持对应设备到线下指定磋商地点参与在线磋商都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与磋商的，其后果由供应商自行承担。

3.供应商如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝（因电子招投标系统问题除外）。

4.本项目采用全流程电子招投标，各供应商需熟悉整个电子化过程。

五、磋商保证金

（一）磋商保证金递交

磋商保证金应当以银行转账、电汇、网银或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），选择以下任意一种方式递交：

方式一：

- 选择以银行转账、电汇形式递交的，应汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

| 投标保证金递交账号一览表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务 |  |
| 财政编号：JLP25C00035 |  |
| 项目编号：50000120250422030703001 |  |
| 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 分包 | 银行信息 |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061163111. 账号2; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001815603. |
| 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 |  |

1.1供应商应足额交纳磋商保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），并汇至所投包对应的任一账户，磋商保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

1.2各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.保证金退还方式

1.未成交供应商的磋商保证金，在中标（成交）通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

方式二：选择以纸质保函形式交纳磋商保证金

1. 纸质投标保函交纳形式及要求：

（1）缴纳形式：供应商提供不可撤销且见索即付的保函；

（2）具体要求：供应商须在响应文件中提供金融机构、担保机构出具的纸质保函正本扫描件，纸质保函正本原件应当于响应文件递交截止时间前在现场递交采购人（采购代理机构）保管。纸质保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在响应文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标保证金的有效期限；⑤保函须不可撤销且见索即付。

若响应文件递交截止时间延期，则纸质保函递交的截止时间和响应文件递交截止时间保持一致。

不满足上述要求的纸质保函无效。

2.供应商须在响应文件中提供纸质保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质保函视为无效。

3.供应商在递交现场递交的纸质保函正本原件应与响应文件中提供的纸质保函扫描件一致，否则由评标小组作无效响应处理。

4.纸质保函的退还、注销

4.1未中标供应商的纸质保函，在中标通知书发放后五个工作日内退还纸质保函正本原件，具体注销事宜由供应商与金融机构、担保机构协商。

4.2中标人的纸质保函，在中标人与采购人签订合同后五个工作日内，退还纸质保函正本原件，具体注销事宜由供应商与金融机构、担保机构协商。

方式三：选择以电子保函形式交纳磋商保证金

1.电子磋商保函交纳形式及要求：供应商在电子响应文件递交截止时间前进入重庆政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）→选择专题栏目→选择采购金融服务→在线申请投标保函。（具体操作请下载项目招标公告附件《采购公告附件（供应商必看手册）版》（《重庆政府采购网电子投标保函操作手册》），若当前电子保函功能不能满足区域性选择时，供应商需提供纸质投标保函或其他缴纳保证金方式。

2.电子投标保函应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目招标人；

③保函担保金额必须满足本项目要求；

④保函生效时间必须在电子响应文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；

⑤保函须为不可撤销且见索即付。

3.若电子响应文件递交截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和电子响应文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函无效。

4.以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额：（详见本篇，一、招标项目内容）。

5.电子投标保函以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函交纳情况为准，供应商在投标时无须再提供电子投标保函的相关资料。

6.若供应商为联合体，则由联合体牵头单位提供电子投标保函。

电子投标保函的注销：具体注销事宜由供应商自行与保函出具机构咨询协商。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

联系人：陈老师

电  话：023-61577224

地  址：重庆市九龙坡区杨家坪直港大道17号建设大厦

（二）采购代理机构：重庆昕笛枫建设工程咨询有限公司

联系人： 薛老师

电  话： 13508385588

地  址： 重庆市大渡口区兴盛路160号

第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。

一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务 | 1 |  |

- 项目总投资及资金来源

- 项目总投资概算15803.21万元，其中:工程费用12833.52万元，工程建设其他费用1799.08万元，预备1170.61万元。项目资金来源为优先使用超长期特别国债资金，不足部分由区财政筹措解决。

- 建设规模及内容

- 本项目为实施九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治，一是改造建设DN150~DN1500污水管网及配套设施共约 30.7公里；二是污水管涵修复病害共约20.5公里，同时整治污水管涵相关配套设施。

※二、服务内容

完成本项目施工阶段全过程造价控制服务，包括施工阶段、竣（完）工阶段的全过程造价咨询工作（施工方案经济评价与优化、设计变更的经济分析、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核（设计变更预算报告编制（审核））、建筑材料（设备）认（审）价、提供工程索赔和反索赔咨询、审核资金使用计划、进度款审核）、出具结算审核报告、配合结算审计阶段的工作等与造价控制有关的其他全过程造价咨询服务工作，具体如下：

- 1.参与工程收方计量、验收、监理例会和技术交底会议，并规范完善资料；

- 2.进行市场考察，形成书面询价记录并会同有关各方核定材料（设备）价格；

- 3.核定每月完成的工程量和相应的工程进度款；

- 4.对增加或减少的工程变更程序的合理性提出建议；

- 5.对工程签证单进行审核；

- 6.核定材料调差，依照施工合同要求，审核每月主材的用量，收集主材价格调整资料，为材料调差提供依据（包括正调差和负调差）；

- 7.协助委托单位对索赔事项的造价审核；

- 8.例行检查；

- 9.协助决策；

- 10.拟定跟审工作计划、编写跟审日志及跟审工作小结；

- 11.整理工程结算审计的证明材料、审查工程竣工资料（达到审计主管部门要求）、进行工程结算审核、编制工程结算审核报告、相关资料整理归档（达到送审条件）；

- 12.乙方定时及不定时检查收方测量仪器，检查仪器年检记录，并对仪器进行现场校对、且有文字记录；

- 13.提交跟审报表：每30天一期动态信息,需向甲方提交全过程造价控制月报。乙方提交的月报中应体现每个月内参建各方的工作开展情况，跟审过程中发现的问题以及向甲方提出整改建议等；

- 14.提交月报：次月5日前向甲方提交全过程造价控制月报，乙方提交的月报中应体现当月内参建各方的工作开展情况，跟审过程中发现的问题以及向甲方提出整改建议，并对上月跟审成果汇总以及对审计中发现的问题是否整改予以审查；

- 15.制订切实可行的《全过程造价控制实施方案》，并作为全过程造价控制合同的附件，在合同签订后10个工作日内向甲方提交。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。

※一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间：以合同签订之日开始，至工程竣工结算经审计主管部门审计完毕后终结。

（二）实施地点：重庆市九龙坡区。

（三）验收方式：由采购人组织验收。

※二、报价要求

- （一）本次采购为取费比例报价,供应商按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(COGSBF-JA-2021)“工程量清单施工阶段工程造价全过程控制”规定的收费标准为原则结合本项目的工程费用、结算原则、自身实力和市场行情自主填报取费比例，成交后该取费比例不因任何原因而变化(包括但不限于因政策调整、变化等原因造成跟踪审计内容的增减、物价变动、施工工期延长等)。取费比例应是完成本项目比选范围内全部工作、且应满足合同条款中对咨询服务工作的相关要求的费用，供应商须充分考虑本比选项目实际情况、工期要求、驻场时间、竞争性比选文件相关条款内容、自身实力、市场行情及综合风险因素等，在公布的最高限价范围内自主报价。

- （二）磋商报价包括完成本项目所有建设范围及内容的全过程造价咨询服务工作的咨询及服务费用、附加工作费用、额外工作费用、工作人员工资、技术服务费、招标代理费、交易服务费、加班费、办公设施费、通讯费、交通费、差旅费、管理费、保险、利润、税金及风险等所有费用。除按合同条款约定调整外，不因任何因素变化而调整。

（三）磋商取费比例最高限价为80%，暂定磋商总报价最高限价为69.76万元。磋商报价超过最高限价的按无效响应处理。

暂定磋商总报价=以建筑工程安装费12833.52万元作为计费基数按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(COGSBF-JA-2021)文件计算出的费用x磋商取费比例。

磋商取费比例报价以百分号为单位，百分号前保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。

※三结算原则

最终结算费用=九龙坡区财政局或审计局审定的建筑工程安装费作为计费基数按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(COGSBF-JA-2021)文件计算出的费用x成交取费比例。若结算费用超过暂定磋商总金额时，以暂定磋商总金额结算，若未超过暂定磋商总金额时，以实际金额结算。

※四、付款方式

1.工程开工后按工程进度每月进行支付，咨询费用进度款=工程当期进度审定完成的工程建安费产值金额/暂定工程建安费合同总金额*暂定咨询合同金额*70%。

2.工程全部竣工验收合格后，若审定建筑安装工程费对应的咨询费大于合同金额则支付至暂定合同金额的80%，若审核金额小于合同金额的80%，则按实际审核金额的的80%进行支付。

3.完成九龙坡区财政局或审计局决算审计后，支付至决算价的100%。

4.每次支付前，咨询人需提供真实合规的发票。

※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※六、保密要求

成交供应商应对本项目所有的的技术、商业资料及工作成果进行保密，未经采购人同意，不得向第三方透露。

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投包的磋商保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 电子响应文件数量符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 本竞争性磋商文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
|  |  |  | 本竞争性磋商文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式，按要求的方式递交。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，磋商小组要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。必须在“报价澄清内容”填写核心产品/主要标的的最终单价（货物类）。如需上传二次报价单价明细表或者其他附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他附件的上传。

③提交报价，然后完成报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（10%） | 10分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值 |  |
| 2 | 服务部分 （70%） | 对项目的理解 （10分） | 供应商对本项目及其特点认识清楚，理解把握全过程跟踪审计及项目管理的工作范围、目标、依据及原则，提供相关服务方案。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得10分；方案内容存在1处瑕疵，得7分；存在2处瑕疵，得4分；存在3处瑕疵得1分；存在4处及以上瑕疵得0分。 | 注：方案中所称的“瑕疵”指： 1.方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点； 2.缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误； 3.表述前后矛盾、无连贯性； 4.技术方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，不利于本项目的目的实现； 5.现有技术条件下不可能实现的情形。 |
|  |  | 工作部署（15分） | 全过程跟踪审计及项目管理的工作部署，包括但不限于工作组织机构与分工、工作程序及方法、工作开展具体内容、工作时间要求等。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得15分；方案内容存在1处瑕疵，得12分；存在2处瑕疵，得8分；存在3处瑕疵得5分；存在4处及以上瑕疵得0分。 |  |
|  |  | 管理制度（15分） | 拟派驻本项目人员配置及管理制度方案，以及工程实施进度计划。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得15分；方案内容存在1处瑕疵，得12分；存在2处瑕疵，得8分；存在3处瑕疵得5分；存在4处及以上瑕疵得0分。 |  |
|  |  | 质量保证措施 （15分） | 有完整有效的复核机制确保跟踪审计服务的成果质量。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得15分；方案内容存在1处瑕疵，得12分；存在2处瑕疵，得8分；存在3处瑕疵得5分；存在4处及以上瑕疵得0分。 |  |
|  |  | 重点难点分析 （15分） | 对重难点进行分析并提出可行、全面、科学、有针对性和可行性的解决方法。 方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵得15分；方案内容存在1处瑕疵，得12分；存在2处瑕疵，得8分；存在3处瑕疵得5分；存在4处及以上瑕疵得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 业绩 （5分） | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有1个类似项目全过程造价咨询业绩的得5分。 | 供应商须在响应文件提供该业绩的合同协议书，若提供的上述业绩证明材料不能体现合同签订时间等信息的还须提供业主证明（包含业主联系人及联系方式）。 |
|  |  | 人员要求（15分） | 项目负责人（5分） 具备一级造价工程师（土木建筑工程专业）执业资格且在供应商本单位注册，同时具备工程类高级及以上技术职称的得5分。 项目组成员（10分） 项目组成员每有一个具备一级或二级造价工程师（土木建筑工程专业）执业资格且在供应商本单位注册的得5分，最多得10分。 | 供应商须在响应文件提供提供上述人员的职业资格证书及注册证书。 |

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）未按照磋商文件的规定报名和提交磋商保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与投标。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1. 电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过响应文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.在电子加密响应文件中，竞争性磋商文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）本项目由成交供应商在成交结果公示后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按如下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务成交金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=1.5+3.2=4.7（万元）

八、交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按“渝发改收费〔2023〕115号”文件标准执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  政府采购合同

建设工程施工阶段造价过程控制

合同书

项目名称: 九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务

委 托 人: 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

代 建 人：重庆九龙新城建设发展有限公司（原重庆桃花溪建设项目管理有限公司）

咨 询 人:

第一部分　建设工程施工阶段造价过程控制合同

重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会（以下简称“委托人”）、重庆九龙新城建设发展有限公司（原重庆桃花溪建设项目管理有限公司）（以下简称“代建人”）与        （以下简称“咨询人”）经过双方协商一致，签订本合同。

第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程施工阶段全过程控制服务：

- 项目名称：九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程造价全过程控制服务

- 服务类别：施工阶段过程造价控制

3、工作内容：完成本项目施工阶段全过程造价控制服务，包括施工阶段、竣（完）工阶段的全过程造价咨询工作（施工方案经济评价与优化、设计变更的经济分析、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核、建筑材料认（审）价、提供工程索赔和反索赔咨询、审核资金使用计划、进度款）、出具结算审核报告、配合结算审计阶段的工作等与造价控制有关的其他全过程造价咨询服务工作。

4、建设规模：本项目为实施九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治，一是改造建设DN150~DN1500污水管网及配套设施共约 30.7公里；二是污水管涵修复病害共约20.5公里，同时整治污水管涵相关配套设施。

第二条本合同的措词和用语与所属建设工程施工阶段全程控制合同条件及有关附件同义。

第三条下列文件均为本合同的组成部分：

1．建设工程施工阶段全过程控制合同标准条件；

2．建设工程施工阶段全过程控制合同专用条件；

3．建设工程施工阶段全过程控制的任务和要求等合同附件；

4. 建设工程施工阶段全过程控制合同执行中共同签署的补充与修正文件。

第四条咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程施工阶段全过程控制业务。

第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

第六条本合同的建设工程施工阶段全过程控制业务自  年  月  日或自委托人书面通知之日起开始实施，至工程竣工，委托人提交全部结算资料并接受审计部门审计后完成。

第七条本合同经委托人、咨询人双方盖章后生效，委托人授权签署合同。

本合同一式陆份，委托人叁份，咨询人叁份，具有同等法律效力。

（以下为签署页）

委　托　人：（盖章）                代 建 人： （盖章）

重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会   重庆九龙新城建设发展有限公司（原重庆桃花溪建设项目管理有限公司）

法定代表人(签章)或　　　　   　      法定代表人(签章)或

委托代理人(签字)：　　　　   　      委托代理人(签字)：

经 办 人：                           经 办 人：

电    话： 　　　                    电　　话：

通讯地址：                           通讯地址：

咨询人：（盖章）

法定代表人(签章)或

委托代理人(签字)：

经 办 人：

开户银行：

账    号：

电　　话：

通讯地址：

签约日期:  年   月   日

第二部分　合同标准条件

一、词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设工程施工阶段全过程控制业务和聘用建设工程施工阶段全过程控制咨询人的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程施工阶段全过程控制业务和建设工程施工阶段全过程控制咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条　建设工程施工阶段全过程控制合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、规定。

第三条　建设工程施工阶段全过程控制合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

二、咨询人的义务

第四条　向委托人提供与建设工程施工阶段全过程控制咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务。

“正常服务”是指双方在专用条件中约定的建设工程施工阶段全过程控制咨询工作。

第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

三、委托人的义务

第七条　委托人应负责与本建设工程施工阶段全过程控制业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

四、咨询人的权利

第十一条　委托人在委托的建设工程施工阶段全过程控制业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在审核过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在审核过程中，有权对第三人提出与本审核业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在审核过程中，有到工程现场勘察的权利。

五、委托人的权利

第十二条　委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询人委派的咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，调整合同范围直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

六、咨询人的责任

第十三条　咨询人的责任期即建设工程施工阶段全过程控制合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程施工阶段全过程控制合同中约定的义务，因咨询人的过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

七、委托人的责任

第十七条　委托人应当履行建设工程施工阶段全过程控制合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

八、合同生效，变更与终止

第十八条　本合同自双方盖章之日起生效。

第十九条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响5个工作日内书面通知委托人,经双方协商一致，完成建设工程施工阶段全过程控制工作的时间应当相应延长。

第二十条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十一条　咨询人由于委托方原因暂停或终止执行建设工程施工阶段全过程控制业务，由此而增加的恢复执行建设工程施工阶段全过程控制业务的工作，经双方一致同意，有权得到额外的时间。

第二十二条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

九、咨询业务的酬金

第二十三条　建设工程施工阶段全过程控制业务的酬金，按照建设工程施工阶段全过程控制合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十四条　如果委托人在规定的支付期限内由于自身的原因未支付建设工程施工阶段全过程控制业务酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期存款利率乘以拖欠酬金时间计算。

第二十五条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书七日内向咨询人发出异议的通知。

第二十六条　以人民币支付建设工程施工阶段全过程控制业务酬金。

十、其他

第二十七条　因建设工程施工阶段全过程控制业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人书面同意，其所需费用由委托人负责。

第二十八条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程施工阶段全过程控制业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程施工阶段全过程控制业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第二十九条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程施工阶段全过程控制合同约定以外的与建设工程施工阶段全过程控制咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

十一、合同争议的解决

第三十一条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，提交委托方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第三部分合同专用条件

第一条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国审计法》、《建设项目全过程造价咨询规程》以及国家现行的其它建设项目施工、验收规范、规程、质量检验标准相关法规等；

2、重庆市现行预算定额指标及相应配套文件；

3、根据《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA—2021）；

4、重庆市城乡建设委员会关于《重庆市建设工程工程量计算规则》；

5、工程相关的设计文本、图纸、批件、有效合同及相关基础、技术资料等。

第二条建设工程施工阶段全过程控制业务范围：

1、本工程咨询范围：参与施工阶段的现场计量、现场签证；政府要求的设计变更的造价审查和施工方案优化及经济比选；新增工程的组价计价、单价控制价的审核；本工程全部合同履行过程中需备案与审核的价款支付，工程索赔的处理；建筑材料认（审）价、工程进度款审核、专业分包造价控制、有关工程造价信息及法规等咨询；完工后的结算审核等与造价控制有关的其他服务工作。

2、审核业务范围

（1）督促项目业主严格执行基本建设程序及基本建设管理制度。

（2）负责工程施工合同及合同变更的咨询，并协助项目业主进行合同履行管理。

（3）派人常驻施工现场进行必要的监管，参与工程洽谈、现场计量、隐藏工程收方、变更、签证的审查与确认，有效控制与审定项目建安工程投资、设备投资、待摊投资和其它投资等建设成本。

（4）施工期中工程造价的控制、控制，包括中间计量的审查,严格控制工程进度款的支付，主要材料、设备的选购及定价审核，编制及审核施工图材料清单.参与材料、设备供应厂家的考察及与供应商价格的谈判等。

工程进度周（月）报、变更、签证、现场收方及计量、与投资控制相关的审查与确认的工作流程为：施工单位申报→监理单位对技术方面审查及确认→控制单位对经济方面审查及确认→业主（代理业主）单位审查及确认。

（5）对施工过程中上报的施工方案进行严格审查，对方案的经济变动情况提出书面建议。

（6）督促项目业主对重大设计变更必须按规定程序报原审批部门批准。

（7）根据相应调整的造价控制目标，及时、准确地向委托人提供造价控制动态分析报告。

（8）编制审查依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息。

（9）审查项目竣工结算，形成完整的结算报表并出具项目竣工结算审查报告，在提供齐全的竣工资料后60个工作日内完成审查工作，咨询人应对审查结果负责。

（10）对单项工程的变更、洽商、签证、会议纪要等资料主动进行收集和分类归档，资料管理及时、完整。

（11）不得泄露控制过程知悉的国家机密和商业秘密。

（12）咨询人须配合业主完成审计。

（13）委托人委托的与本合同范围内相关的其他工作。

第三条　委托人应及时提供咨询人所需的项目有关资料。

第四条　委托人应在 10 个工作日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，

1、按照附件二《控制合同违约责任附加协议条款》约定的违约责任条款，承担相应违约责任。

2、按下列办法接受扣除相应比例酬金并承担因此而造成的经济损失；若因此而给委托人造成损失的，咨询人负责赔偿：

（1）审计机关（或单位）审减金额在咨询人结算审核结果的5%（含5%）范围内，属于合理误差范围，对咨询人酬金的收取不产生影响；

（2）审计机关（或单位）审减金额在咨询人结算审核结果的5%至8%（含8%）范围内，委托人有权扣除咨询人10%的酬金；

（3）审计机关（或单位）审减金额在咨询人结算审核结果的8%至10%（含10%）范围内，委托人有权扣除咨询人20%的酬金；

（4）审计机关（或单位）审减金额在咨询人结算审核结果的10%至20%（含20%）范围内，委托人有权扣除咨询人20%的酬金，如果咨询人被扣除的酬金不足以补偿给委托人造成的经济损失的，咨询人应赔偿甲方的经济损失；

（5）审计机关（或单位）审减金额在咨询人结算审核结果的20%以上，委托人有权扣除咨询人20%的酬金，且要求咨询人退还已付酬金并支付赔偿金，不足以补偿给委托人造成经济损失的，咨询人应赔偿委托人的经济损失，将咨询人计入九龙坡区中介机构黑名单并抄报市级相关主管部门；

第六条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的审核业务酬金，全部费用在项目成本中列支：

1．本工程造价全过程控制（含结算审核）的审核业务酬金根据《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA—2021）文件附表17“工程造价咨询费参考费用标准”规定的第4项的规定为原则。审核业务酬金暂根据相应项目建安费12833.52万元为基数测算。

2．最终结算费用=九龙坡区财政局或审计局审定的建筑工程安装费作为计费基数按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(COGSBF-JA-2021)文件计算出的费用x成交取费比例。若结算费用超过暂定磋商总金额时，以暂定磋商总金额结算，若未超过暂定磋商总金额时，以实际金额结算。

审核业务酬金分三次支付：

（1）工程开工后按工程进度每月进行支付，咨询费用进度款=工程当期进度审定完成的工程建安费产值金额/暂定工程建安费合同总金额*暂定咨询合同金额*70%。

（2）工程全部竣工验收合格后，若审定建筑安装工程费对应的咨询费大于合同金额则支付至暂定合同金额的80%，若审核金额小于合同金额的80%，则按实际审核金额的的80%进行支付。

（3）完成九龙坡区财政局或审计局决算审计后，支付至决算价的100%。

每次支付前，咨询人需提供真实合规的发票。

3、预算审核费用（若有），按上述约定费用标准计算，并在咨询人完成竣工结算审核并向委托人提交全过程审核报告时支付。

4、支付酬金之前需咨询人提供合法有效的增值税发票，否则委托人有权顺延付款时间。

单位名称: 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

纳税人识别号：11500107009292855T

地址：重庆市九龙坡区直港大道建设大厦13楼     电话：61577224

开户行及账号：

第七条　双方同意用人民币以转账方式支付酬金。

咨询人的开户银行及账号

开户银行：

账    号：

开户名：

第八条　建设工程施工阶段全过程控制合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第　（二）　种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会仲裁；

（二）依法向委托人住所地人民法院起诉。

第九条通知与送达

委托人通信地址：九龙坡区直港大道建设大厦13楼管线科

联系人：           联系电话：

代建人通信地址：

联系人：           联系电话：

咨询人通信地址：

联系人：            联系电话：

双方在履行本合同过程中所发出的通知、函件、文件等，可直接送达，也可邮寄，邮寄应以邮政特快专递按本合同所列通信地址寄发。按照本合同约定的送达地址进行送达的，由任何人签收均视为当事人签收。受送达人拒收的，不影响送达的效力。从发出之日起第五日视为收到。一方通讯地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通讯地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。

双方因履行本合同产生争议的，上述送达地址亦作为司法机关在包括但不限于一审、二审、再审、执行等司法诉讼程序或仲裁机构在仲裁程序中向双方送达通知、法律文书的有效送达地址。

附件一：建设工程施工阶段全过程控制的任务和要求

附件二：跟踪审核合同违约责任附加协议条款

附件三：廉洁公约

附件一：

建设工程施工阶段全过程控制的任务和要求

工程建设项目全过程控制包括了对项目决策、设计、施工图预算、招投标文件、合同、签证、变更、材料设备价格、索赔、隐蔽工程、施工单位结算书的量、价、费的审核等环节的经济活动及参与单位的相关经济行为进行全面、全程的审核。全过程控制阶段包括了前期审核、施工阶段审核、竣工结算阶段审核、后续服务及回访阶段和配合审计阶段。

一、任务

1、前期审核的主要任务

参与招标文件的讨论工作，编制并提交控制方案。

2、施工阶段的主要任务

1）审核施工图的预算，并按委托人的要求提供各项经济技术指标和测算资料；

2）参与施工合同讨论、谈判及审核：参与合同讨论、谈判，并提出合理化的建议；审核合同文本是否标准，合同形式是否违法违规，相关条款是否齐全等；

3）根据施工承包合同价、进度计划，编制工程现金流量图表、用款计划书；编制并审核工程进度款，审核每月完成工程量及进度款的真实性和与工程施工形象进度的一致性，保障进度款按合同约定支付，杜绝提前支付或超支现象的发生。

4）参与及审核主要材料、大型设备的选购及定价：编制及审核施工图材料清单，参与材料、设备供应厂家的考察及与供应商价格的谈判，以及对材料、设备的合理定价或认质核价提出建议意见；

5）参与隐蔽工程的收方、计量以及用材质量进行现场签证验收；

6）对工程变更进行签证确认：审核变更是否按申报、论证、审批的程序进行，提供工程变更预算的预估，并对施工单位编制的变更预算进行审核；

7）编制或审核预算：合同中暂估价、暂列金额等的施工图预算审核；

8）进行合同、支付台账、变更及签证、材料核价台账和索赔管理，以及各单项工程结算相关资料的收集与管理工作；

9）定期参加每周工地例会和其它与造价控制有关的工程会议，并配合会议纪要的出具；

10) 按时向委托方提供咨询工作周、月（期）报表。负责对承包人报送的每月（期）完成工程中期进度款支付月（期）报表进行审核，并提供当月（期）付款建议书；

11）承发包方提出索赔时，依据承发包合同，提供咨询意见；

12）协助业主及时审核因设计变更现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告。

3、竣工结(决)算阶段的主要任务

1）工程结算审核

及时核定分阶段完工的单位工程结算；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。

主要审核合同约定的承包范围内工程量是否全部完工，设计变更、材料改代和现场签证手续是否完整，取费是否准确，工程结算是否按工程合同条款的约定办理等内容，出具项目竣工结算审核报告（含概算、结算对比分析表，以及超概原因说明等）；配合审计机关审计工作。

2）配合工程竣工财务决算审核

主要配合审核竣工决算的完整性、真实性和合法性，资金来源及到位情况，工程结算经过审核后工程款支付情况，支付是否合法合理，以及配合财务编制决算报表。

4、后续服务及回访阶段的主要任务

提供在建设工程施工阶段全过程控制过程中造价控制相关的人工材料设备等造价信息和其他咨询服务。

5、配合审计阶段的主要任务

在全过程控制过程中，按审计的要求和标准建立健全工程施工过程中必须完善和建立的各项制度，做到工程结束，各项资料等能满足审计的要求，待审计机构进场时，密切配合审计工作，为审计提供必要的问题解答等工作。

二、要求

1、编制及审核成果必须在规定的时间内提交；其成果必须要有编制人（为本单位注册的造价工程师）和审核人员（为本单位注册的造价工程师）签字，编制单位审核鉴章，力求准确、完整，其误差率不能超过±5%，且成果文件（含计算底稿）及最终结果文件以书面原件与相应电子文档（刻录光盘）提交，数量可根据需求提供；成果文件要求字迹清晰整齐，数字准确，各相关数据必须吻合一致，且相互有明确的索引及标识。

2、不同的单项工程中相同的工程子目的单价相同，相同材料价格单价相同。

3、提供单位工程的工程造价指标分析文件（工程量清单及组价阶段和工程结算）。

4、编制及审核成果必须加盖执业章及审核单位公章。

5、编制及审核成果中必须要有审核说明（包括审核的内容、审核的依据等相关内容）及单位工程汇总表，结果均保留到以“元”为单位。

6、咨询人在审核编制过程中，计量和计价时采用广联达软件或鹏业软件。

7、咨询人应根据本工程的专业特点要求成立相应符合资格要求的控制项目小组，小组成员应为咨询人的正式员工。项目小组成员的变动和调换必须事前征得委托人(或本工程代建单位)的书面同意。

项目小组负责人，项目小组主要成员详见下表，项目小组负责人及成员必须安排在本项目上(服务于本项目的成员不得少于人（名单详见后附表），根据施工进度及专业需要陆续进场。)，项目负责人须出席涉及工程的每个重要会议，咨询人参与工程的人员数量必须满足工程的需要。

8、咨询人必须按委托人要求每周或月向委托人提交编审工作情况汇报材料（包括编审内容、编审进展情况、编审过程中的问题以及建议意见等）。

9、咨询人对本工程所有信息保密。

10、凡委托人要求增加的与本工程相关的工作，咨询人应无条件接受并立即实施，相关费用双方另行协商。

11、项目小组工作人员名单

| 序号 | 工作人员姓名 | 职称 | 注册/执业资格 | 职务 | 基本职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

# 附件二、跟踪审核合同违约责任附加协议条款

一、咨询人应全过程、全方位地参与工程造价的跟踪审核、控制，对工程洽谈、现场计量、现场收方、变更、签证等事宜进行监督和审核，若由于咨询人的不履行职责、不当履行职责、咨询不力、责任心不强等原因给工程造成损失、停工、延期等问题，委托人有权更换咨询人员包括项目负责人，直至终止合同，清退咨询人，并要求咨询人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

二、因咨询人原因，跟踪审核合同终止后，委托人不再支付任何费用，咨询人不能以任何理由向委托人提出补偿和赔偿，且咨询人还应按本合同约定继续承担相应的违约责任。

三、咨询人违约金支付细则

（一）咨询人必须按照合同要求配备人员，如咨询人未经委托人批准，擅自更换项目负责人、常驻现场咨询人员或其他咨询人员，委托人将对咨询人进行处罚。擅自更换项目负责人，处咨询人 5000 元/人.次违约金；擅自更换常驻现场负责人（项目副经理），处咨询人 3000 元/人.次违约金；擅自更换常驻现场咨询人员，处咨询人2000元/人.次违约金；擅自更换其他咨询人员，处咨询人 1000元/人.次违约金。如咨询人员不称职，委托人提出要求更换，咨询人必须在当天更换相关人员。若不及时更换，则按每人1000 元/天向委托人支付违约金。

（二）咨询人委派的项目负责人及常驻现场人员须按照合同约定的时间要求驻现场办公，到场时间计算以咨询人委派人员到委托人项目部考勤为准，如咨询人员月驻场时间未达合同约定的70%，则视为不称职，除按前述约定支付违约金外，委托人提出要求更换，咨询人必须在当天更换相关人员。若不及时更换而现场无咨询人员的,则按每人 1000 元/天向委托人支付违约金。

（三）咨询人委派的项目负责人及常驻现场人员须按照合同约定及委托人现场管理需求参加项目相关会议，项目负责人需参加委托人项目负责人（及项目负责人以上领导）主持的或委托人通知咨询人项目负责人参加的会议，每缺席一次，处咨询人 500 元/人.次违约金；咨询人委派的其他项目人员，每缺席一次项目会议，处咨询人 100 元/人.次违约金；咨询人项目负责人缺席相关会议达 2 次，咨询人其他人员缺席会议达3次，视为该咨询人员不称职。

（四）无论工作日或节假日，咨询人必须安排足够的在岗咨询人员以确保工程施工的正常进行，如因咨询人员不到位或不足影响委托方管理工作或施工进行，处咨询人 2000  元/次的违约金。

（五）咨询人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明姓名和岗位，如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以 50 元/人·次的违约金。

（六）咨询人出现下列情况之一者，发生一次扣减其酬金1000 元，发生两次扣减酬金3000  元，发生三次及以上，委托人有权单方面终止合同，并令咨询人立即退场，工程项目另行处理，由此给委托人造成的一切直接损失或间接损失，咨询人应负责相应赔偿。

1、咨询人派驻现场的咨询人员不能满足工程跟踪审核要求；

2、按委托人要求更换后仍不能胜任其职责；

3、咨询人不按批准的实施细则实施跟踪审核且巳产生不良后果的；

(七)跟踪审核时效：咨询人审核、咨询应按时间节点提交造价审核分析成果、咨询工作月（周）报、竣工结算报告等。有下列情况之一，发生一次扣减其酬金 1000 元，发生两次扣减酬金 3000 元，发生三次及以上，委托人有权单方面终止合同，并令咨询人立即退场，工程项目另行处理，由此给委托人造成的一切直接损失或间接损失，咨询人应负责相应赔偿。

1、未按时提交或未提交造价审核分析成果；

2、未按时完成审核、咨询工作，包括进度款审核、签证、材料核价等；

3、未按时提交月（周）报；

4、未按时提交竣工结算报告；

5、未按要求提交安排完成的其他相关造价工作。

（八）组织管理：咨询人应按要求制定实施方案，按合同约定进行组织管理、造价咨询组织管理等，有下列情况之一，发现一次处以咨询人 1000元/次的违约金。

1、未制定跟踪审核组织实施方案；

2、按规范要求应该在场人员而现场无咨询人的专业工程师；

3、审核、咨询不到位，不尽职，未达到委托方管理要求。

（九）过程控制管理：咨询人应按要求进行过程管理，有下列情况之一，发现一次处以咨询人 2000 元/次的违约金。

1、材料核价不准确；

2、未按规范和要求对工程变更进行签证确认、对工程变更预算进行预估以及对施工单位编制的变更预算进行审核；

4、未对施工过程中上报的施工方案进行严格审查以及未对方案的经济变动情况提出建议书；

5、未参与工程的收方、计量及进行现场签证验收；

6、未按要求参与审核主要材料、设备的选购及定价，编制及审核施工图材料清单.参与材料、设备供应厂家的考察及与供应商价格的谈判；

（十）审核质量考核：咨询人应建立质量管理与保证体系，确保审核评价质量、动态分析质量、审减比率、月（周）报质量等对不符合要求的资料不得签字，不准与施工单位串通,弄虚作假，如有违反,处咨询人2000元/次的违约金，累计三次更换审核人员。有下列情况之一，发现一次处以咨询人1000 元/次的违约金。

1、未建立跟踪审核的管理和保证体系；

2、对动态分析报告不及时或不准确，或对存在问题的原因未作分析；

3、出具工程审核资料出现严重数据错误；

4、发现问题未及时向业主报告。

（十一）档案管理：咨询人应按规范要求进行咨询过程档案管理，确保档案齐备、完整等，有下列情况之一，发现一次处以咨询人 1000 元/次的违约金。

1、对单项工程的变更、洽商、签证、会议纪要等资料未按规范要求进行收集和分类归档，资料管理不完整、及时；

2、未按要求对合同、工程款支付、变更、签证和材料核价、索赔等分别建立台帐；

3、未记录工作日志或者记录不真实、完整。

（十二）咨询人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以咨询人  3000   元/人.次的违约金，并没收相关钱物，发现两次，更换相关人员，情节严重将移交司法机关处理。

# 附件三、                   廉洁公约

委托人：重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

代建人：重庆九龙新城建设发展有限公司（重庆桃花溪建设项目管理有限公司）

咨询人：

甲乙双方承诺严格遵守中央、重庆市、九龙坡区有关政策法规，正确行使职务职权，清正廉洁，反对任何滥用职权、谋取私利的行为。

一、加强廉洁教育

合作过程中，双方可通过多渠道多方式，对工作人员积极开展廉洁教育。

二、严守廉洁纪律

双方承诺强化日常廉洁纪律管理，禁止各方工作人员在合作期间存在以下行为：

（一）收受可能影响公正履行职务的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）借用钱款、住房、车辆等。

（三）接受、提供可能影响公正履行职务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

（四）以考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义变相公款旅游。

（五）利用职权或职务上的影响为本人的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人谋取利益。

（六）纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人利用甲乙双方工作人员（含领导干部）本人职权或职务上的影响谋取私利。

（七）违反中央、市、区有关公务接待管理规定，超标准、超范围接待或借机大吃大喝。

（八）到禁止召开会议的风景名胜区开会。

（九）干预和插手建设工程项目承发包、土地使用权出让、采购、房地产开发与经营、矿产资源开发利用、中介机构服务等。

（十）违反社会公德、家庭美德的行为。

（十一）违反中央、市、区明确禁止的其他不廉洁行为。

三、严肃执纪问责

甲乙双方承诺，发现对方工作人员存在不廉洁行为，如实向对方纪检监督机构反映，纪检机构应认真核实并按程序予以处理。

委托人监督信件接收地址：重庆市九龙坡区直港大道建设大厦13楼，邮编400050，电话：023-61577214。

代建人监督信件接收地址：重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附4号30楼纪检工作室，邮编400050。电话：023-68686329。

咨询人监督信件接收地址：

委托人（签章）：                   代建人（签章）：

经办人（签章）：                   经办人（签章）：

咨询人（签章）：

经办人（签章）：

年   月   日

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

（三）其他商务资料（根据采购需求和评审因素的要求自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价取费比例为      %。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | # 磋商项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

（三）其他商务资料（根据采购需求和评审因素的要求自拟）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）