2024年公路建设项目竣工质量复测服务                                      招标文件

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

2025年公路建设项目竣工质量检测服务

招标文件

（招标编号：YNDF-2025-19）
采购人：云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

采购代理机构：云南典放工程招标代理有限公司

二〇二五年三月

目 录
2

第一章 招标公告

6

第二章 投标人须知

6

投标人须知前附表

9

一、总则

11

二、招标文件

12

三、投标文件

14

四、投标

14

五、开标

15

六、资格审查及评标

17

七、中标结果

18

八、其他事项

19

第三章  合同书样式及主要条款

35

第四章　采购需求

43

第五章  资格审查

45

第六章  评标方法（综合评分法）

50

第七章  投标文件格式

52

一、资格证明文件

66

二、报价文件

68

三、商务及技术部分




第一章 招标公告

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年公路建设项目

竣工质量检测服务招标公告

项目概况
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年公路建设项目竣工质量检测服务招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月9日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.招标编号：YNDF-2025-19
2.项目名称：云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年公路建设项目竣工质量检测服务

3.预算金额：240.4990万元

4.最高限价：240.4990万元

5.采购需求

5.1 开展玉楚高速公路竣工质量检测工作，出具检测报告。

5.2 玉楚高速公路线路全长190.687公里，桥隧比61.37%，概算总投资349.87亿元，本项目主线采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时;其中玉溪至易门段采用双向六车道标准，路基宽33.5米；易门至楚雄段采用双向四车道标准，路基宽26米。

6.本项目招标共划分为一个合同包。

7.服务期限：自合同签订之日起至中标人完成服务工作内容并经采购人验收合格后自然终止。

8.服务地点：采购人指定地点。

9.本项目不接受联合体投标。

10.投标人不得与对应标包所列项目的投资人（联合体牵头人）同属于同一企业（同一集团），并对此作出承诺，否则，将取消其该合同包的中标资格，由此引起的一切后果由投标人自行承担。

二、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1.1具有独立承担民事责任的能力；投标人在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，具有市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照或国家事业单位登记管理局制发的有效的事业单位法人证书。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务会计报表或事业单位年度部门决算报表。若为新成立公司，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件）。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人能提供投标文件提交截止时间前任意3个月的依法纳税证明和社保缴费证明材料(成立未满三个月的，提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件)。

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，应提供加盖本单位公章的书面声明。
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
1.6.1投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。以采购人或采购代理机构查询为准。

1.6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，投标人须对上述情况作出承诺。

2.本项目的特定资格要求

投标人须具有交通运输主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书或公路工程甲级质量检测机构资质证书。

三、招标文件的获取

时间：2025年 3 月 18 日至2025年 3 月 25 日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：2025年 4 月 9 日09点00分（北京时间）。

2.地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。投标人在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。

五、公告期限：自发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标
2.其他
本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
地址：昆明市官渡区云秀路金路苑

联系人：刘工 

联系方式：0871-63926255

2.采购代理机构信息

名称：云南典放工程招标代理有限公司

地址：昆明市五华区学府路745号海伦先生一号写字楼13A层

联系方式：0871-63624350
3.项目联系方式

项目联系人：姚红英、张洋筱

电话：0871-63624350

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人
	云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

	1.3
	采购代理机构
	云南典放工程招标代理有限公司

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队2025年公路建设项目竣工质量检测服务

项目编号：YNDF-2025-19

	2.1
	资金来源及预算金额
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”，具体要求等详见本招标文件第四章《采购需求》。

	3.2
	服务期限、服务地点
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”

	4.1
	投标人资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求”

	4.2
	本项目的特定资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求”

	4.3
	是否接受联合体参加
	否

	12.1
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	12.2
	招标文件询问联系方式
	询问联系人：姚红英、张洋筱

电话：0871-63624350

	13.4
	招标文件澄清、修改

时间、形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告。

	15
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	16
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	17.1.7
	构成投标文件的

其他资料
	（1）招标文件第四章《采购需求》中要求提供的其他资料；

（2）招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	19.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	20.1
	投标保证金
	本项目不要求递交投标保证金。

	22.7
	报价货币
	人民币

	23.1
	投标文件的密封
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	24.1
	投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点
	投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

	24.4
	投标文件是否退还
	否

	26.1
	开标时间和地点
	开标时间和地点：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

	28.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	28.5
	评标方法
	综合评分法

	35
	履约保证金
	无

	36.1
	采购代理服务费
	1、本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书后5个工作日内，应向采购代理机构缴付采购代理服务费。

2、采购代理服务费收费：根据《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）的通知》（云建招协〔2023〕51号）文件规定的收费标准按差额定率累进法计算后优惠4%计取，此项费用由中标单位承担并支付。

	36.2
	本项目所属行业为其他未列明行业，符合条件的投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中其他未列明行业划型标准进行划型。

	36.3
	省级政府采购中标人须知： 

中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 

（1）在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。 

（2）缴纳采购代理服务费。 

（3）领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	36.4
	根据《公路水运工程试验检测等级管理要求》JT-T 1181-2018及《公路水运试验检测数据报告编制导则》释义手册JT/T 828-2019的规定，检测报告的审核、签发人应具备试验检测师资格，应被授权。

	36.5
	1.供应商在关联标书环节时须将整本投标文件电子版（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。

2.以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的响应文件或其响应文件无效：

（1）政采云电子平台显示供应商未上传响应文件； 
（2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密。

3.为保障项目合同备案顺利进行，供应商在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。


一、总则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.3 本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

1.4 本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.资金来源

资金来源及预算金额：详见《投标人须知前附表》。

3.采购需求及服务期限、服务地点

3.1本项目采购需求：详见《投标人须知前附表》。

3.2本项目服务期限、服务地点：详见《投标人须知前附表》。

4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》。

4.2是否接受联合体参加：详见《投标人须知前附表》。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.4如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

5.费用承担

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.现场考察

本项目采购人不组织现场考察。

7.开标前答疑会

本项目采购人不组织开标前答疑会。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南典放工程招标代理有限公司招标办；联系人、联系电话：姚红英、张洋筱0871-63624350；通讯地址：昆明市五华区学府路745号海伦先生1号写字楼13A层69号办公室。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

二、招标文件

10.招标文件编制依据

本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

11.招标文件的组成

11.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同书样式及主要条款

（4）采购需求

（5）资格审查

（6）评标方法（综合评分法）

（7）投标文件格式
12.招标文件的询问

12.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

12.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

13.招标文件的澄清、修改

13.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

13.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

13.3招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

13.4投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

14.投标文件编写注意事项

14.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

14.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。

15.语言文字

投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

16.计量单位

投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

17.投标文件的组成

投标人编写的投标文件应按第七章《投标文件格式》要求填写。

18.投标文件的格式要求

投标人应按第七章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。

19.投标有效期

19.1投标人须在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内承诺投标文件有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。若投标人未按照《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期进行承诺，其投标文件按无效投标处理。

19.2 因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

20.投标保证金

20.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户交纳到指定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

20.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

21.投标文件的编制

21.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

21.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

21.3投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。

22.投标报价和报价货币

22.1投标人必须对所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

22.2投标报价指投标人依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

22.3投标报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。项目特别要求提供备品备件的，此部分价格应包含在上述价格中。

22.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

22.5投标人不得哄抬报价，也不应低于成本报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6投标人应保证其提供的服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

22.7 报价货币为人民币。

四、投标

23.投标文件的密封和标记
23.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

23.2 未按本章第23.1要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

24.投标文件的提交

24.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》。

24.2投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件加密上传至政采云平台，完成网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。任何单位和个人不得在开标前开启电子投标文件。

24.3 逾期上传或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

24.4 除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

25.投标文件的补充、修改或者撤回

25.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已在网上提交的电子投标文件，无须书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的电子投标文件应按照招标文件规定进行编制、加密和提交。

五、开标

26.开标

26.1开标将在招标文件确定的提交电子投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，按政采云平台规定程序进行流标处理。

26.3投标人的法定代表人或委托代理人应参加网上开标程序，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当通过政采云平台在开标过程中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时进行处理。

26.4如投标人代表未参加开标程序或未对开标过程和开标记录提出疑义，视同认可开标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

26.5开标程序

(1)开标由采购代理机构主持。

(2)开标：按照政采云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

26.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、资格审查及评标

27.资格审查

27.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求”和第二章《投标人须知》“4.投标人资格要求”的规定对投标人电子投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

28.评标

28.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人； 

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

28.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

28.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

28.5本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.6评标过程的保密

28.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

29.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予流标或废标处理：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

七、中标结果

32.中标人的确定

32.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

32.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。

33.中标通知书

33.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33.2中标通知书是合同的一个组成部分。

34.签订合同

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

34.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

34.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

35.履约保证金

本项目不要求投标人提交履约保证金。

八、其他事项

36.需要补充的其他内容

36.1关于中小企业：根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定执行。

第三章  合同书样式及主要条款
政府采购合同
（电子交易项目适用）

项目名称：                                      
合同编号：                           （系统编号）

（自编号，如有）

甲方：                                           
乙方：                                               

	甲方（采购人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	开户银行：

账号：
电 话：

	
	签订日期：

	乙方（供应商公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：

开户银行：

账号：

	
	签订日期：

	丙方（鉴证方公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：


附件1：合同书样式

   （项目名称）  服务合同

甲方：                

乙方：                
为保证    (项目名称)  严肃、科学、客观、公正开展，经双方协商一致，签订本合同。

一、工作依据

（一）《公路工程竣(交)工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

（二）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；
（三）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）；
（四）《公路工程质量检验评定标准》和现行相关技术标准、规范、规程；
（五）《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》；

（六）《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于进一步加强省管公路竣（交）工验收有关工作的通知》（云交执法质监〔2024〕222号）；

（七）批准的工程设计及变更设计文件等；
（八）项目有关重要批复（如特殊问题批复，检测依据和检测指标、方法变化的批复等）。
二、委托事项

（一）项目名称：                 
（二）工作内容：

开展玉楚高速公路竣工质量检测工作，出具检测报告。

1.总体工作内容

（1）批复执行情况核查：根据建设项目批复文件、施工合同文件、设计文件及设计变更文件，核查项目是否按照批复的设计文件、设计变更文件完成相应的工程建设内容。
（2）竣工质量检测条件核查：核查建设单位提交的交工验收指出的工程质量缺陷和未完工程等遗留问题处理情况资料；试运营期出现问题的处理情况资料。
（3）总体要求核查：结合设计单位提供的设计符合性评价意见、运营单位提供的试运营期工程质量评价意见及竣工质量检测结果，核查建设项目路基整体是否稳定；路面有无严重缺陷；桥梁、隧道等构造物结构是否安全稳定。
（4）工程实体检测：对竣工复测指标进行现场工程实体检测，抽查项目按《公路工程质量鉴定办法》执行。
（5）外观质量检查：对工程实体外观质量进行检查，检查内容按《公路工程质量鉴定办法》执行。
（6）内业资料审查：施工、监理单位相关质量和试验检测资料审查；竣工资料完整性审查等。
（7）质量鉴定支撑资料审查：《建设项目交工验收报告》（含各合同段《公路工程交工验收证书》；各单位工程、合同段工程投资额（结算价）；桥梁健康监测、荷载试验、高边坡高路堤稳定性监测、质量缺陷分析论证等资料及机电、房建、绿化工程试营运情况报告等。
2.工程实体检测

（1）竣工质量实体指标检测

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》：竣工验收前，应对带“*”的抽查项目进行检测，检测结果和其他抽查项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。竣工检测具体检测项目及频率见下表。
	单位
工程
	分部工程类别
	抽查项目
	权值
	检测频率
	检测数量

	路面
工程
	路面
面层
	沥青路面弯沉*
	3
	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	平整度*
	2
	高速、一级公路连续检测。
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	允许偏差：≤10mm；每处每车道至少测1个断面。
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	砼路面相邻板高差*
	1
	每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点。
	每收费广场检测1处，共检测12处。

	
	
	抗滑*
	摩擦系数
	2
	高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度，连续检测。
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	
	构造深度
	
	
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	桥梁
工程
	桥面系
	桥面铺装平整度*
	1
	每联>100m时采用道路综合测试车逐车道检测；不足100m时每联用三米直尺检测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm。
	桥梁单幅133.964km逐车道100%检测，319.990km•车道

	
	
	桥面抗滑*
	2
	每200m测不少于3处
	桥梁单幅133.964km逐车道100%检测，319.990km•车道

	隧道
工程
	路面
面层
	平整度*
	2
	按照路面要求。
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道

	
	
	抗滑*
	摩擦系数
	2
	
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道

	
	
	
	构造深度
	
	
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道


（2）特殊结构桥梁线形测量

对6座连续刚构桥、1座悬索桥按100%频率开展几何线形测量。结合试运营期各阶段健康监测报告、交工荷载试验报告等资料，分析桥面线形是否平顺，同时与交工线形测量数据进行对比，分析判断其上部结构线形变化情况作为桥梁质量评价的支撑依据，必要时开展荷载试验对存在问题进一步核查。

（3）悬索桥实体参数检测

拟对绿汁江特大桥竣工检测抽检项目如下表。
	单位
工程
	分部工程类别
	抽查项目
	检测频率
	检测数量

	绿汁江特大桥
	桥面系
	大型伸缩缝与

桥面高差
	每侧检查3～7处
	

	
	
	主桥桥面线形
	梁端头各1点，吊索处各1点
	124

	
	缆索

系统
	吊索索力
	抽查不少于吊杆数的30%
	36

	
	
	主缆索股力
	抽查不少于10%，玉溪岸隧道锚共131根索股，楚雄侧隧道锚共127根索股
	26

	
	
	索夹安装位置及滑移
	抽检左右幅编号为1～5和56～60的索夹
	20

	
	
	主缆索股

锚固系统
	拉杆孔至锚固孔中心距，抽查10%
	26

	
	
	索鞍安装位置
	玉溪侧2个主索鞍、2个散索鞍；楚雄侧2个滚轴式索鞍检测偏位和高差
	24

	
	加劲梁
	钢箱梁内外涂层厚度
	加劲梁共61个节段。A梁段58个节段，B梁段1个节段，C梁段1个节段，D梁段1个节段。抽查20%
	13

	
	
	焊缝无损检测
	对外观检查有明显问题的裂缝，逐条检测
	

	
	下部

结构
	主塔偏位
	玉溪岸主塔纵、横向各2点。
	4

	
	
	索塔沉降
	玉溪岸主塔共4点
	4

	
	附属
	除湿系统
	逐个检查
	

	
	
	钢箱梁外观

检查车
	对箱外检查车轨道系统的接头座（连接座）与箱梁、搭板与轨道的接头处错位进行检测。
	8


（4）隧道工程二衬脱空及不密实缺陷抽查检测
结合交工检测及核验情况，对交工检测及核验时发现的隧道工程二衬脱空及不密实缺陷按5%频率进行实体抽查检测以判断缺陷处治情况。 
3.外观检查

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的规定，对玉楚高速公路路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施的外观进行全面检查，对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。准确客观记录外观质量缺陷，按合同段填写外观检查记录，收集影像资料。各单位工程检查方法及频率如下：
（1）路基工程：全线路基土石方、边坡、排水工程及小桥、涵洞、支挡工程进行外观检查，针对排水系统、高填深挖、高边坡等路段进行详细检查。
（2）路面工程：全线路面工程逐车道进行外观检查。

（3）桥梁工程：全线特大桥、大桥、中桥逐座逐跨进行外观检查，针对桥梁工程涉及安全运营的重要工程部位和涉水及跨河桥梁进行详细检查，对钢结构桥梁焊缝外观质量进行外观检查。

（4）隧道工程：全线隧道逐座进行外观检查，针对隧道工程涉及安全运营的重要工程部位和洞口排水系统进行详细检查。

（5）交通安全设施工程：对全线的标志、标线、防护栏（波形梁钢护栏、混凝土护栏）、突起路标、轮廓标、防眩设施、隔离设施进行外观检查。

4.内业资料审查

（1）竣工检测内业资料审查内容频率及方法
按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》对玉楚高速公路监理单位、施工单位、第三方检测单位相关质量和试验检测资料进行审查，主要检查资料的规范性、完整性、符合性以及闭合性。 
1）重点审查内容
a.设计执行情况：根据建设单位提供的施工单位施工合同文件、设计文件及设计变更文件，合同工程量完成情况核查报告在检测过程中应结合现场抽查工作核对有关工程完成情况。
b.审查路基整体是否稳定：路面有无严重缺陷；桥梁、隧道等构造物结构是否安全稳定；混凝土强度、隧道检测、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均是否符合设计要求；工程质量是否经施工自检和监理评定合格，是否经项目法人确认相关佐证资料。
c.对质量保证资料（施工单位自检、监理单位抽检评定资料）的完整性，归档规范性，存在问题整改闭合性及符合性进行核查。
2）质量保证资料审查频率
内业资料抽查不少于所有合同段的20%，隐蔽工程资料重点审查。
（2）交工存在问题及整改闭合情况的符合性审查
针对交工检测报告中存在问题，通过对交工检测单位出具的交工检测复查报告核查存在问题整改落实及资料闭合情况。重点对交工检测单位复查存在的整改不到位或未整改问题通过查阅资料结合现场核查的方式进行逐条复查，主要复查整改资料的完整性、闭合性。
（3）缺陷责任期实施的缺陷处治工程验收资料审查
根据建设单位提供的缺陷责任期主要处治工程清单，对建设单位处治验收资料符合性情况100%进行核查。
（4）项目绩效考核评价、重大风险隐患排查整治及定期检查资料审查
核查项目绩效考核评价、重大风险隐患排查整治、定检资料的完整性，同时对存在问题的整改闭合情况进行符合性检查。项目绩效考核评价主要检查涉及工程实体存在缺陷问题的整改闭合情况。
（5）交通安全设施核验存在问题核查
1）针对交通运输部公路科学研究所公路交通安全工程研究中心开展的玉楚高速公路交通安全设施现场检查提出的整改意见对整改符合情况进行检查。
2）对交工阶段安全性评价报告存在问题的整改符合情况进行检查。
根据建设项目交工阶段安全性评价报告单位提供的《G8012云南省玉溪至楚雄公路交工阶段安全性评价报告》中主要存在问题及建议，对通车试运营前需完善的问题和关注点及后期逐步完善的问题和关注点完善情况进行核实。
3）针对项目事故多发点进行现场技术指标符合性检查。
根据建设单位提供的交警部门试运营期间道路交通事故频发路段统计清单，对事故多发路段路面横坡，路面抗滑、横向排水设置等情况进行现场核查，核对相关技术指标与设计控制指标的符合性。
5.其他内容

（1）审查建设单位提交的各类桥梁荷载试验报告，并结合现场检测结果视情况提出开展桥梁荷载试验的建议。

（2）结合项目提交的质量鉴定支撑资料及交工质量核验意见，全面汇总、分析项目竣工质量检测情况，形成竣工质量检测报告，明确工程实体检测结论、外观质量检查结论、内业资料审查结论、总体结论，并对建设项目、合同段、单位工程质量评定结果和工程质量等级给出推荐意见。同时，配合采购人编制项目竣工质量鉴定报告。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.提供竣工质量检测服务工作内容、计划。

2.协调相关各方向乙方提供工程相关的施工图设计文件、工程处治设计文件或方案等基础资料。

3.检查督促乙方按合工作实施方案开展服务工作。

4.按本合同规定支付合同费用。

（二）乙方的权利和义务：

1.对所提供的检测数据的真实性、准确性负责。若乙方提供的检测数据不准确，乙方应承担由此造成的相应经济责任及法律责任。

2.乙方在工作中必须遵守相关安全规定，由乙方管理和操作不当等，所造成的一切安全事故由乙方负责承担。

3.乙方在进行试验检测作业中必须遵守相关廉政纪律规定，由于乙方违反廉政纪律等，所造成的一切后果由乙方负责承担。

4.乙方在接到甲方通知后5个工作日内，按照甲方工作计划提交工作实施方案。 

5.按照评审通过的工作实施方案的要求，及时组织符合相关要求的人员、设备配合甲方开展工作。

6.确保工作按质按量完成，现场作业完成后3个工作日内向甲方提交工作成果。正式工作成果应在7个工作日内向甲方提供。

7.工作过程中发现质量问题时，应及时向甲方负责人报告。

8.对工程存在的问题向甲方提供书面意见和建议（文档及影像资料）。

9.落实质量检测单位质量责任。质量检测单位应全面加强现场管理，严格按程序开展工作。

10.根据甲方工作需要，如增加委托范围内的其他工作内容时，所发生的费用由双方另行协商订立补充合同，不得超过原合同费用的百分之十。

四、技术资料保密规定 

检测数据、成果及意见，属甲乙双方共有，甲乙双方应尽保密义务不得擅自泄露。

五、乙方人员管理
乙方应对其人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的人员时，乙方应以同等资质和经历的人员替换。项目实施中若乙方人员不能满足合同需求的，应按甲方要求增派人员。

六、费用与支付

（一）合同金额为人民币大写            （￥           ）。

（二）合同款的拔付

1.乙方于2025年5月15日前向甲方提交以下资料：通过评审的服务方案（含人员、设备投入及工作计划）、合同履约信用承诺书（设备、人员、廉政、安全）、支付申请表、发票等，甲方在收到资料后于2025年5月30日前向乙方支付合同金额的90%，即支付金额为人民币大写            （￥           ）。

2.乙方于2025年11月10日前向甲方提交以下资料：廉政安全工作报告、廉政安全管理效果相关方评价结果、合同执行报告、服务成果文件（含阶段性成果文件）、支付申请表、发票、汇总结算表等，甲方在收到资料后于2025年11月25日前向乙方支付本次合同金额的10%，即支付金额为人民币大写            （￥           ）。

七、履约期限

本合同经双方签署之日起生效，在乙方完成服务所有工作内容并经甲方验收合格后自然终止。

八、合同变更、解除与违约责任
（一）本合同修改需经双方协商后签订补充合同，任何一方无权单方修改合同

（二）甲方违约责任

1.由于甲方自身原因未按合同要求履行相关义务而造成的返工、停工、窝工或修改，乙方有权顺延工作时限。

2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的(但并非乙方原因造成)，甲方应按乙方已完成的实际工作量支付服务费用

（三）乙方违约责任

乙方有以下情形之一，视为违约。甲方有权要求乙方按照合同总价的5%承担违约责任或解除合同；甲方选择解除合同的，乙方应退还解除之日后还未提供服务部分的对应款项。

1.乙方将本合同项下的权利和义务整体或部分转让给第三人。

2.乙方未经甲方同意随意变更项目负责人或者服务团队人员，影响服务工作质量保障的。

3.乙方所提供的服务质量不符合甲方要求或合同约定标准，经甲方提出整改后仍未整改到位的。

4.乙方违反甲方各项管理制度或保密管理要求的。

5.乙方未能履行合同义务，不能达到甲方要求的服务目标的其他情形。

九、争议

本合同在履约过程中发生争议，由双方协商或请上级主管部门协调解决。如仍不能协商解决时，可向仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院起诉。

十、本合同经双方签字盖章后生效，其他未尽事宜由双方协商解决。
十一、本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

附件2：廉政合同

廉政合同

甲方：                                          

乙方：                                         
为加强廉政建设工作，规范甲、乙双方的工作行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据有关法律法规和廉政管理规定，特订立本廉政合同。
一、甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家法律法规、有关廉政建设的规定及严格执行云南省委、省政府《关于贯彻落实中央八项规定实施细则》《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队质量安全监督工作廉政规定》。

（二）严格执行   （项目名称）       合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反相关廉政管理规定。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现业务活动中有违反廉政规定行为的，有提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级部门举报的权利。

二、甲方的职责及义务

（一）甲方应按管理规定对相关人员提出廉政要求，加强监督。

（二）服务工作开展前，根据相关规定，完成第三方服务机构采购、招标工作。被委托的第三方服务机构在开展服务工作前，完成合同签署工作，并按照甲方的要求，服务机构、检测参与人员签署廉政承诺书，依照合同开展相关工作。

（三）服务工作相应责任处室应在工作首次会上明确工作期间相关廉政规定，在项目建设单位粘贴“监督检查廉洁纪律公示”，公布举报联系方式。

（四）服务工作相应责任处室填写“质量安全监督检查第三方机构现场服务工作情况检查表”。

（五）服务工作完成后，相应责任处室应完成资料归档，并结合支队质量安全监督系统运用完成网络资料核备。如存在违反廉政要求相关问题，及时向甲方纪委汇报。

（六）质量安全监督人员违反相关廉政规定，甲方将按相关管理规定进行处理。

（七）第三方服务机构及其项目参与人员若违反廉政管理规定，甲方将解除与机构签订的委托服务合同；并将相应违规行为记入年度信用评价考核；涉嫌违反法律法规的交由相关部门追究处理。

（八）第三方服务机构因廉政管理工作不到位导致相关单位、人员造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。情节严重的报告上级主管部门，按相关管理规定进行处理。

（九）甲方及其人员不得向乙方索要或接受礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或甲方人员个人支付的费用。

（十）甲方人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。

（十一）甲方及其人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（十二）甲方及其人员不得以任何理由向乙方推荐购买工作相关的仪器、设备。

（十三）甲方人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种有偿活动。

（十四）甲方按相关规定开展服务工作过程中的检查工作。
三、乙方的职责及义务

（一）在质量监督过程中，乙方人员自觉遵守甲方《廉政风险防控手册》《监督人员行为规定》《廉洁自律“七不准”》等相关廉政制度规定。

（二）乙方应填写“执行廉洁纪律情况确认书”，也可通过扫描甲方督查过程中提供的二维码进行填写。

（三）乙方不得以任何理由向甲方及其人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（四）乙方不得以任何名义为甲方及其人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

（五）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请和娱乐活动。

（六）乙方不得为甲方单位和个人购置通讯、交通工具和高档办公用品等。

（七）乙方在合同签订后，每次开展服务工作前应签署廉政承诺书。

（八）乙方应对其承担服务工作的人员进行廉政管理，并负直接管理责任，定期开展廉洁自律教育、检查落实廉政执行管理工作。在服务工作过程中，乙方应对派出人员加强管理，不得违反相关廉政规定。

1.不准向受检查的单位报销应由服务机构或其个人承担的任何费用，包括食宿、交通、办公等费用。

2.不准向受检查的单位提出与服务工作无关的要求，索要或收受礼品、礼金、有价证券等财物，搞利益交易。

3.不准参与受检查的单位安排的公款宴请或娱乐活动。

4.不准利用工作之便，向受检查的单位推销材料、设备，或推荐分包商获取中介费等。

（九）乙方按相关规定加强廉政管理工作，发现违纪违规问题严肃处理。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方应报告上级主管部门，按相关管理规定进行处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或其上级单位的纪检监察机关约请乙方或其上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

附件3：安全生产合同

安全生产合同

甲方：                                                 

乙方：                                                

为明确    （项目名称）     在合同履行过程中的安全生产管理职责，规范合同双方有关人员的安全生产行为，防范安全事故的发生，特订立本安全生产合同：

一、甲方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产管理规定。

（二）不得对乙方提出违反国家有关安全生产管理规定的要求。

（三）发现乙方在服务工作方案中的不当安全保障措施应提出改进意见，并对执行过程中安全违规行为给予制止或纠正。

二、乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）建立安全管理保障体系和安全责任制。乙方应当建立安全管理体系，编制服务工作各项安全操作规程，明确和落实安全生产管理职责。项目负责人应按照相关要求部署、安排、落实服务工作过程中的安全生产管理工作。

（三）乙方在服务方案中应当编制安全保障措施，并严格按照方案、操作规程作业，防范安全生产事故。

（四）乙方应对项目服务人员进行安全技术教育和培训，熟悉和遵守安全技术操作规程。发现违反安全操作的行为，项目负责人或现场人员应当及时制止。

（五）乙方必须按照项目特点，组织制定应急预案，一旦发生安全事故，应按照国家有关规定，及时上报有关部门。

（六）乙方在服务过程中，因自身原因造成的安全事故，由乙方承担相应的责任。

（七）乙方安全生产管理部门须定期或不定期对所承担项目的实施过程进行安全检查和管理工作，及时处理安全生产问题，对违规操作行为严肃处理，相关结果送甲方备存。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约责任造成的安全事故，除各自承担相应的法律责任外，由此给对方造成损失，应承担相应法律责任。

四、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

附件4：保密承诺
保密承诺

致：云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

为了建立并严格落实安全保密制度，以保证档案资料的安全保密性，我方（中标人名称）承诺：

1、做到绝对不外泄任何信息。若因我方原因导致信息泄露的，导致第三方或甲方人身、财产等损害的，我方应向甲方支付违约金人民币10万元，并承担赔偿第三方或甲方所有损失，包括并不限于甲方为实现权利而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费、律师费等；

2、我司将承诺严格遵守本项目招标文件中保密条款的相关要求，并在本项目实施过程中和本项目实施结束后严格遵守招标方的相关保密规定。如因我方原因造成的泄密事件，我司愿意承担因泄密事件给招标方造成的一切经济损失和法律责任。

3、为了确保项目实施过程中的项目信息安全，我单位无条件服从采购方相关保密管理要求，执行相关保密义务，不能向任何第三方进行任何披露；

4、我单位无条件接受采购单位按照国家要求、基于服务项目的安全而采取的安全管理措施，包括但不仅限于：与采购单位签订安全保密协议，并建立严格的保密制度，加强对工作人员的保密教育与管理，与派遣员工按照有关规定签署安全保密协议；

5、在不同的工序之间采取措施，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为及泄密事故的发生。我单位工作人员不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备、移动存储介质和手提电脑等。对数据分批进行移交验收时，工作站上的数据必须在采购单位人员的现场监督下销毁；

6、为了确保采集数据不外泄，在开始进行档案整理服务后，我方将不允许服务人员携带任何存储介质进出服务现场。

承诺人：                （加盖电子公章）

法定代表人（签名）：

2025 年  月   日

第四章　采购需求

本项目的竣工质量检测工作应符合国家、云南省有关法律、法规、规范性文件和工程建设标准强制性条文的规定。

根据委托人的需要和工作安排，在接到委托人服务工作通知下达5个工作日内（检测服务响应周期）进场工作，检测工作完成7个工作日内完成内部评审，并向委托人提交服务成果。

在服务工程中落实国家、云南省以及交通主管部门的相关的廉政规定，制定廉政管理长效机制；加强服务工作现场安全培训和管理。

竣工质量检测服务工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征得委托人的书面同意。

在竣工质量检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得委托人的书面同意。

优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。

服务单位在竣工质量检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

一、试验检测技术标准与规范

1.1 通用部分

	1.JGJ/T193
	
	《混凝土耐久性检验评定标准》

	2.GB50204
	
	《混凝土结构施工质量验收规范》

	3.GB50205
	
	《钢结构工程施工质量验收规范》

	4.GB50026  
	
	《工程测量规范》

	5.JGJ 8      
	
	《建筑变形测量规程》

	6.GB/T 12897     
	
	《国家一、二等水准测量规范》

	7.GB/T 12898  
	
	《国家三、四等水准测量规范》

	8.GB50497
	
	《建筑基坑工程监测技术规范》

	9.GB 50202
	
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

	10.GB/T 50344
	
	《建筑结构检测技术标准》

	11.JGJ 106   
	
	《建筑基桩检测技术规范》

	12.JGJ79             
	
	《建筑地基处理技术规范》

	13.JGJ/T23     
	
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

	14.CECS 02   
	
	《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》

	CECS 03     
	
	《钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明）》

	CECS 21   
	
	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》

	JT/T 694         
	
	《悬索桥主缆系统防腐涂装技术条件》

	JT/T 695       
	
	《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》

	GB/T50152
	
	《结构试验方法标准-混凝土结构试验方法标准》

	CECS22
	
	《岩土锚杆（索）技术规程》


1.2 公路工程专用部分

	JTG B01
	
	《公路工程技术标准》

	JTJ 002            
	
	《公路工程名词术语》

	JTG F80/1     
	
	《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》

	GB50300
	
	《建筑工程施工质量验收统一标准》

	GB50203
	
	《砌体结构工程施工质量验收规范》

	JTG D60      
	
	《公路桥涵设计通用规范》

	JTG/T D65 
	
	《公路斜拉桥设计细则 》

	JTG D61      
	
	《公路圬工桥涵设计规范》

	JTG D62      
	
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	JTG D63      
	
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	JTG D70      
	
	《公路隧道设计规范》

	JTG/T J21      
	
	《公路桥梁承载能力检测评定规程》

	JTG/T H21   
	
	《公路桥梁技术状况评定标准》

	JTG F10     
	
	《公路路基施工技术规范》

	JTG F40       
	
	《公路沥青路面施工技术规范》

	JTG F41   
	
	《公路沥青路面再生技术规范》

	JTJ 034      
	
	《公路路面基层施工技术规范》

	JTG F30     
	
	《公路水泥混凝土路面施工技术规范》

	JTG/T F50     
	
	《公路桥涵施工技术规范》

	JTG F60    
	
	《公路隧道施工技术规范》

	JTG/T F60   
	
	《公路隧道施工技术细则》

	JTG/T F72）    
	
	《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》

	JTG F71  
	
	《公路交通安全设施施工技术规范》

	JTG E60     
	
	《公路路基路面现场测试规程》

	JTG C10        
	
	《公路勘测规范》

	JTG/T C22   
	
	《公路工程物探规程》

	JT/T 280          
	
	《路面标线涂料》

	JT/T 281         
	
	《公路波形梁钢护栏》

	JT/T 457          
	
	《公路三波形梁钢护栏》

	JT/T 374      
	
	《隔离栅技术条件》

	GB/T 24725       
	
	《突起路标》

	GB/T18833
	
	《公路交通标志反光膜》

	GB/T16311
	
	《道路交通标线质量要求和检测方法》

	GB/T23827
	
	《道路交通标志板及支撑件》

	GB/T 24970       
	
	《轮廓标》

	JTG/T F80-01
	
	《公路工程桩基动测技术规程》

	《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）

	《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）

《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于进一步加强省管公路竣（交）工验收有关工作的通知》（云交执法质监〔2024〕222号）


二、竣工质量检测工作内容

2.1竣工质量检测界面

2.1.1对玉楚高速公路主线（总里程190.687公里）及大庄、双柏、东华、楚雄、岔河、绿汁、夕阳等7条互通式立交连接线（共计18.161公里）范围内的路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施工程开展实体指标检测、外观检查、内业资料审查等竣工质量检测工作。
2.1.2 对机电工程、绿化工程、沿线设施专项验收报告及运营情况报告进行核查。

2.2总体工作内容

2.2.1批复执行情况核查：根据建设项目批复文件、施工合同文件、设计文件及设计变更文件，核查项目是否按照批复的设计文件、设计变更文件完成相应的工程建设内容。

2.2.2竣工质量检测条件核查：核查建设单位提交的交工验收指出的工程质量缺陷和未完工程等遗留问题处理情况资料；试运营期出现问题的处理情况资料。

2.2.3总体要求核查：结合设计单位提供的设计符合性评价意见、运营单位提供的试运营期工程质量评价意见及竣工质量检测结果，核查建设项目路基整体是否稳定；路面有无严重缺陷；桥梁、隧道等构造物结构是否安全稳定。

2.2.4工程实体检测：对竣工复测指标进行现场工程实体检测，抽查项目按《公路工程质量鉴定办法》执行。

2.2.5外观质量检查：对工程实体外观质量进行检查，检查内容按《公路工程质量鉴定办法》执行。

2.2.6内业资料审查：施工、监理单位相关质量和试验检测资料审查；竣工资料完整性审查等。

2.2.7质量鉴定支撑资料审查：《建设项目交工验收报告》（含各合同段《公路工程交工验收证书》；各单位工程、合同段工程投资额（结算价）；桥梁健康监测、荷载试验、高边坡高路堤稳定性监测、质量缺陷分析论证等资料及机电、房建、绿化工程试营运情况报告等。

2.3工程实体检测

2.3.1 竣工质量实体指标检测

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》：竣工验收前，应对带“*”的抽查项目进行检测，检测结果和其他抽查项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。竣工检测具体检测项目及频率见下表。

	单位
工程
	分部工程类别
	抽查项目
	权值
	检测频率
	检测数量

	路面
工程
	路面
面层
	沥青路面弯沉*
	3
	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	平整度*
	2
	高速、一级公路连续检测。
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	允许偏差：≤10mm；每处每车道至少测1个断面。
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	砼路面相邻板高差*
	1
	每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点。
	每收费广场检测1处，共检测12处。

	
	
	抗滑*
	摩擦系数
	2
	高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度，连续检测。
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	
	
	
	构造深度
	
	
	去除桥隧段落，路面长度单幅214.373 km，检测数量为501.235 km•车道

	桥梁
工程
	桥面系
	桥面铺装平整度*
	1
	每联>100m时采用道路综合测试车逐车道检测；不足100m时每联用三米直尺检测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm。
	桥梁单幅133.964km逐车道100%检测，319.990km•车道

	
	
	桥面抗滑*
	2
	每200m测不少于3处
	桥梁单幅133.964km逐车道100%检测，319.990km•车道

	隧道
工程
	路面
面层
	平整度*
	2
	按照路面要求。
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道

	
	
	抗滑*
	摩擦系数
	2
	
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道

	
	
	
	构造深度
	
	
	隧道单幅106.636km逐车道100%检测，252.185km•车道


2.3.2特殊结构桥梁线形测量

对6座连续刚构桥、1座悬索桥按100%频率开展几何线形测量。结合试运营期各阶段健康监测报告、交工荷载试验报告等资料，分析桥面线形是否平顺，同时与交工线形测量数据进行对比，分析判断其上部结构线形变化情况作为桥梁质量评价的支撑依据，必要时开展荷载试验对存在问题进一步核查。

2.3.3悬索桥实体参数检测

拟对绿汁江特大桥竣工检测抽检项目如下表。

	单位
工程
	分部工程类别
	抽查项目
	检测频率
	检测数量

	绿汁江特大桥
	桥面系
	大型伸缩缝与桥面高差
	每侧检查3~7处
	

	
	
	主桥桥面线形
	梁端头各1点，吊索处各1点
	124

	
	缆索系统
	吊索索力
	抽查不少于吊杆数的30%
	36

	
	
	主缆索股力
	抽查不少于10%，玉溪岸隧道锚共131根索股，楚雄侧隧道锚共127根索股
	26

	
	
	索夹安装位置及滑移
	抽检左右幅编号为1~5和56~60的索夹
	20

	
	
	主缆索股锚固系统
	拉杆孔至锚固孔中心距，抽查10%
	26

	
	
	索鞍安装位置
	玉溪侧2个主索鞍、2个散索鞍；楚雄侧2个滚轴式索鞍检测偏位和高差
	24

	
	加劲梁
	钢箱梁内外涂层厚度
	加劲梁共61个节段。A梁段58个节段，B梁段1个节段，C梁段1个节段，D梁段1个节段。抽查20%
	13

	
	
	焊缝无损检测
	对外观检查有明显问题的裂缝，逐条检测
	

	
	下部结构
	主塔偏位
	玉溪岸主塔纵、横向各2点。
	4

	
	
	索塔沉降
	玉溪岸主塔共4点
	4

	
	附属
	除湿系统
	逐个检查
	

	
	
	钢箱梁外观检查车
	对箱外检查车轨道系统的接头座（连接座）与箱梁、搭板与轨道的接头处错位进行检测。
	8


2.3.4隧道工程二衬脱空及不密实缺陷抽查检测

结合交工检测及核验情况，对交工检测及核验时发现的隧道工程二衬脱空及不密实缺陷按5%频率进行实体抽查检测以判断缺陷处治情况。 

2.4外观检查

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的规定，对玉楚高速公路路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施的外观进行全面检查，对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。准确客观记录外观质量缺陷，按合同段填写外观检查记录，收集影像资料。各单位工程检查方法及频率如下：

2.4.1路基工程：全线路基土石方、边坡、排水工程及小桥、涵洞、支挡工程进行外观检查，针对排水系统、高填深挖、高边坡等路段进行详细检查。

2.4.2路面工程：全线路面工程逐车道进行外观检查。

2.4.3桥梁工程：全线特大桥、大桥、中桥逐座逐跨进行外观检查，针对桥梁工程涉及安全运营的重要工程部位和涉水及跨河桥梁进行详细检查，对钢结构桥梁焊缝外观质量进行外观检查。

2.4.4隧道工程：全线隧道逐座进行外观检查，针对隧道工程涉及安全运营的重要工程部位和洞口排水系统进行详细检查。

2.4.5交通安全设施工程：对全线的标志、标线、防护栏（波形梁钢护栏、混凝土护栏）、突起路标、轮廓标、防眩设施、隔离设施进行外观检查。

2.5内业资料审查

2.5.1 竣工检测内业资料审查内容频率及方法

按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》对玉楚高速公路监理单位、施工单位、第三方检测单位相关质量和试验检测资料进行审查，主要检查资料的规范性、完整性、符合性以及闭合性。

（1）重点审查内容

1）设计执行情况：根据建设单位提供的施工单位施工合同文件、设计文件及设计变更文件，合同工程量完成情况核查报告在检测过程中应结合现场抽查工作核对有关工程完成情况。

2）审查路基整体是否稳定：路面有无严重缺陷；桥梁、隧道等构造物结构是否安全稳定；混凝土强度、隧道检测、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均是否符合设计要求；工程质量是否经施工自检和监理评定合格，是否经项目法人确认相关佐证资料。

3）对质量保证资料（施工单位自检、监理单位抽检评定资料）的完整性，归档规范性，存在问题整改闭合性及符合性进行核查。

（2）质量保证资料审查频率

内业资料抽查不少于所有合同段的20%，隐蔽工程资料重点审查。

2.5.2 交工存在问题及整改闭合情况符合性审查

针对交工检测报告中存在问题，通过对交工检测单位出具的交工检测复查报告核查存在问题整改落实及资料闭合情况。重点对交工检测单位复查存在的整改不到位或未整改问题通过查阅资料结合现场核查的方式进行逐条复查，主要复查整改资料的完整性、闭合性。

2.5.3 缺陷责任期实施的缺陷处治工程验收资料审查

根据建设单位提供的缺陷责任期主要处治工程清单，对建设单位处治验收资料符合性情况进行核查。

2.5.4 项目绩效考核评价、重大风险隐患排查整治及定期检查资料审查

核查项目绩效考核评价、重大风险隐患排查整治、定检资料的完整性，同时对存在问题的整改闭合情况进行符合性检查。项目绩效考核评价主要检查涉及工程实体存在缺陷问题的整改闭合情况。

2.5.5 交通安全设施核验存在问题核查

（1）针对交通运输部公路科学研究所公路交通安全工程研究中心开展的玉楚高速公路交通安全设施现场检查提出的整改意见对整改符合情况进行检查。

（2）对交工阶段安全性评价报告存在问题的整改符合情况进行检查。

根据建设项目交工阶段安全性评价报告单位提供的《G8012云南省玉溪至楚雄公路交工阶段安全性评价报告》中主要存在问题及建议，对通车试运营前需完善的问题和关注点及后期逐步完善的问题和关注点完善情况进行核实。

（3）针对项目事故多发点进行现场技术指标符合性检查。

根据建设单位提供的交警部门试运营期间道路交通事故频发路段统计清单，对事故多发路段路面横坡，路面抗滑、横向排水设置等情况进行现场核查，核对相关技术指标与设计控制指标的符合性。

2.6其他内容

2.6.1审查建设单位提交的各类桥梁荷载试验报告，并结合现场检测结果视情况提出开展桥梁荷载试验的建议。

2.6.2 竣工质量检测保通工作及方案由建设单位负责。

2.6.3结合项目提交的质量鉴定支撑资料及交工质量核验意见，全面汇总、分析项目竣工质量检测情况，形成竣工质量检测报告，明确工程实体检测结论、外观质量检查结论、内业资料审查结论、总体结论，并对建设项目、合同段、单位工程质量评定结果和工程质量等级给出推荐意见。同时，配合采购人编制项目竣工质量鉴定报告。

三、质量检测的项目概况
玉溪至楚雄高速公路（以下简称“本项目”或“玉楚高速公路”）起于玉溪市研和镇多依树村，与昆明至磨憨国家高速公路交叉并顺接在建的弥勒至玉溪高速公路，止于楚雄市大坝村，与杭州至瑞丽国家高速公路交叉并顺接在建的楚雄至大姚高速公路，线路全长190.687公里，桥隧比61.37%，概算总投资349.87亿元，本项目主线采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时;其中玉溪至易门段采用双向六车道标准，路基宽33.5米；易门至楚雄段采用双向四车道标准，路基宽26米。

本项目的建成串起了玉溪、昆明、楚雄3州市6区县，对完善滇中路网，推进滇中地区经济融合、协同发展具有重要意义。

本项目于2019年1月9日开工建设，2022年8月26日建成通车。玉楚高速公路路线全长190.687公里，其中玉溪至易门段采用双向六车道标准，路基宽33.5米；易门至楚雄段采用双向四车道标准，路基宽26米，设计速度100公里/小时，汽车荷载等级公路—Ⅰ级，桥隧比61.37%，概算总投资349.87亿元。全线（含勘察试验段）路基土石方7860万立方米；共设桥梁133964.8单延米/352单幅座（其中特大桥17893.9米/16单幅座）；隧道106635.5单延米/90单幅座（其中特长隧道30797米/8单幅座）；互通式立交15处，互通立交连接线7处（连接线合计18.161公里）；路面工程为沥青混凝土路面；设置服务区4处、停车区2处、养护工区3处（与收费站合建）；设管理分中心1处、隧道管理救援站3处（与收费站合建）、匝道收费站12处。

第五章  资格审查

投标人资格要求前附表

	资格要求
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	投标人须在中华人民共和国境内注册，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照或国家事业单位登记管理局制发的有效的事业单位法人证书。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2023年度或2024年度的财务会计报表或事业单位年度部门决算报表。若为新成立公司，提供银行开具的资信证明文件或资金证明文件。

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺。

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，成立未满三个月的，提供成立以来的税收或相关情况说明；依法免税的投标人，应提供相应证明文件。

	
	提供投标人投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，成立未满三个月的，提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件。

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，应提供加盖本单位公章的书面声明。

	法律、行政法规规定的其他条件
	投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（以采购人或采购代理机构查询为准）

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，投标人须对上述情况作出承诺。

	本项目的特定资格要求
	投标人须具有交通运输主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书或公路工程甲级质量检测机构资质证书。

	其他要求
	投标人不得与对应标包所列的项目的投资人（联合体牵头人）同属于同一企业（同一集团），并对此作出承诺，否则，将取消其该合同包的中标资格，由此引起的一切后果由投标人自行承担。


1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》二、投标人资格要求和第二章《投标人须知》“4. 投标人资格要求”的规定对投标人电子投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

第六章  评标方法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评审程序
	评审因素
	评审内容及标准

	2.1
	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰。

	
	
	签署、盖章
	投标文件按招标文件的要求签署、盖章。

	
	
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件未出现采购人不能接受的附加条件。

	
	
	其他实质性条件
	未出现其他不满足招标文件中实质性条款内容。

	
	
	其他无效情形
	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	2.2
	详细评审

标准
	评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	评分因素分值
	投标报价F1：10分
技术部分F2：50分

商务部分F3：40分


一、详细评分标准

	投标报价（F1）
	投标报价

（满分10分）
	投标报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价评分为满分。其他投标人的投标报价评分统一按照下列公式计算：

投标报价评分计算公式=评标基准价/投标报价×10；

注：在计算评标报价得分时，对小型和微型企业产品或残疾人福利性单位产品给予最终报价10%的扣除；用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	技术部分F2


	总体方案

（满分40分）


	方案内容全面（包含但不限于针对本项目的服务理念和目标、管理组织机构及运行、项目进度计划及安排、服务承诺和保障措施、设备配置、廉政保障措施、安全保障措施、参加本项目的自身优势与有利条件分析等），各项内容描述清晰、具体、切合项目需求的每项得5 分。在此基础上，涵盖内容每有一个缺项的扣5分；内容有较小缺漏、针对性不强的每项得4 分；内容有较小缺漏、针对性较差的每项得3 分；内容有较大缺漏或没有针对性的每项得2分；未提供此内容得0 分。

	
	重（难）点分析及应对措施

（满分10分）
	在对本项目的项目背景、项目内容和目标全面理解的基础上，准确、具体地分析出了项目重点、难点，并提出了内容全面、具体、合理可行的应对措施的，得满分10分；在此基础上，对本项目的理解及重（难）点分析，内容有较小缺漏，提出的内容的完整性及合理可行性有一定瑕疵的，每1 项扣1分，内容有较大缺漏、瑕疵或完整性及合理性不高的，每项扣2 分，分数扣完为止，未提供此内容得0 分。

	商务部分（F3）
	项目团队

（满分30分）
	1、项目负责人（满分5分）

（1）具有中级或以上技术职称得1.5分；

（2）具有交通运输部颁发的检测师证书得1.5分；

（3）项目负责人为单位中层及以上管理人员，得2分。
2、技术负责人（满分5分）

（1）具有正高级工程师技术职称得1.5分，具有高级工程师技术职称得1分；

（2）具有交通运输部颁发的检测师证书得1.5分；

（3）每提供一个已完成的高速公路试验室授权负责人或技术负责人业绩得1分，最多得2分。（如：提供有其姓名的业主证明材料或其他相关证明材料等）

	
	
	3、项目团队成员（项目负责人、技术负责人除外），满分20分

（1）人员构成：配置总人数≥20人，得3分；其中检测工程师占比≥50%，且道路检测工程师≥3人，得2分；桥隧工程检测工程师≥5人，得2分；交通工程检测工程师≥1人，得2分。满分9分。

（2）项目组成员每提供一个已完成的高速公路试验室授权负责人或技术负责人业绩，每人次得1分，最多得4分。（如：提供有其姓名的业主证明材料或其他相关证明材料等）

（3）项目组成员具有正高级工程师职称的每人得1.5分，具有高级工程师职称每人得1分；最多得7分。 

	
	投标人综合实力

(满分10分)
	1、近五年（2020年3月1日至今）每提供一项已完成的高速公路（含路基、路面、桥梁、隧道）竣（交）工验收检测工作的得1.5分，此项最多得6分；

2、近五年（2020年3月1日至今）每提供一项已完成的高速公路（含交通安全设施）竣（交）工验收检测工作的得1分，此项最多得2分。

3、近五年（2020年3月1日至今），每提供一项已完成的高速公路钢结构检测业绩的得1分，最多得2分。

注：若同一业绩同时满足上述要求的可分别计算。


二、评分具体的要求及说明

（1）同一人员具有多项执业资格的不得重复计分。

（2）拟投入本项目的所有人员应是投标人本单位人员，并提供劳动合同或社保证明；人员业绩不限单位。

（3）根据《公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试实施办法》（人社部发【2015】59号）文的规定，2015年以后的检测人员持有专业按道路工程、桥梁隧道工程、交通工程、水运结构与地基、水运材料划分，2015年以前检测人员持有专业按材料、公路、桥梁、隧道、交安、机电、水运材料、水运结构、地基与基础划分。评审时应将公路、材料视为道路工程；桥梁、隧道视为桥隧工程；交安、机电视为交通工程；水运结构、地基与基础视为水运结构与地基工程。

（4）评审时研究员、教授视为正高级工程师；副研究员、副教授视为高级工程师。
（5）企业业绩（投标人综合实力）须提供中标通知书或合同协议书或委托方出具的证明材料。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；

2.评审程序和标准

2.1符合性审查

2.1.1评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.1.2符合性审查内容及标准：详见招标文件第六章《评标方法》“评标方法前附表2.1符合性审查”，经审查有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

2.2 评标方法和标准

2.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，按合同包顺序对符合性审查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的评标方法和标准，不作为评标依据。

2.2.2投标报价得分F1：按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价进行计算并得出F1得分；

2.2.3技术部分得分F2：按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分并计算出F2汇总得分

2.2.4商务部分得分F3：按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分并计算出F3汇总得分；

2.2.5评标总得分：按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其投标无效。

2.4对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.5技术部分（F2）和商务部分（F3）由评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。投标人各项评分因素得分为该项因素评标委员会各成员汇总得分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.6评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

3.投标文件的澄清、说明或者补正 

3.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

4.评标结果

4.1投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人将会被推荐为排名第一的中标候选人。

4.2评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序，并提出书面评标报告。

4.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
第七章  投标文件格式
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

2025年公路建设项目竣工质量检测服务

投标文件
招标编号：           
投标人：                            （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：               
        年       月     日
一、资格证明文件

1.投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系，如有）

	公司资质及各类生产、经营许可等（如有）

	备注
	


注：1.后附三证合一后的营业执照或其他组织证明材料（扫描件）；
投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日

2.授权委托书或法定代表人身份证明

2.1法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证扫描件。
投标人：                                 （加盖电子公章）

            年       月       日

2.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：       ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日

	附： 
	






	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证扫描件

3.投标人财务状况证明材料
（根据招标文件要求提供）
4.投标人依法缴纳税收的证明材料

（根据招标文件要求提供）
5.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
（根据招标文件要求提供）

6.投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（根据招标文件要求提供）
7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（根据重大违法记录的定义自行承诺及说明，内容自拟）
投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日

注：
1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

8.本项目的特定资格要求
（根据招标文件要求提供资质证书等相关证明材料）

9.其他资料

（1）招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料；

（2）中小企业声明函（详见附件）。

（3）监狱企业证明文件（详见附件）。

（4）残疾人福利性单位声明函（详见附件）。

格式1：
《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）价格扣减条件的投标人需提交）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司参加   （单位名称）    的 （项目称称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

 （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：(1）根据自身情况提供书面声明；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类；（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号)，如实填写并提交《中小企业声明函》。

格式2：

《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的投标人需提交）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

格式3：

《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人需提交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

格式4：

相关承诺
1.投标人不得与对应标包所列的项目的投资人（联合体牵头人）同属于同一企业（同一集团），并对此作出的承诺。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供承诺。

二、报价文件

1.开标一览表
项目名称：                        
	投标人名称
	

	投标总报价
	人民币大写：                        （￥              ）

	服务期限
	

	备注
	


投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
          年       月       日

注：本项目报价含工程实体检测费用及质量管理行为、施工工艺及质量管理检查人员费用。投标总报价高于最高限价将导致废标。供应商应认真估算工作量，做好工作量冗余和风险预估，采购方不另行支付额外费用。

2.投标函


 （招标人名称）：

1.我方已仔细研究（项目名称）           招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      （￥   　　  ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成本合同包工作。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 。

3.项目负责人姓名：     ，年龄：   ，职 称：     ，证书：           。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件承诺的人员进行配置，且不进行更换。如我方拟委派的人员不满足要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

　　　　　　　　　　　　投 标 人：                   　  （电子签章）

　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：            （签字）

　　　　　　　　　　　　地　址：　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　电  话：　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　____年   月   日

三、商务及技术部分
1.服务方案
(由投标人根据项目需求自行编写，格式自拟)

2.投标人近年（2020年3月-至今）类似项目情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额

（万元）
	主要内容
	项目完成时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：后附业绩证明材料（提供中标通知书或合同协议书或委托方出具的证明材料）
投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日

3.拟派往项目组人员情况

（1）拟委任的项目负责人及技术负责人资历表

	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业

资格证书名称
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段

任职
	

	工作年限
	
	从事专业工作年限
	

	毕业学校
	 ______年   月毕业于               学校    专业，学制     年

	经        历

	时 间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	委托人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项 目上任职，现从事工作为：
。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目 中标后能够从该项目撤离，目 

前任职项目：        ，担任职位：          。

	备注
	


备注：本表后应附项目负责人或技术负责人的身份证、职称证、中层管理人员的任命书或承诺书或相关证明、业绩证明资料及招标文件中要求的其他证明文件（如社保证明等）。
投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
            年       月      日

（2）拟委任的其他主要人员汇总表

	序号
	本同包

任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	从事专业工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后应附其他人员（项目负责人、技术负责人除外）的身份证、执业资格证及招标文件第三章评分标准中要求的相关证明文件等。

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                
            年       月      日
5
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队        24       云南典放工程招标代理有限公司

