中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务

竞争性磋商文件

招标编号：YNHYRL2025-05（磋）
采   购   人：畹町边境经济合作区管理委员会    

采购代理机构：云南宏业招标咨询有限责任公司  

日        期：2025年1月

目   录

第一章  竞争性磋商公告
1
第二章  供应商须知
6
第三章  评分办法
21
第四章  合同条款及合同书样式
29
第五章  采购需求
50
第六章  响应文件格式
52


 竞争性磋商公告

中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务

竞争性磋商公告

项目概况

中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年2月10日下午3点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.计划编号：4533102JH202500006；

2.招标编号：YNHYRL2025-05（磋）；
3.项目名称：中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务；

4.服务地点：云南省德宏州瑞丽市畹町镇；
5.采购方式：竞争性磋商；

6.预算金额：900400.00元；

7.最高限价（控制价）：下浮≥30%；

8.采购需求：中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务。根据初设批复情况分3期实施咨询服务并分期提供成果。项目主要建设内容：本项目占地暂定67895.47㎡，主要建设内容为园区4条道路工程(WD7号路、WD32号、WD6号、WD28号)及南道河河道改造工程。道路总长度为3.079公里，其中：WD7号路道路等级为主干路，红线宽度为32米，WD32号路道路等级为次干路、WD6号道路等级为支路、WD28号道路等级为支路，道路红线宽度为18米；南道河河道改造长度为1.3公里。建设内容包括路基、桥涵、路面、给排水、污水排放、绿化、亮化等。服务内容包括：工程量清单计价文件编制或审核、施工阶段全过程造价控制、工程结算审核；具体内容详见竞争性磋商文件第五章采购需求；
9.服务期限：根据初设批复情况项目分3期实施，本项目全过程造价咨询服务从合同条款及合同书样式之日起，到本项目造价咨询服务工作全部完成之日截止；

10.服务标准：符合国家、地方及行业现行相关标准、规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并满足采购人的要求；

11.本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：投标截止时间前①、供应商应在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入重大税收违法失信主体。②、供应商应在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。③、供应商应在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人（备注：以上网站均由采购人或招标代理机构在评标开始前查询，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标）；

健全的财务会计制度：提供2023年经社会审计机构审计的财务审计报告或银行资信证明，（成立不满1年的，提供自成立至今的企业财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①.提供2024年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供；②.提供2024年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

2.2 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.本项目的特定资格要求：拟派往本项目的项目负责人须具备土木建筑工程专业中华人民共和国一级造价工程师注册证书或土建工程专业造价工程师注册证书（注册单位须为供应商单位名称，并在有效期内，注册证书若未载明有效期，须附相关网站查询截图等证明材料），且是本单位的在职人员，需提供2024年1月至今任意1个月社保证明材料。

三、获取采购文件

1.时间：2025年1月25日00点00分至2025年2月7日23点59分；

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：网上获取。 

3.1凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可根据自己需求，在政采云平台自主选择CA办理厂商。其中，云南CA申领链接：https://cap.yunnanca.net/。云南CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-672-7666（紧急办理CA电话：18725158190）。政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。

3.2数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载竞争性磋商文件。

3.3按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。

3.4如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，云南CA数字证书问题可咨询24小时技术支持热线400-672-7666（紧急办理可拨：18725158190）

注：供应商如已在政采云平台办理过其他厂商数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.5.售价：0.00元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年2月10日下午3点00分（北京时间）；

2.地    点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商登录政采云投标客户端，应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，请于开标当日在系统上等待磋商小组发起磋商及最后报价。

3.如遇平台相关问题，请及时联系政府采购云平台客服进行咨询，咨询电话：95763。

4.操作指南：https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=luban.luban-PC-1514.161-market-menubar-pc.20.d37010404f7811edb5ec8fd9c5fe1d40。

五、开启

1.时间：2025年2月10日下午3点00分（北京时间）；
2.地点：“政采云”平台开标大厅，会议地点：云南省德宏州瑞丽市瑞京路瑞京小区94号（云南宏业招标咨询有限责任公司办事处）。

3.开启方式：网上开标，供应商必须在规定的时间内完成解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.相关费用：代理服务费以单个项目（或标段）成交通知书的成交金额为计费基数，按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》（云建招协〔2023〕51号）规定收取，本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。

2.磋商保证金
（1）供应商须交纳磋商保证金人民币：玖仟元整（¥9000.00），保证金交纳时间从发布公告之日起至投标截止时间止，为确保保证金到指定账户，建议在响应文件递交截止时间前1个工作日内，从供应商的基本账户汇入指定账户并保证在递交响应文件截止时间前必须到账。

（2）截止时间：递交响应文件截止时间前；

（3）交纳形式：磋商保证金请于递交响应文件截止时间前采用任一方式提交：“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”。并注明清楚参与投标的项目名称。）其中采用“银行转账”方式的，供应商以网上银行支付等非现金形式汇入指定账户：

开户名称：云南宏业招标咨询有限责任公司

开户行行号：102754011029

开户银行：中国工商银行股份有限公司德宏芒市支行

账号：2511023339201002745

财务室联系电话：0692-2211363
3.发布公告的媒介

本公告在云南省政府采购网（www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）上发布，对其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人和招标代理机构不承担任何责任。 

4.监督部门及联系电话

纪检监督电话：0692-12388

行业监督部门及联系电话：瑞丽市财政局 0692-4129739。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：畹町边境经济合作区管理委员会

地    址：瑞丽市畹町镇畹江路1号 

联系方式：0692-5153356

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：云南宏业招标咨询有限责任公司

地　　址：云南省德宏州芒市阿露窝罗路13号

联系方式：0692-6990386

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生（采购人）、罗工（代理机构）

电　 　 话：13908827233（采购人）、0692-6990386、13988282058（代理机构）

                                                            日期：2025年1月24日

第二章   供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名    称：畹町边境经济合作区管理委员会
地    址：瑞丽市畹町镇畹江路1号 
联 系 人：赵先生 
联系电话：13908827233 

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：云南宏业招标咨询有限责任公司

地　  址：云南省德宏州芒市阿露窝罗路13号
联 系 人：罗工

联系方式：0692-6990386、13988282058

	1.1.4
	项目名称
	中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务 

	1.2.1
	资金来源
	积极争取上级补助资金及地方自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	服务期限
	根据初设批复情况项目分3期实施，本项目全过程造价咨询服务从合同条款及合同书样式之日起，到本项目造价咨询服务工作全部完成之日截止。

	1.2.5
	服务标准
	符合国家、地方及行业现行相关标准、规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并满足采购人的要求。   

	1.3.1
	采购需求
	中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务。根据初设批复情况分3期实施咨询服务并分期提供成果。项目主要建设内容：本项目占地暂定67895.47㎡，主要建设内容为园区4条道路工程(WD7号路、WD32号、WD6号、WD28号)及南道河河道改造工程。道路总长度为3.079公里，其中：WD7号路道路等级为主干路，红线宽度为32米，WD32号路道路等级为次干路、WD6号道路等级为支路、WD28号道路等级为支路，道路红线宽度为18米；南道河河道改造长度为1.3公里。建设内容包括路基、桥涵、路面、给排水、污水排放、绿化、亮化等。

服务内容包括：工程量清单计价文件编制或审核、施工阶段全过程造价控制、工程结算审核；具体内容详见竞争性磋商文件第五章采购需求；

	1.4.1
	供应商的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：投标截止时间前①、供应商应在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入重大税收违法失信主体。②、供应商应在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。③、供应商应在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人（备注：以上网站均由采购人或招标代理机构在评标开始前查询，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标）；

健全的财务会计制度：提供2023年经社会审计机构审计的财务审计报告或银行资信证明，（成立不满1年的，提供自成立至今的企业财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①.提供2024年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供；②.提供2024年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

2.2 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.本项目的特定资格要求：拟派往本项目的项目负责人须具备土木建筑工程专业中华人民共和国一级造价工程师注册证书或土建工程专业造价工程师注册证书（注册单位须为供应商单位名称，并在有效期内，注册证书若未载明有效期，须附相关网站查询截图等证明材料），且是本单位的在职人员，需提供2024年1月至今任意1个月社保证明材料。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开，如有疑问请各供应商在规定的时间前以书面形式提出。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许偏离

	2.1.2
	竞争性磋商文件的询问时间
	投标截止时间前5日。

供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	2.2.1
	竞争性磋商文件澄清、修改时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证供应商能用于编制响应文件。竞争性磋商文件的澄清、修改文件内容均以书面文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标认自行承担。

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年2月10日下午3点00分

	2.2.3
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间
	无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间
	无须回复确认已收到该修改。

	3.2.1
	报价方式
	服务费报价填报下浮率，下浮率不得低于30%（下浮≥30%）（低于此报价的作无效标处理）。

	3.2.2
	投标报价的

要求
	（1）供应商结合自身实力填报下浮率，最终服务费=标准收费计算出的服务费×（1-丨投标所报下浮率丨）。

（2）“标准收费计算出的服务费”是指合同价阶段服务费和全过程造价咨询服务费及结算审核服务费按实结算，成效附加费：无，以最终提交的成果文件为依据，参照云南省物价局《关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合〔2012〕66号）等相关规定的收费标准。

（3）供应商应依据竞争性磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术标准及规范，自行测算出满足投标要求的报价。报价包括完成本项目服务的一切费用，含工资、人工费、加班费、交通费、保险费、企业管理费、利润、税费、中标服务费等竞争性磋商文件中明示或暗示的所有费用，该报价应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。

（4）在项目实施期间，投标报价（即下浮率）不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

注：下浮率保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	3.3
	投标有效期
	90日历天，从投标截止之日算起。

	3.4.1
	磋商保证金
	是否要求供应商递交磋商保证金：☑要求， □不要求

磋商保证金的形式：保证金的提交方式有三种：“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”。

（一）银行转账：保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。

项目名称：中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务；

户名：云南宏业招标咨询有限责任公司；

开户行：工商银行德宏芒市支行；

保证金提交账号：2511023339201002745；

保证金金额：9000.00元。

（二）银行保函：保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和供应商的全称，并与竞争性磋商文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。

（三）保证保险：1.当供应商未能按照招响应文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2.供应商在支付磋商保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。

磋商保证金的提交时间：

供应商需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的投标截止时间前办理，未办理的保证金视为未提交；工程投标保证保险的投保人应当在项目投标前与保险公司签订投标保证保险合同，在投标截止时间前未办理的保证金视为未提交。

注：1、保证金必须从供应商的法人基本账户划出；

2、保证金转账方式仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；

3、保证金截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金无效；

4、拒绝私人账户汇款及银行存现；

5、磋商保证金一般不得超过投标估算值的2%，最高不能超过80万元。

请潜在供应商在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、跨行转账尽量采用电汇方式。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	电子签章要求
	响应文件应按竞争性磋商文件格式部分要求，应加盖供应商电子签章或法定代表人电子签章。由委托代理人签字的在响应文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式、签字、电子签章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	3.7.4
	响应文件份数
	网上递交响应文件。

	4.2.2
	响应文件递交及递交方式
	递交截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月10日下午3点00分。

递交方式：网上递交，供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交，供应商须在投标截止时间前完成所有响应文件的上传，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025年2月10日下午3点00分（同投标截止时间）

开标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）开标大厅

	5.2
	开标程序
	按程序进行

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：由政府采购相关专业专家2人及采购人1人，共3人及以上单数组成；

评标专家确定方式：在云南省政府采购评标专家库中随机抽取。

注：特殊情况专家名单经主管部门审批后确定。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否

由磋商小组根据“第三章 评标办法”的相关规定推荐1～3名成交候选人，采购人根据相关规定确定成交人。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1采购最高限价

	详见竞争性磋商公告“最高限价”

供应商的投标报价高于采购最高限价的，按否决投标处理。

	10.2成交公示

	在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。

	10.3费用承担

	供应商应承担公开招标活动自身所发生的相关费用。代理服务费以单个项目（或标段）中标通知书的中标金额为计费基数，按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》（云建招协〔2023〕51号）规定收取，本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。

	10.4知识产权

	构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

	10.5 同义词语

	构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	10.6采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动）
划分标准：符合国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）其他未列明行业划分标准。

	10.7监督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受采购人相关监督部门依法实施的监督。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。


1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.4 本招标项目的工期：见供应商须知前附表。

1.2.5 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.2.6 本招标项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取成交或严重违约或存在重大安全质量问题的。

1.5 费用承担

供应商应承担公开招标活动自身所发生的相关费用。代理服务费以单个项目（或标段）中标通知书的中标金额为计费基数，按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》（云建招协〔2023〕51号）规定收取，本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 由供应商自行踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 采购人不统一召开投标预备会，如有疑问请各供应商在供应商须知前附表2.1.2规定的时间前以书面形式提出。

1.11 偏离

不允许偏离。

2. 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1竞争性磋商文件的组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

2.1.2构成竞争性磋商文件的其他材料：

根据本章第1.10款、第2.2.1款和第2.2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的响应文件没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件视为无效标被拒绝。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以在线署名提交方式登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2投标截止时间：见供应商须知前附表，竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前，经采购人确认后以网上电子文件形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商自行登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，以网上电子文件形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2.3.2 供应商自行登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取修改，无须回复确认已收到该修改。

2.3.3潜在供应商对竞争性磋商文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

响应文件
3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件由资格文件、商务报价文件、技术文件三部分组成。

3.1.2资格文件

3.1.3商务报价文件

3.1.4技术文件

3.2 投标报价及结算

3.2.1 报价采用的币种为人民币。

3.2.2投标报价：根据自身情况，结合市场价格水平，填报下浮率。

3.2.3供应商所填报的投标报价不得超过招标控制价。

3.2.4在合同实施期间，投标报价不因市场变化因素而变动。

3.2.5投标报价是完成竞争性磋商文件中约定的全部工作内容所发生的全部费用，应包含但不限于：员工工资（含国家规定应为职工缴纳的相关保险费、食宿费和国家规定的相关福利费及个人所得税）、管理费、法定节假日加班费、服务期间服务人员的人身意外伤害保险费及工伤、疾病死亡所产生的经济赔偿责任的风险金、拟派本项目服务团队人员的工作服装费用、企业的合理服务费（含管理费、利润、规费和税金）、装卸费、运输费、安装费等一切与本项目相关的全部承包服务费用。该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因市场价格的变化而调整。

3.2.6最低报价不能作为成交的保证。

3.3 投标有效期 

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件之前，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的，否决其投标。

3.4.3磋商保证金退还：见供应商须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保；

（3）在合同条款及合同书样式时，要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价或总价的）；

（4）已缴纳磋商保证金，而无故不参加投标的供应商；

（5）已缴纳磋商保证金，出现不廉洁行为的，纪检部门有权扣除磋商保证金；

（6）在提交响应文件截止时间后到竞争性磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商补充、修改、替代、撤回响应文件的。

（7）供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件的，或者响应文件中提供虚假或无效的证明材料的；

（8）法律法规或竞争性磋商文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

供应商应按3.1.2条的要求出具资格审查证明文件，证明供应商是合格的，而且成交后有能力履行合同。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工作周期、投标有效期、服务标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或电子签章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.1.2 响应文件递交及递交方式：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1开标时间和地点采购人在本章第2.2.2项规定的递交响应文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标 。

5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布磋商会纪律；

（2）公布在磋商截止时间前递交磋商响应文件的磋商响应人情况；

（3）介绍采购人等有关人员；

（4）检查密封情况；

（5）磋商会结束。

磋商响应人不足3家的，不得开始磋商会。

5.3磋商异议

5.3.1磋商响应人代表对磋商过程有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对磋商响应人代表提出的询问或者回避申请应及时处理，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，包括本人所在单位与供应商有隶属关系，从供应商单位调离、辞职或者离职不足三年，从供应商单位退休不足五年，供应商单位的股东等，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交单位发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保

成交后由甲乙双方在合同中约定。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的；

（3）磋商小组否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，磋商小组决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的供应商少于3个的；

（5）中标候选人均未与采购人签订合同的；

（6）法律规定的其他情形。

2.不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法
1.根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部第94、101号令、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行相关法律、法规的规定及磋商文件制定本办法。

2.采购人将根据本次采购项目的性质和特点依法组建磋商小组，磋商小组按照法律、法规的规定，在严格的保密条件下进行评审工作，任何人及单位不得干扰磋商小组的正常工作。

3.评标原则：依照“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.评标办法：采用综合评分法。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
5.评标程序：初步评审→磋商过程→在规定的时间内提交最后磋商报价→详细评审→综合评估评分。

5.1初步评审（分为资格评审、符合性评审）：具体内容详见评审标准

（1）资格评审：未通过资格评审的响应文件应作无效标处理。

（2）符合性评审: 未通过符合性评审的响应文件应作无效标处理。

（3）只有通过初步评审的响应文件才能进入最后磋商报价。

（4）如果响应文件实质上不响应磋商文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.2最后磋商报价

通过资格审查及符合性审查的供应商在系统中等待代理机构通知最后磋商报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

5.3详细评审

磋商小组根据本章详细评审评分办法对通过初步评审及进行最后磋商报价的响应人进行量化打分。                                         

5.4磋商报价

（1）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。（本项目为通过资格审查及符合性审查的供应商在系统中等待代理机构通知最后磋商报价）

（2）为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行。

（3）磋商小组将要求所有供应商在规定时间内进行最后磋商报价，并对响应文件及供应商按要求提交的澄清、说明或补正进行综合比较和评价。

5.5推荐成交候选人

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审报告应当包括以下主要内容：

(一)供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

(二)响应文件开启日期和地点；

(三)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(四)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

(五)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。                                                                                                                                                                                                                                                                          

（2）采购人依据磋商小组推荐的成交候选人排序确定第一成交候选人为本项目的成交人。

（3）成交供应商确定后，成交结果将在发布磋商公告的媒介上发布，公告时间为发布公告之日1个工作日。采购人对供应商未成交的原因不予解释。

5.6评标纪律

（1）开标和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（2）遵守回避制度，凡参加开标会的磋商小组及有关工作人员与供应商有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。

（3）评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照磋商文件和有关法律、法规的规定进行评标。

（4）评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。

（5）评委在评标过程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到或早退。

（6）对有关评标的情况严格保密，评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。

（7）评委在评标过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，根据民主集中制原则择优推荐中标人。

（8）及时反映或举报评标过程中出现违法违规行为和不正常现象。

6.评审专家的职责

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，供应商自行在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）上查看评审结果。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.统分原则

（1）除最后磋商报价得分外，技术部分由各评委自主评分并签字确认。

（2）所有评委有效评分的算术平均分值为磋商响应人的技术部分的得分（保留小数点后两位）。

（3）最后得分统分办法：最后磋商报价得分和技术部分得分之和即为磋商响应人最后得分。

初步评审：

（一）资格审查

不符合下列情形之一的响应文件不能通过资格审查： 

	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。

	2
	具有良好的商业信誉
	投标截止时间前①、供应商应在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入重大税收违法失信主体。②、供应商应在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。③、供应商应在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人（备注：以上网站均由采购人或招标代理机构在评标开始前查询，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标）。

	3
	健全的财务会计制度
	提供2023年经社会审计机构审计的财务审计报告及财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表），（成立不满1年的，提供自成立至今的企业财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书。

	5
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①.提供2024年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供；②.提供2024年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供。

	6
	无重大违法记录声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	8
	特定资格要求
	项目负责人：拟派往本项目的项目负责人须具备土木建筑工程专业中华人民共和国一级造价工程师注册证书或土建工程专业造价工程师注册证书（注册单位须为供应商单位名称，并在有效期内，注册证书若未载明有效期，须附相关网站查询截图等证明材料），且是本单位的在职人员，需提供2024年1月至今任意1个月社保证明材料。


（二）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

	序号
	评审因素
	符合性评审标准

	1
	供应商名称
	与“独立承担民事责任的能力”证明材料名称一致

	2
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件第二章“供应商须知前附表”第3.4.1项规定提交磋商保证金

	3
	响应文件的电子签章
	按竞争性磋商文件的要求签署、盖章

	4
	响应文件的完整性
	响应文件内容符合竞争性磋商文件要求

	5
	报价唯一
	供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

	6
	投标报价
	符合第二章“供应商须知”第 3.2.3 项规定

	7
	采购内容  
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定

	8
	服务标准
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定

	9
	服务期限
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定

	10
	服务地点
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项规定

	11
	投标有效期
	投标有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的投标有效期                        

	12
	实质性条件
	响应文件均实质性响应竞争性磋商文件要求。

	13
	其他要求
	（1）响应文件未含有采购人不能接受的内容和附加条件；

（2）无串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

（3）按评标委员会要求澄清、说明或补正的。供应商的澄清、说明或者补正未超出采购文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。


（三）详细评审

磋商小组按以下公式计算出各磋商供应商的总得分，推荐成交候选人按总得分由高到低顺序排列；总得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；总得分且最终报价相同的，磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人。

评审总得分=F1＋F2＋……＋Fn；F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；
综合评分表

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	报价评审
	10分
	报价得分按照低价优先法计算，即满足招标文件要求的磋商供应商最低报价为评标基准价，其价格分为满分，超出预算价格为废标。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×10
注：1.满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。2.计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.本项目按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)文件规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 【2020】46号）的规定，小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。供应商对其提供的证明材料或书面声明的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。

	2
	工程造价咨询技术服务方案
	25分
	1、整体工程造价咨询技术服务方案全面、科学合理，实施计划完善具体，载明了明确的服务步骤；针对本项目服务方案科学合理，内容完整、详细、规范，有具体的服务项目内容及时间安排细节等，无表述不一致问题的得25分；

2、整体工程造价咨询技术服务方案相对完整，实施计划载明了服务步骤；针对本项目方案实际可履行，内容相对完整、规范，有服务内容及时间安排等，无表述不一致问题的得20分； 

3、整体工程造价咨询技术服务方案相对完整，实施计划载明了服务步骤但不够清晰；针对本项目方案不够详细或不够贴切，内容欠佳，服务内容及时间安排不清晰的得15分； 

4、整体工程造价咨询技术服务方案关键内容完整，实施计划载明了服务步骤但不清晰存在瑕疵；针对本项目方案不够详细或存在不对应或不可行之处，内容欠佳不贴切，服务内容及时间安排不清晰的得10分； 

5、整体工程造价咨询技术服务方案存在重大瑕疵或主要内容缺失或不准确，实施计划、服务步骤不明确；前后表述不一致的得5分；

6、未提供工程造价咨询技术服务方案的本项不得分。

	3
	咨询服务质量承诺及保证措施
	15分
	1、咨询服务质量保证体系健全，工作程序清晰，安排科学，保证措施有力，有具体的质量违约责任承诺得15分；

2、咨询服务质量保证体系健全，工作程序清晰，安排基本合理，保证措施基本合理，有质量违约责任承诺得10分；

3、咨询服务质量保证体系一般，工作程序清晰，安排基本合理，保证措施基本合理，有质量违约责任承诺但不具体得5分；

4、未提供咨询服务质量承诺及保证措施的本项不得分。

	4
	工作期限承诺及保证措施
	15分
	1、工作完成时限能满足项目要求，对遇到问题的响应及解决时限的承诺，有具体的期限违约责任承诺的得15分；

2、工作完成时限能满足项目要求，对遇到问题的响应及解决时限的承诺，期限违约责任承诺基本合理的得10分；

3、工作完成时限能满足项目要求，但无对遇到问题的响应及解决时限的承诺，无期限违约责任承诺的得5分；

4、未提供咨工作期限承诺及保证措施的本项不得分。

	5
	保密措施及承诺评审
	10分
	（1）提供的保密措施内容完整，有建立内部保密制度和纪律且能与本项目相对应，有针对本项目完善的事前、事后预防措施和方法，且承诺违约处罚的得10分，没有承诺的得8分；

（2）提供的保密措施关键内容完整，有内部保密制度和纪律，有事前、事后预防措施和方法，且承诺违约处罚的得7分，没有承诺的得5分；

（3）提供的保密措施主要内容缺失或不准确的，且承诺违约处罚的得4分，没有承诺的得2分；

（4）未提供的不得分。

	6
	拟派往本项目人员配置
	5分
	1、拟派往本项目人员专业配置合理，所包括的技术人员中已获得注册造价工程师或一级注册造价师2人及以上的得5分；

2、拟派往本项目人员专业配置基本合理，所包括的技术人员中已获得注册造价工程师或一级注册造价师2人以下的得3分；

3、拟派往本项目人员专业配置不尽合理，项目人员配置较差的得1分。

磋商供应商应配备能完成本项目工程造价咨询服务的专业人员

	7
	对本项目造价咨询重点、难点及关键性技术问题的对策措施评审  
	10分
	（1）对本项目重点、难点、关键性技术问题总结完整、准确，有切实可行的对策措施的得10分；

（2）对本项目重点、难点、关键性技术问题总结符合本项目需求及特性，有相应的对策措施的得7分；

（3）对本项目重点、难点、关键性技术问题总结存在不对应或不可行之处，对策措施不具体的得4分；

（4）对本项目重点、难点、关键性技术问题总结不准确，没有对策措施的不得分。

	8
	工程造价咨询服务承诺
	10分
	1、服务承诺完善，针对性强的得10分；

2、服务承诺合理可行，针对性一般的得7分；

3、服务承诺基本合理，针对性不足的得4分。

4、未提供的不得分。


第四章   合同条款及合同书样式

（仅供参考，具体内容以实际签订合同为准）

中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设

项目造价咨询服务
合

同

书
签订地点： 
            签订日期：      年   月   日

第一部分
 协议书

委托人（全称）：__________________________________
咨询人（全称）：__________________________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1.工程名称：
。

2.工程地点：
。
3.工程规模：
。
4.投资金额：
。
5.资金来源：
。
6.建设工期或周期：
。
7.其他：
。
二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：_______________________________。
服务范围及工作内容详见附录 A。
三、服务期限

本合同约定的工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结。
四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：
_____________________________________________________________。
五、酬金或计取方式

1.下浮     %。
2.计取方式：________________________________________。
酬金或计取方式详见附录A。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.中标通知书或委托书（如果有）；
2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
3.专用条件及附录；
4.通用条件；
5.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。
七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。
2.订立地点：________________________________。
九、合同生效

本合同自_____________生效。
十、合同份数

本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。
委 托 人：___________（盖章）
咨 询 人：___________（盖章）
法定代表人或其授权的
法定代表人或其授权的
代 理 人 ： _________（签 字）
代 理 人 ： _________ （签 字）
组织机构代码：
组织机构代码：
纳税人识别码：
纳税人识别码：
住
所：
住
所：
账
号：
账
号：
开户银行：
开户银行：
邮政编码：
邮政编码：
电
话：
电
话：
传
真：
传
真：
电子信箱：
电子信箱：
第二部分
 通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询

人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的场地及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求作出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。
3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与响应文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前 3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人场地及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的场地及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。
4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应做相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分 专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用________________________。
1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：_______________________________________。
1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：                                 。
2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：____________________。
2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：                    。
2.4 委托人代表

委托人代表为：__________________，其权限范围：_________________
2.5 答复

委托人同意在_______日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有
资格条件，团队人员的数量为_____________人。
3.1.2 项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_____________________________________________________________。
3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定                       。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：                         。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间：_______________________。
咨询人向委托人提供的资料还包括：___________________________________。
3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：_______________________________________________。详见附录 B。
3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_________日内给予书面答复。
3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：_______________________________________________________。
3.4 使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后______日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为___________________________________________________________。
4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：
。
4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：_____________________。
4.1.3  委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：________________。
4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：
。
4.2.2  咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：____________________。
5. 支付

5.1 支付货币

币种为：___________，汇率为：___________，其他约定：___________。
5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前，向委托人提交支付申请书。
5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.  合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2  除不可抗力外，因非咨询人原因导致本服务期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：_________________________________。
6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：___________________________________________。
6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：___________________________。
6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：                。
7. 争议解决

7.2 调解

如果双方不能在______日内解决本合同争议，可以将其提交__________________进行调解。
7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第______种方式：
（1）提请_____________________________________仲裁委员会进行仲裁。
（2）向_______________________________________人民法院提起诉讼。
8. 其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由_______支付。
差旅费及相关费用的支付：_____________________________________。
8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：___________________________。
8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：___________________________________。
咨询人申明的保密事项和期限：___________________________________。
第三人申明的保密事项和期限：___________________________________。
8.4 联络

8.4.1  任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在日内送达对方指定的接收人和送达地点。
8.4.2 委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。
咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。
8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于___________。
咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于___________。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：
___________________________________________________________________。
9.补充条款

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
附录 A 服务范围及工作内容、酬金一览表

	服务阶段
	服务范围及工作内容
	酬金
	备注

	
	服务范围
	工作内容
	收费基数
	收费标准（比例）
	酬金数额（单位：万元）
	

	决策阶段
	投资估算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	经济评价
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	设计阶段
	设计概算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	施工图预算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	发承包阶段
	工程量清单
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	最高投标限价
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	投标报价分析
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	清标报告
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	实施阶段
	资金使用计划
	□编制
	
	
	
	

	
	工程计量与工程款审核
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	合同价款调整
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	工程变更、索赔、签证
	□审核
	
	
	
	

	
	工程实施阶段造价控制
	
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	竣工阶段
	竣工结算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	竣工决算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	其他服务
	工程造价鉴定
	
	
	
	
	


注： 1.附录 A 中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：
。

附录 B 咨询人提交成果文件一览表

	服务阶段
	成果文件名称
	成果文件组成
	提交时间
	份数
	质量标准

	决策阶段
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	设计阶段
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	发承包阶段
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	实施阶段
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他服务
	
	
	
	
	


附录 C 委托人提供资料一览表

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录 D 委托人提供房屋及设备一览表
	名称
	数量
	面积、型号及规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第五章 采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

要实现的功能或者目标：完成中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务。

落实政府采购政策需满足的要求：（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；（2）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

依据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2019〕38号《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》等相关法律法规，根据畹町边境经济合作区管理委员会实际需求，编制采购标准，满足采购人实际需求。

本项目造价咨询依据我国现行法律、法规、固定资产投资管理和工程基本建设等有关规章以及建设部、云南省政府、云南省建设厅涉及项目造价管理的有关规定、文件进行咨询。主要有：

1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国预算法》、《审计法》；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《建设工程造价咨询服务标准》（T/YNECA01-2018）、《云南省建设工程措施计价办法》、《云南省建设工程造价计价规则》、《云南省市政工程消耗量定额》、《云南省建筑工程消耗量定额》、《云南省安装工程消耗量定额》、《云南省建筑装饰装修消耗量定额》、《云南省建设工程工程量清单细目指南》、《会计师事务所从事工程预算、结算、决算审核暂行办法》、 《内部审计工作规定》、《工程建设项目施工招标投标法》等建设主管部门的相关规章制度以及云南省补充规定。

采购标的建设规模、准备范围等
（一）建设规模

根据初设批复情况分3期实施编制并分期提供成果。项目主要建设内容：本项目占地暂定67895.47㎡，主要建设内容为园区4条道路工程(WD7号路、WD32号、WD6号、WD28号)及南道河河道改造工程。道路总长度为3.079公里，其中：WD7号路道路等级为主干路，红线宽度为32米，WD32号路道路等级为次干路、WD6号道路等级为支路、WD28号道路等级为支路，道路红线宽度为18米；南道河河道改造长度为1.3公里。建设内容包括路基、桥涵、路面、给排水、污水排放、绿化、亮化等。项目概算总投资10313.65万元，本次招标中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目造价咨询服务建安工程费约8401.14万元。

（二）招标范围：

该工程建设过程的工程量清单计价文件编制或审核、施工阶段全过程造价控制、工程结算审核。

（三）服务期限：

本项目全过程造价咨询服务从合同签订之日起，到本项目造价咨询服务工作全部完成之日截止。

（四）服务标准：

符合国家、地方及行业现行相关标准、规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并满足采购人的要求。

（五）服务地点：

云南省德宏州瑞丽市畹町镇。

四、其他

1.中标供应商对本项目所涉及的图纸资料、业务数据、往来文件等资料有保密义务和责任，否则应承担相应的法律责任。

2.付款方式：按其合同约定支付。

3.人员服务要求：在服务过程中，中标供应商应派出合理人员组成工作小组，在采购人的委托下严格按照国家法律、法规、规章和政策实施相关工作。由于本项目实施难度、投入工作量预计较大，中标供应商必须配备沟通能力强、业务能力强的造价相关工作人员参与，确保工作的质量。项目负责人必须全程参与、跟踪、统筹工作，准确掌握项目进展情况。拟投入本项目人员配备符合本项目实际需求，是本单位的在职人员，配备人员须具备类似项目工作经验。

4.其余未尽事宜根据采购方要求以及项目实际情况完成。

第六章   响应文件格式
中缅（国际）现代农商产业园配套服务设施建设项目

造价咨询服务

 响 应 文 件

   招标编号：YNHYRL2025-05（磋）
供应商（电子公章）：



 

                   
   

供应商法定代表人（电子签章） ：

                    

地址：















    

联系人：














  

联系电话：















日   期：             年    月     日
 资格文件格式

一、具有独立承担民事责任的能力

投标供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级（如有）
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：附法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件的扫描件或复印件。

二、具有良好的商业信誉

具有良好的商业信誉声明

致        （采购人）         ：

我公司在“①、供应商应在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入重大税收违法失信主体。②、供应商应在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。③、供应商应在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人。（以上网站查询结果我公司同意均与采购人或采购代理机构在开标时查询结果为准）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

三、健全的财务会计制度

提供2023年经社会审计机构审计的财务审计报告或银行资信证明，（成立不满1年的，提供自成立至今的企业财务报表）
四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书

（自行承诺，内容自拟）
五、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供：①.提供2024年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供；②.提供2024年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，供应商成立至今不足1个月的无需提供。

六、无重大违法记录声明

三年内在经营活动中没有重大违法记录声明

致        （采购人）         ：

供应商自行承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明

（内容自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

七、法律、行政法规规定的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行承诺，内容自拟）
八、本项目的特定资格要求

    拟派往本项目的项目负责人须具备土木建筑工程专业中华人民共和国一级造价工程师注册证书或土建工程专业造价工程师注册证书（注册单位须为供应商单位名称，并在有效期内，注册证书若未载明有效期，须附相关网站查询截图等证明材料），且是本单位的在职人员，需提供2024年1月至今任意1个月社保证明材料。
（附项目负责人身份证、土木建筑工程专业中华人民共和国一级造价工程师注册证书或土建工程专业造价工程师注册证书、2024年1月至今任意1个月社保证明材料的复印件或扫描件或打印件）
第二部分  商务报价文件格式

初次报价一览表
项目名称：
招标编号：                                   

	投标报价（下浮率）
	大写： 下浮              

小写： 下浮    % 

（合同暂估价：        元）       

	项目负责人   
	

	服务期限      
	

	服务标准
	

	磋商保证金
	

	备 注
	


注：1.投标报价填报下浮率，下浮率不得低于30%（下浮≥30%）；
2.投标报价包含供应商须知前附表3.2.3和3.2.4条所含内容，合同暂估价仅作为支付进度款的依据，最终服务费=标准收费计算出的服务费×（1-丨投标所报下浮率丨）。

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

二、投标函

致：（采购人）

根据贵方组织的      （项目名称）      的竞争性磋商文件（招标编号         ），经详细研究决定参加该招标项目的投标，并提交相应响应文件。

据此函，我方愿意缴纳磋商保证金人民币  （小写： ）（大写： ）  元，作为本次投标的保证，并承诺如下：

1.按竞争性磋商文件的要求，我方愿意按竞争性磋商文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次招标项目的投标（详见“初次报价一览表”）。

2.投标有效期为自提交响应文件截止之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的磋商保证金可不予退还。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件或复印件（扫描件）均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8.一旦我方中标，我们将根据竞争性磋商文件及其有效补充文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务。 

供应商全称（加盖电子公章）：                                

单位地址：                          

邮政编码：                          

电    话：                           

传    真：                       

日    期：                     

               三、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

供应商名称：                                                        
地址：​​                                                              
姓名：             性别：       年龄：        职务：                
系                              （供应商）的法定代表人。

特此证明

供应商全称（加盖电子公章）：   

                                   日      期：         年   月   日

注：附法定代表人身份证（正、反面）扫描件。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (供应商名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加（项目名称）（招标编号）的投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人：   （签字）       性别：               年龄：          

部  门：                  职务：           

授权有效期：自授权之日起至投标有效期结束
代理人无转委权，特此委托。

供应商全称（加盖电子公章）：                        

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章）：          

日   期：        年    月    日

附：授权委托人身份证（正、反面）扫描件
注：如供应商由法定代表人签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

四、磋商保证金交纳凭证
致：（采购人） 

    （供应商全称) 参加贵方组织的 （项目名称）（招标编号） 的招标活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过          形式交纳人民币 （大写： ）（小写： ） 的磋商保证金。

供应商名称：                              
供应商开户银行：                          
供应商银行帐号：                          

供应商全称（加盖电子公章）：                            

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）：          

日   期：        年    月    日

附：保证金缴纳凭证扫描件。

注：若保证金选择银行转账的需提供以上格式并附保证金交纳凭证；若选择银行保函或保证保险的，则只需提供保函单或保险单扫描件即可。

五、投标承诺书
致：   （采购人名称）  
我方认真阅读了       （项目名称）        的竞争性磋商文件，我方知道在采购活动中必须按照法律法规和竞争性磋商文件的规定参与投标，如违反将会导致投标响应文件无效、保证金不能退还和其他违法后果。在此，我方郑重承诺，我方遵守政府采购法律法规的规定，愿意接受竞争性磋商文件的所有条款规定参与上述项目的投标，不围标，不串通投标，提供的所有投标资料真实有效，采购人有权对提供的投标资料进行查询，一旦查出有弄虚作假或故意隐瞒行为，将取消投标资格，已经中标的中标无效，并承担一切法律责任和经济损失。

     特此承诺！

供应商全称（加盖电子公章）：                            

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）：          

日   期：        年    月    日

六、政府采购优惠政策及其他资料

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章或电子公章）：                   
日期：       年     月     日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：非小微企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章或电子公章）：
日  期：       年   月   日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（三）监狱企业证明材料（若有）

附监狱企业证明材料扫描件
（四）供应商认为需要提交的其他资料
第三部分  技术文件格式

一、工程造价咨询技术服务方案

（按照评分办法要求作出相应说明，格式自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

二、咨询服务质量承诺及保证措施
（按照评分办法要求作出相应说明，格式自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

三、工作期限承诺及保证措施
（按照评分办法要求作出相应说明，格式自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

四、保密措施及承诺
（按照评分办法要求作出相应说明，格式自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

五、拟参加本项目的人员情况

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	


供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

六、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	拟任职务
	

	专业技术职称
	
	职称评定机构
	

	执业资格
	
	注册单位名称
	

	从事专业年限
	年

	自
	至
	业绩
	有何奖惩

	年  月
	年  月
	
	

	年  月
	年  月
	
	

	年  月
	年  月
	
	

	年  月
	年  月
	
	


注： 按评标办法提供。

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

七、主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	拟任职务
	

	专业技术职称
	
	职称评定机构
	

	执业资格
	
	注册单位名称
	

	从事专业年限
	年

	自
	至
	业绩
	有何奖惩

	年  月
	年  月
	
	

	年  月
	年  月
	
	

	年  月
	年  月
	
	


注：1、拟投入本项目的主要人员应填写此表，每人一张；

2、主要人员的的身份证、注册造价工程师或一级注册造价工程师证书（若有）、资格证书的复印件应附在表后。

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

八、对本项目造价咨询重点、难点及关键性技术问题的对策措施

（按照评分办法要求作出相应说明，格式自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

九、工程造价咨询服务承诺

（按照评分办法要求作出相应说明，格式自拟）

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代理人（加盖电子签章或签字）             

日   期：        年    月    日

十、竞争性磋商文件要求或供应商认为必要的资料

第 1 页 共 88 页

