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[bookmark: _Toc45542390][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc393784369]第一章 公开招标公告
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]项目概况
昆明经济技术开发区规划建设局昆明经开区建成市政道路照明设施修复改造项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026-03-26 10：00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号： 
项目名称：昆明经济技术开发区规划建设局昆明经开区建成市政道路照明设施修复改造项目
预算金额（万元）：1300万元。
最高限价（万元）：1300万元。
采购需求：对经开区部分道路照明设施进行维修和改造，提升区域道路夜间照明水平，为群众提供安全、高效、快捷的出行提供便利，提升群众幸福指数。
质量要求：符合国家、地方、行业现行的相关质量验收标准及规范，且一次性验收合格；
合同履行期限：实施周期90日历天，供应商应提供一揽子维修改造方案（含安全生产）并实施完成，确保满足城市照明相关规定并最终完成移交工作。
本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Hlk78290802]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
昆明经济技术开发区规划建设局昆明经开区建成市政道路照明设施修复改造项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%；
3. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]本项目的特定资格要求：
3.1须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包一级资质，且资质证书在有效期内。
3.2须具备有效的安全生产许可证。
3.3项目负责人须为市政公用工程或机电工程专业二级（及以上）注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证）。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
3.5本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
3.6供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
3.7本项目（否）接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2026-03-04 至2026-03-12，每天上午06:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-03-26 10:00（北京时间）
地点：云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司办公楼1楼政采评第2标厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
保证金缴纳金额：100000.00(元) 
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式。
保证金缴纳截止时间：2026-03-26 10:00（北京时间）
其他：
1.本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：昆明经济技术开发区规划建设局
地址：昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道16号
联系方式：0871-68162959
2.采购代理机构信息
名 称：云南招标股份有限公司
地址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65317477
3.项目联系方式
项目联系人：杨晴、刘翔
电话：13668754194、0871-65317477
[bookmark: _Toc14447]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc6282]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人 
	昆明经济技术开发区规划建设局

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：昆明经济技术开发区规划建设局昆明经开区建成市政道路照明设施修复改造项目
招标编号：N53A01126001008

	3.1
	招标范围
	技术规格详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	服务期限及服务地点
	服务期限：实施周期90日历天，供应商应提供一揽子维修改造方案（含安全生产）并实施完成，确保满足城市照明相关规定并最终完成移交工作。
服务地点：昆明经济技术开发区。

	4.1.4
	依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的时间范围
	见第六章“资格评审标准”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	★4.4
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	1、本次采购不进行总价报价，本项目采购预算及最高限价见“第一章 招标公告”，最终以采购人委托的第三方造价咨询服务单位依据现行计价依据和标准编制的预算×(1-报价下浮率)作为结算金额为准，最终结算金额不超过最高限价。
[bookmark: _GoBack]2、供应商需以整体“报价下浮率”进行报价（报价下浮率按实际下浮比例填报，例如：项目发包价格视为基础费率为100%，实际结算按90%收费，报价下浮率即为10%，投标报价收费比例即为90%）。下浮率如有小数点仅保留小数点后1位。

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
二、保证金金额：¥100000.00元；
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。
三、投标保证金办理程序
1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）
投标保证金缴纳至如下账户：
开户名称：云南招标股份有限公司
开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；
开户账号：010000067503；
2.保证保险：
（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。
（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。
（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。
3.银行保函：
（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。
（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。
四、投标保证退还方式：
1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；
2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；
3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法，见第七章“评标方法”

	31.1
	履约担保
	本项目不要求提交履约保证金。

	34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	招标代理服务费发票开具说明：
需要开具全信息数电发票的投标人，需要提供在税务机关登记的公司名称、统一社会信用代码、开户行全称、开户行账号、地址、联系电话及收票人邮箱号到云南招标股份有限公司财务部现场办理数电发票开具手续，或将以上开票信息发送邮件到项目负责人邮箱，由项目负责人代为开具。邮箱地址：280382903@qq.com。

	3）
	本项目适用本国产品标准。

	4）
	本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中的“其他未列明行业”。


[bookmark: _Toc9126]
一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人自筹资金，用于采购“项目需求”所列服务。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目服务期限、服务地点：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料（扫描件加盖电子公章）：
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
[bookmark: _Hlk147844789]4.1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料（扫描件加盖电子公章），可提供以下1）、2）、3）三者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下2）、3）二者之一。
1））2022年-2024年（或2023年-2025年）任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注（扫描件加盖电子公章）；
2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。
4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；
4.1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 “投标人须知前附表”规定时间范围内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足1个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4.1.5投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。
4.3本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.3.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.3.2信用信息查询的截止时点：评标前。
4.3.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.3.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.4“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。
7.质疑
[bookmark: _Toc321836357]7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑时效期间的起算日期为收到采购文件之日，即：供应商在“政采云电子交易平台”申请获取采购文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。
联系部门：招标十一部
联系电话：0871-65317477
通讯地址：云南省昆明市人民西路328号
7.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
（1）质疑主体不满足规定的；
（2）供应商自身合法权益未受到损害的；
（3）供应商超过法定质疑期提出质疑的；
（4）质疑函未按要求签署或盖章的；
（5）其它不符合受理条件情形的。
7.6采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.投诉
8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
[bookmark: _Toc6971]二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求
第六章  资格评审标准
第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
[bookmark: _Toc22578]三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。
14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”。
15.2供应商需以整体“报价下浮率”进行报价（报价下浮率按实际下浮比例填报，例如：发包价格视为基础费率为100%，实际结算按90%收费，报价下浮率即为10%，投标报价收费比例即为90%）。
15.3最终合同结算价款由发包人委托的第三方造价咨询服务单位依据现行计价依据和标准，根据最终完成工作量编制的预算的基础上下浮       %（中标费率）的形式进行计取，（即：结算价＝经审核的最终工程量预算价×（1—中标的下浮幅度值）
15.4投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的竞争性报价。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
16. 投标货币
16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金及利息（如有）将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。

[bookmark: _Toc10972]四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。
22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。
23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。
23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。
[bookmark: _Toc30751]五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：
（1） 采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在平台规定的解密时间内完成对电子投标文件在线解密。
（2） 发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密且未在平台规定的解密时间内完成解密的，视为撤回投标文件。
如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅完成签字确认的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
24.4开标工作人员将做开标记录。
24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
25.2招标文件“第六章 资格评审标准”中的评审内容及标准均为招标文件的实质性要求。除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。
26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
[bookmark: _Toc191374422]26.2评标原则及方法
    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法正常操作电子交易平台的情况。
27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc23235]六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
29.2中标通知书是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的履约担保的金额及形式向采购人提交履约担保；联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
32.3履约保证金按合同约定退还。
[bookmark: _Toc17662]七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构以预算金额按《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协【2023】51号规定计取。
32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。
34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。


[bookmark: _Toc15240][bookmark: _Toc213141090]第三章 合同书样式及主要条款

（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
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	序号
	内      容

	1
	服务期限：实施周期90日历天，供应商应提供一揽子维修改造方案（含安全生产）并实施完成，确保满足城市照明相关规定并最终完成移交工作。
质保期：12个月。
服务地点：昆明经济技术开发区。

	2
	定价方式：固定费率。

	3
	支付比例：1、合同签订后支付项目预算金额20%的预付款。
2、 进度款：进度款终验完成后一次性。进度款=最终合同结算价款*97%-预付款。
最终合同结算价款由发包人委托的第三方造价咨询服务单位依据现行计价依据和标准，根据最终完成工作量编制的预算的基础上下浮       %（中标费率）的形式进行计取，（即：结算价＝经审核的最终工程量预算价×（1—中标的下浮幅度值）。
3、 尾款：最终合同结算价款*3%，验收完成1年后支付。
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合同书样式
（此合同仅供参考，但最终签订合同不得变更采购内容、合同价款等实质性条款）

昆明经济技术开发区规划建设局昆明经开区建成市政道路照明设施修复改造项目合同










甲方：昆明经济技术开发区规划建设局
乙方：                 
日期：   年  月  日



合同条款

甲方：昆明经济技术开发区规划建设局
乙方：                                            

甲、乙双方在自愿、平等、互利和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，就昆明经开区建成市政道路照明设施修复改造工作，按照招投标文件签订本合同。 
一、合同期限
实施周期90日历天，供应商应提供一揽子维修改造方案（含安全生产）并实施完成，确保满足城市照明相关规定并最终完成移交工作。质保期12个月。
二、维修改造范围
（一）。
（二）道路照明设施维修改造。
（三）甲方安排乙方的其它工作。
三、维护改造费用
包括但不限于维修过程中所需要的人工费、材料费、机械费、运输费、设备采购费、道路和绿化恢复费、安装费、调试费、管理费、措施费、利润、增值税等以及维修过程中的所有零星材料。
报价下浮率：    。
1. 维护改造工作内容
（1）维护改造。负责对甲方交付维修改造范围内的所有照明设施的正常的维修改造（包括但不限于更换或维修损坏的器件及设施设备）；如遇无法维修须更换新设备情况，须提前与告知甲方，经甲方确认。
（2）防盗巡查及处理。负责对甲方交付维修改造范围内所有照明设施的防盗巡查，发生被盗问题乙方应及时报案，并及时修复；
（3）应急抢修。负责对甲方交付维修改造范围内所有照明设施和特殊情况下甲方安排乙方的应急抢修工作（含委托范围外的应急抢修）;
（4）工作台帐。负责对甲方交付维修改造范围内所有照明设施维修改造更换工作台帐的编制上报工作；
（5）灯容灯貌。负责保持甲方交付维修改造范围内所有照明设施的清洁和加固；
（6）安全施工。乙方负责自身员工的安全培训，保证用电安全、作业安全和设施安全等；
（7）文明施工。按照文明施工的要求开展施工，并按照相关要求做好交通疏导等安全措施；设施维修后，对路面、绿化等周围市容环境做好的恢复。
（8）电费代缴。乙方按照甲方提供的箱变户号，做好甲方要求的代缴电费工作，乙方代缴电费后提供相应供电局票据及材料，甲方据实结算并支付该款项。
（9）其他维修。负责甲方安排乙方的维修工作。
1. 双方的职责和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方有权审定乙方拟订的服务管理工作制度、具体维护改造实施方案、安全管理计划等。
2.甲方有权监督乙方的维修改造服务工作，如施工作业、安全管理、值班情况、台帐管理等。
3.甲方有权对乙方的维修改造服务人员持证情况进行检查。
4.当乙方无故停止维修改造服务工作，甲方有权按损失程度扣减维修改造费。若无故停工累计达15天或严重违约，甲方有权单方面终止合同；
5.如因甲方上级对维修改造工作做出重大调整，甲方要求乙方退出。甲方提前一个月书面告知乙方，甲方负责支付维修改造服务截止日实际费用，乙方无条件退出维修改造服务工作，乙方不得提出异议。
6.甲方需协助乙方做好与维修改造区域内相关单位的协调工作。
7.甲方有权要求乙方协同核查管理范围及实际管理设施质量。
8.甲方有权委托第三方检测代表甲方对乙方服务工作进行检测。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方必须接受甲方和甲方委托的第三方考核服务单位的检测。
2.乙方负责确保质量达标，不得转包或者分包，若有违反甲方有权单方面终止合同，且乙方应向甲方支付年度项目预算金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应向甲方承担赔偿责任。
3.乙方服务期间遵守《劳动法》及相关法律、法规，按时支付员工工资，所聘用的工作人员所发生的社保、医保及工伤等一切费用及责任均由乙方承担。
4.乙方承担维修改造期间的安全责任，严格执行安全操作规程，加强安全防护，落实安全生产措施，且按国家安全规范要求，在进行维护及安装作业时必须认真负责，并注意安全操作，严禁“三违”现象发生。
5.乙方在维修改造过程中除维护自身高空作业安全外，应对管护范围内电器、电缆、灯具等带电设施加强管理与运行安全检查，如在服务期内因管理不善产生的一切安全责任和损失（包括甲乙双方的人员或财物受损及第三方人员或财物受损）均由乙方承担。
6.乙方工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方的管理制度和乙方工作人员的工作守则，且甲方有权要求乙方调换不合格的人员，乙方不得拒绝。工作人员应持证上岗，维护人员必须持有电工证且不得少于6名，以上人员应相对固定，无证操作被查到，乙方应责令其停止作业。
7.乙方的维护人员须加强业务知识学习，自觉学习安全法规，强化技术训练，不断增强安全防患意识和技术水平。
8.乙方严格按电力安全操作规程规范，操作人员在操作时必须穿反光服和绝缘鞋、戴安全帽等；上杆操作人员必须关闭手机，系好安全带，并佩带有身份证明证件或穿印制有“度假区景观照明维护”标志的服装，以便识别；作业维修场地应规范且应设置安全防护警示标志，并有专人看管；设置漏电安全保护设施，若违反操作规程，乙方应承担全部安全和经济责任。
9.乙方安排专人（需佩带工作证、穿工作服、佩戴安全带）日夜巡查景观照明设施运行情况，在维修改造期间要确保照明设施完好、整洁、景观效果良好，保证灯具固定牢固，无灯具器材脱落，线路短、断路或漏电现象。遇突发事件，如撞灯、灯杆倾斜或损坏及灯罩、灯具掉落等事项，应立即采取措施进行修复。若灯具器材脱落，断路或漏电造成安全事故，一切法律责任由乙方自行承担。
10.遇自然灾害（如暴雨等）、重大节日、重大庆典活动时，乙方需安排值班人员对照明设施进行巡查保亮工作，采取相应措施，相应增加人员上路巡查，服从甲方调度。
11.乙方进行维修改造的施工现场应保持现场卫生环境，不影响交通，同时上杆操作应注意作业场地安全，不乱扔安装器材与废料，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯，若有违反，乙方除接受处罚外还必须承担由此造成的全部责任。
12.乙方更换照明设施、照明设备、电缆管线必须是全新的、符合招标文件规定要求、三证齐全的，采用国内名牌产品，严禁使用假冒伪劣产品。若违反本规定，一经发现，一律返工。
13.乙方安排专人日夜巡查管理，遇到片区路段夜间灭灯或白天亮灯等控制失灵情况，接到通知或发现故障后30分钟内到现场修复；发现灯杆张贴、悬挂广告牌或其它构物件（甲方同意除外）应及时拆除；发现偷电应及时制止，并报警。
14.亮灯率、灯具清洁度必须按甲方的要求达标。
15.乙方维修改造期间出现的投诉案件，乙方应按照甲方要求及时反馈，并保证100%的结案率，在规定时限内处理完毕，并将处理情况以书面报甲方。 
16.乙方负责建立健全照明设施维修改造的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性，定期报送甲方。
17.乙方自觉接受甲方及有关部门的监督管理，每逢法定节假日以及重大活动时，乙方服从甲方安排的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。 
18.乙方保质保量完成维修改造服务后，提交相应资料申请甲方支付维修改造服务费用。
19.乙方需安排车辆、机械等设备及人员参与甲方的检查考核工作，并保障巡查安全。
20.乙方应做好照明设施特别是电缆、控制柜等防盗工作。出现偷盗情况的，乙方应以报警回执单作为依据，并由乙方承担恢复责任，且乙方应保证在24个小时内恢复正常使用。
21.维修过程中需要开挖道路或者是绿化带，由乙方自己负责，不再单独计算此部分费用。
22.乙方工作人员在服务过程中发生的人身、财产损害，由乙方自行承担用工责任，与甲方无关。因乙方原因致使双方或第三方人身损害或财产损失的，乙方应承担全部责任。 由此导致甲方损失的，乙方应予赔偿，该损失包括但不限于：赔偿金、违约金、诉讼费、保全费、律师费等所有费用。
1. 维修改造费用支付方式
（1） 支付标准
1、合同签订后支付项目预算金额20%的预付款。
2、最终合同结算价款在发包人委托的第三方造价咨询服务单位依据现行计价依据和标准，根据最终完成工作量编制的预算的基础上下浮       %（中标费率）的形式进行计取，（即：结算价＝经审核的最终工程量预算价×（1—中标的下浮幅度值）。
（二）乙方应遵照甲方财务制度及流程办理维修改造费手续。付款前由乙方开具等额税率为【】%的增值税【】发票。若因乙方开具的发票不符合法律法规及甲方要求，甲方有权顺延付款，乙方负有重新开具合法合规符合甲方要求的发票，在这过程中产生的损失由乙方自行承担。
1. 违约责任
（一）乙方须严把材料质量关，更换电器元件、线材等器材必须达到原设计标准，有“CCC”认证和国家质量合格证书，严禁使用假冒伪劣产品。一经发现，已实施的工程一律返工，乙方承担所有费用。同时，造成严重后果的，乙方应承担全部安全和经济责任。情况严重的甲方有权启动清退机制，并记录在案。
（二） 乙方须在规定的响应时间内及时整改问题，修复设施，对同一位置或同一问题规定时间未修复的，第三方考核服务单位下整改通知，三次整改通知未修复的，甲方有权启动清退机制，并记录在案。如造成重大影响的，乙方承担全部安全和经济责任。
（三）安全生产。乙方必须做到安全施工，做好安全生产工作。出现安全事故并造成重大影响，乙方承担全部安全和经济责任。甲方有权启动清退机制，并记录在案。
（四）应急抢修。如遇自然灾害等重大事件，乙方在维修改造工作范围内必须无条件服从甲方所分配的维修任务进行突击维修。不服从的，甲方可以根据需要安排其他施工单位，费用在乙方的费用中扣除。情况严重的甲方有权启动清退机制，并记录在案。
（五）因乙方原因给甲方造成损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失（包括但不限于直接损失、间接损失，以及因此而支出的诉讼费、律师费、差旅费等）。
（六）乙方有以下情形之一，视为违约，甲方有权解除合同，并且乙方应向甲方支付年度项目预算金额20%的违约责任外，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方的损失。
（1）未经甲方同意，乙方将本合同项下的权利和义务部分或全部转让给第三人，或随意变更项目负责人、服务人员的；
（2）乙方所提供的服务质量、服务时间等不符合双方合同约定，经甲方提出整改后仍未达到甲方要求的；
（八）其他违约责任按相关法律法规执行。
（九）甲方有权从应付乙方的合同价款中直接抵扣因乙方违反合同约定给甲方造成损失的赔偿金和应支付的违约金，不足抵扣的，由乙方继续承担偿付责任。
1. 不可抗力
1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，乙方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7天内以书面形式通知甲方，证明不可抗力事件的存在。
2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且不互相索赔。
1. 争议的解决方法
凡与本合同有关的一切争议，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下 第 2 种方式解决：
1.向当地仲裁委员会申请仲裁；
2.向甲方住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。乙方违约的，需要承担甲方为实现自身权利所支出的全部合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、评估鉴定费、保全费、公证费、保全担保费等所有费用。
1. 保密要求
乙方对在履行本合同期间知悉的甲方的秘密，有保密责任，乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。乙方若违反保密要求，甲方除按照有关规定追究乙方（单位或个人）经济上的赔偿责任外，有权提请司法机关追究乙方（单位或个人）的法律责任。
1. 其他
1.甲方有权根据城市发展和景观照明设施管理的需要组织修订《度假区海埂片区景观照明维修改造合同考核办法》。
2.履行该合同过程中甲方发给乙方的各种通知等，均是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，合同与附件之间内容互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的文件为准。
3.双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自甲乙双方签字盖章后生效。合同期满本合同自然终止。
5.组成本合同附件：
（1）《廉政合同》；
（2）招投标文件及相关法律法规。
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：XXXXX
地址：                               地址： 
法定代表人：                         法定代表人：
负责人：                             负责人：
经办人：                             经办人：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
开户银行：                           开户银行： 
账号：                               账号：
[bookmark: _Toc350346464][bookmark: _Toc384760655]签约时间： 年  月   日           签约时间： 年 月   日





廉政合同

甲方：昆明经济技术开发区规划建设局
乙方：      

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反不正当竞争法》《建筑法》和有关法规。确定甲乙双方秉公行事，自愿签订廉政合同。
一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用；不得参加乙方举行的任何庆典活动。
二、甲方人员向乙方索贿，乙方应予拒绝和检举，经乙方检举，被纪检监察、检察机关查实的，依法或按有关规定处理。
三、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。如有违反，对乙方处以年度基准包干合同价3%以下的罚款。
四、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权终止项目施工合同，由此使甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。
五、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。
六、甲乙双方领导干部或法人代表要严格履行《工程廉政合同》，如有违反，对主要领导或法定代表要依法按有关规定进行处理。
七、本廉政合同为昆明经济技术开发区规划建设局城市照明维修改造工程合同附件，与主合同有同等法律效力，甲乙双方签字盖章后生效。
八、本廉政合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人（签章）：               法定代表人（签章）：
负责人：                           负责人：
经办人：                           经办人：

签约时间：                         签约时间：

[bookmark: _Toc31802]第四章  投标文件格式

格式1：
[bookmark: _Toc213141093][bookmark: _Toc5863]开标一览表

项目名称：              标段：            招标编号：                        
	投标人名称
	报价下浮率
	投标报价
收费比例
	服务期限
	质量承诺
	项目经理
	投标保证金形式
	备注

	
	   %
	   %
	
	
	姓名：
注册建造师等级、专业：
注册编号：
	
	


注：供应商需以整体“报价下浮率”进行报价（报价下浮率按实际下浮比例填报，例如：项目发包价格视为基础费率为100%，实际结算按90%收费，报价下浮率即为10%），投标报价收费比例即为90%。下浮率如有小数点仅保留小数点后1位。投标报价收费比例=1-报价下浮率。


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

         
[bookmark: _Toc69287859][bookmark: _Toc26637]
二、资格证明文件

1. 投标人应按所附格式要求填写并提交。
2. 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1：
[bookmark: _Toc14663][bookmark: _Toc213141104]营 业 执 照
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

（以上证照提供扫描件加盖电子公章）



[bookmark: _Toc16135][bookmark: _Toc132199480][bookmark: _Toc120277416][bookmark: _Toc213141105]联合体协议
（如接受联合体投标）
注明联合体牵头人及联合体各方承担的工作和义务，关于联合体的投标需遵循招标文件的有关条款。
本项目不接受联合体投标。


格式2：
[bookmark: _Toc11052]法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。


注:后附法定代表人身份证复印件。


投标人：                      （电子签章）

         年       月        日


格式3：
[bookmark: _Toc29057][bookmark: _Toc213141107]法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签名或签字）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       

          年       月        日

附：委托代理人详细地址：                             
    电话：                             


注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。
2如投标人代表不是法定代表人，应当在《法定代表人授权委托书》后提供以下材料：
①授权代表由投标人缴纳社保的证明材料，其他单位代缴社保的证明材料不予认可（新成立不满两个月的不作要求）。
②授权代表的在职证明。
格式4：
[bookmark: _Toc13669]投标人财务状况报告

投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）、3）三者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下2）、3）二者之一。
1）2022年-2024年（或2023年-2025年）任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注（扫描件加盖电子公章）；
2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。
格式5：
[bookmark: _Toc16254]投标人依法缴纳税收的证明材料

格式6：
[bookmark: _Toc4247]投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

格式7：
[bookmark: _Toc15636]投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明


格式8：
[bookmark: _Toc20085]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


（投标自行承诺及说明，内容自拟）







注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式9：
资质证明

1、 须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包一级资质，且资质证书在有效期内。
2、 具备有效的安全生产许可证。
以上提供相关证明材料。


格式9：

拟派项目人员资质证明材料

项目负责人须为市政公用工程专业或机电工程专业二级（及以上）注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证）



注：关于注册建造师的证书规定
若供应商拟派的注册建造师为一级注册建造师，证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件的有关规定：
（1）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。
（2）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（3）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。

格式10：
[bookmark: _Toc119918839][bookmark: _Toc13112]投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
招标文件
[bookmark: _Hlk88502301][bookmark: _Toc327190555]
格式11：
[bookmark: _Toc25067][bookmark: _Toc113451594][bookmark: _Toc116304966][bookmark: _Toc113362417]无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟）。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日
格式12：
[bookmark: _Toc120277426]投标保证金交纳凭证

格式13：
[bookmark: _Toc1996][bookmark: _Toc120277427]招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动

（自行承诺或说明，格式自拟）
[bookmark: _Toc25970]
三、商务部分
格式1：
[bookmark: _Toc28436]投 标 函
致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、投标报价        。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

（项目名称）                                                                           招标编号： 

格式2：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；承建（承接）企业为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）； 
2.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；承建（承接）企业为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
     日 期
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1.投标人须如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“采购标的物清单”逐项相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人电子公章。
5.本项目属于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中的“其他未列明行业”。


附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式3：
残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           单位名称（盖章）：
                                  日  期：




注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件
2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式4：
监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。





注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件


格式5：
格式5-1：
货物明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	制造商
	产地或制造商国别
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据第五章“本服务项目涉及货物”进行填报。


格式5-2：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 
日期：            年     月     日 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。
9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
10. 若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。
格式5-3：

本国产品支持政策价格评审优惠声明函
（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）
本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日


以下内容仅为示例，各投标人编制投标文件时，请按投标项目实际情况，按上表格式填写。
示例1：投标人A参加某货物采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含n（n＞1）种货物，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为82%。则本表应当填写为：
本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	**采购项目
	82%


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即:X*20%万元。

格式6：
[bookmark: _Toc31009][bookmark: _Toc213141100]商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：本项目中要求的服务期限、服务地点、质保期、定价方式、付款方式等。

项目名称：                          招标编号：                       
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

[bookmark: _Toc213141101]
格式7：
[bookmark: _Toc31245]服务承诺书

(由投标人按《项目需求》服务及要求自行分别填写)















[bookmark: _Toc128653020][bookmark: _Toc7744][bookmark: _Toc135996713][bookmark: _Toc128652963]
格式8：
[bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc128653021]业绩列表及相对应的业绩证明材料
项目名称：                     招标编号：                     
	序号
	项目名称
	采购人或业主
	服务期限
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同扫描件。无证明材料或证明材料不明确的，不予认可。



格式9：
[bookmark: _Toc25694]投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	





格式10：
[bookmark: _Toc6332]构成投标文件商务部分的其他资料


投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

[bookmark: _Toc7232]
四、技术部分
格式1：
[bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc213141099]技术规格偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第五章《项目需求》中要求的服务要求。

项目名称：                        招标编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
2、上表“序号”一列，应对应在第五章《项目需求》服务要求中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章《项目需求》中的服务要求，逐条作出全面、真实的反映。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

格式2：项目管理机构配置

项目管理机构
（1）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：相关资质证书（如有）等证明材料附后。





格式3：
[bookmark: _Toc10019]技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：
（1）总体服务技术方案大纲
（2）应急响应措施
（3）质量管理体系与措施
（4）售后服务方案内容
（5）安全管理体系与措施
（6）项目管理机构配置

格式4：
[bookmark: _Toc20901]构成投标文件技术部分的其他资料


投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。
 
[bookmark: _Toc27938][bookmark: _Hlk36142337]
第五章  项目需求
[bookmark: _Toc20365][bookmark: _Toc21642]
一、本服务项目涉及货物：
	序号
	货物名称
	备注

	1
	变压器
	

	2
	路灯光源
	

	3
	电线
	

	4
	电缆
	




二、服务要求

1、服务内容
(1) 维护改造。负责对甲方交付维修改造范围内的所有照明设施的正常的维修改造（包括但不限于更换或维修损坏的器件及设施设备）；确保片区内照明设施正常使用，项目按质按量移交。
(2) 如遇无法维修须更换新设备情况，须提前与告知甲方，经甲方确认。
(3) 防盗巡查及处理。负责对甲方交付维修改造范围内所有照明设施的防盗巡查，发生被盗问题乙方应及时报案，并及时修复；
(4) 应急抢修。负责对甲方交付维修改造范围内所有照明设施和特殊情况下甲方安排乙方的应急抢修工作（含委托范围外的应急抢修）;
(5) 工作台帐。负责对甲方交付维修改造范围内所有照明设施维修改造更换工作台帐的编制上报工作；
(6) 灯容灯貌。负责保持甲方交付维修改造范围内所有照明设施的清洁和加固；
(7) 安全施工。乙方负责自身员工的安全培训，保证用电安全、作业安全和设施安全等；
(8) 文明施工。按照文明施工的要求开展施工，并按照相关要求做好交通疏导等安全措施；设施维修后，对路面、绿化等周围市容环境做好的恢复。
(9) 电费代缴。乙方按照甲方提供的箱变户号，做好甲方要求的代缴电费工作，乙方代缴电费后提供相应供电局票据及材料，甲方据实结算并支付该款项。
(10) 其他维修。负责甲方安排乙方的维修工作。


2、安全要求
(1) 乙方承担维修改造期间的安全责任，严格执行安全操作规程，加强安全防护，落实安全生产措施，且按国家安全规范要求，在进行维护及安装作业时必须认真负责，并注意安全操作，严禁“三违”现象发生。
(2) 乙方在维修改造过程中除维护自身高空作业安全外，应对管护范围内电器、电缆、灯具等带电设施加强管理与运行安全检查，如在服务期内因管理不善产生的一切安全责任和损失（包括甲乙双方的人员或财物受损及第三方人员或财物受损）均由乙方承担。
(3) 乙方工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方的管理制度和乙方工作人员的工作守则，且甲方有权要求乙方调换不合格的人员，乙方不得拒绝。工作人员应持证上岗，维护人员必须持有电工证且不得少于6名，以上人员应相对固定，无证操作被查到，乙方应责令其停止作业。
(4) 乙方的维护人员须加强业务知识学习，自觉学习安全法规，强化技术训练，不断增强安全防患意识和技术水平。
(5) 乙方严格按电力安全操作规程规范，操作人员在操作时必须穿反光服和绝缘鞋、戴安全帽等；上杆操作人员必须关闭手机，系好安全带，并佩带有身份证明证件或穿印制有“度假区景观照明维护”标志的服装，以便识别；作业维修场地应规范且应设置安全防护警示标志，并有专人看管；设置漏电安全保护设施，若违反操作规程，乙方应承担全部安全和经济责任。
(6) 乙方安排专人（需佩带工作证、穿工作服、佩戴安全带）日夜巡查景观照明设施运行情况，在维修改造期间要确保照明设施完好、整洁、景观效果良好，保证灯具固定牢固，无灯具器材脱落，线路短、断路或漏电现象。遇突发事件，如撞灯、灯杆倾斜或损坏及灯罩、灯具掉落等事项，应立即采取措施进行修复。若灯具器材脱落，断路或漏电造成安全事故，一切法律责任由乙方自行承担。



[bookmark: _Toc4881]第六章 资格评审标准
投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。
	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须具备独立承担民事责任的能力的证明材料（扫描件加盖电子公章）

	1.2
	投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）、3）三者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下2）、3）二者之一。
1）2022年-2024年（或2023年-2025年）任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注（扫描件加盖电子公章）；
2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

	1.4
	1）投标人是企业的，提供 2025年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供2025年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供2025年1月至投标截止日期前任意1个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足1个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	2.1
	1、 须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包一级资质，且资质证书在有效期内。
2、 须具备有效的安全生产许可证。
3、 项目负责人须为市政公用工程专业或机电工程专业二级（及以上）注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证）。

	2.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” （处罚期限尚未届满的）

	2.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	2.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

	3
	本项目不接受联合体投标

	5
	投标人按招标文件规定提交了投标保证金



[bookmark: _Toc7107]第七章 评标方法（综合评分法）
[bookmark: _Toc402942147][bookmark: _Toc398126394][bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc16168596]评标方法前附表
	[bookmark: _Hlk36142283]条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标人名称
	投标文件签章与政采云平台、营业执照登记（事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证）的名称不一致的

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的内容提供或未按要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	有多个投标报价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	无串通投标情形
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
⑦其他围标串标的情形

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2
其中：
①F1、F2分别为技术部分投标报价2项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素
分值
	技术部分F1：满分90分；
投标报价F2：满分10分；

	3.3
	详细评审标准
	（1）总体服务技术方案大纲
（满分42分）
	总体服务技术方案大纲（满分42分）
投标人根据采购需求及项目地理位置分析，并结合自身实力提供技术方案大纲，内容包含但不仅限于：（1）日常维护；（2）维修改造方案；（3）防盗巡查及处理；（4）工作台帐记录管理；（5）灯容灯貌保障；（6）安全文明施工（含登高作业）；（7）移交承诺及保障措施。
注：以上7项打分点每缺漏一项或者与要求无关扣6分，每1个得分点内容编写有缺陷或不切合项目实际扣3分。

	
	
	（2）应急响应措施（满分10分）
	应急响应措施（满分10分）
供应商针对本项目编制的应急响应措施，内容包括： 1）响应时间、2）人员组织、3）设备机械、4）材料安排
注：以上4项内容每缺漏一项或者与要求无关扣2.5分，扣完为止；每有一项要求的内容有缺陷或不切合项目实际的扣1分。不提供方案或未拟标题的不得分。

	
	
	（3）质量管理体系与措施（满分10分）
	质量管理体系与措施内容评审（满分10分）
供应商针对本项目编制的质量管理体系与措施，内容包括：1）质量控制体系；2）保证体系；3）管理措施；4）质量违约承诺书（函）；
注：以上4项内容每缺漏一项或者与要求无关扣2.5分，扣完为止；每有一项要求的内容有缺陷或不切合项目实际的扣1分。不提供方案或未拟标题的不得分。

	
	
	（4）售后服务方案内容评审（满分5分）

	售后服务方案内容评审（满分5分）
供应商针对本项目编制的售后服务方案，内容包括：1）售后服务响应时间及质保期承诺；2）售后服务保障措施及违约惩罚措施
注：以上2项内容每缺漏一项或者与要求无关扣2.5分，扣完为止；每有一项要求的方案内容有缺陷或不切合项目实际的扣1分。不提供方案或未拟标题的不得分。

	
	
	（5）安全管理体系与措施
（满分10分）
	安全管理体系与措施内容评审（10分）
供应商针对本项目编制的安全管理体系与措施，内容包括：1）安全管理制度；2）安全生产教育培训制度；3）人员安全防护用品的佩戴及项目现场安全警示标志；4）突发安全事故的应急预案；5）安全检查及隐患整改方案。
注：以上5项内容每缺漏一项或者与要求无关扣2分，扣完为止；每有一项要求的内容有缺陷或不切合项目实际的扣0.5分。不提供方案或未拟标题的不得分。

	
	
	（6） 项目管理机构配置评审
（满分5分）
	项目管理机构配置评审（满分5分）
①对岗位划分及岗位职责进行了说明（主要岗位包括：项目负责人、技术负责人、安全负责人、财务负责人、巡查负责人），得2分，否则不得分。
②供应商的项目组织机构配置中，每1人具备初级职称及以上职称的得1分（1人最多得1分，不重复加分），此部分最多得3分。
注：须提供其他人员的劳动合同（或社保证明）及职称证书（若有）、执业资格证书（若有）。未提供或模糊不清或无法辨别不得分。

	
	
	（7）业绩评分
（满分8分）
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]业绩评分（满分8分）
投标人自2020年1月1日至今（以合同签订日期为准）有道路照明设施维修改造或安装类业绩，每提供1个业绩得2分，最多得8分。
注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同扫描件。无证明材料或证明材料不能明确的不予认可。

	
	
	投标报价收费比例评审F3
（满分10分）
	
投标报价计算公式= ×10
即：F3=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价收费比例；
B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。
注：
1.在计算投标报价得分时，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。
2.对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。
3.当涉及以上政府采购政策叠加适用的，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。


注：
（1）缺陷或针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符；
（2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应；
（3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。

1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按总体服务方案得分高优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：
2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展 政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。
2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策
2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
2.4节能、环境标志产品扶持政策
2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。
★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
2.5 本国产品支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号），供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。
2.5.1本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自该通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2.5.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.5.3 对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
2.5.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。
3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 
（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
★3.1.4 异常低价审查
在评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
★评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审
[bookmark: _Toc321836408]3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。
3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3 价格部分（F3）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F1）和商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc321836413]4.评标结果
4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。
4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。
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