合同编号：

西安市第一医院工程类合同

甲    方：西安市第一医院

乙    方：

202  年  月

中国    西安

甲方：西安市第一医院

地址：西安市碑林区粉30号

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

依照《中华人民共和国民法典》、本项目采购文件、响应文件及有关法律法规等的规定，结合建筑装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就甲方的装饰装修工程(以下简称工程) 的有关事宜，达成如下协议：

第一条  工程概况及承包方式

- 1.工程名称：

- 2.工程地点：西安市第一医院粉巷院区

- 3.工程承包方式：包工包料

第二条  工程装修内容

见工程量清单

第三条  工程造价

工程造价以甲方的工程量清单及乙方现场踏勘内容为依据。

工程造价暂定为(人民币大写)：        ，小写 (¥       ) 元，工程量以工程竣工后经甲乙双方共同确认的实际工程量为准，最终结算价格以甲方委托第三方审计机构进行结算审计后的金额为准。

第四条  工程期限

工程合同签订日起120日完工。

第五条  质量要求

满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的要求，质量验收合格。

第六条  验收及付款

1.验收方案：

1.验收内容：本项目所含所有工程量。

2.责任主体：严格监督各方责任主体按照《中华人民共和国工程质量管理条例》中的质量责任和义务履行其职责。

3.验收方法：依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、招标文件、响应文件及施工合同,对报送的竣工资料审查合格后,组织施工、及医院相关部门等进行竣工验收。

4.验收程序：工程项目完成后,施工单位先自行验收，验收合格后向总务科申请验收。总务科收到竣工验收申请报告后,依据有关标准对报送的竣工资料审查合格后,组织施工及医院相关部门等进行竣工初步验收。对存在的问题和工程中的质量缺陷进行检查、记录, 并限期整改；对验收合格的工程,签署竣工验收材料。工程项目最终经总务科组织的验收小组验收合格后,方可交付使用。

5.技术要求：质量标准符合本项目采购要求、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《综合医院建筑标准》（2018 年正式版）及国家、陕西省、西安市现行工程质量验评标准。

6.参加验收人员：由总务科、使用科室、医院相关科室、施工单位、监理单位、设计单位等相关人员组成验收小组进行验收。

2.付款方式：

- 2.1合同签订后预付合同款的40%。工程验收合格后，提供结算资料送审，审计结果出具后，乙方开具相应金额发票，甲方收到发票后15日内支付剩余价款。

- 2.2每次付款前乙方按照支付额度开具增值税发票。

- 2.3支付方式：甲方应以电子转账方式向乙方提供的以下账户支付合同款。

- 单位名称:

- 开户行名称:

- 账号:

3.履约担保：

- 乙方在合同签订前向甲方提供中标金额3%的保函。有效期自合同签订之日起至工程最终验收合格之日起满2年时止。

第七条  双方责任

- 1.甲方：负责所有施工手续办理，提供整个工程的使用、设计要求，提供现场水、电位置，提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸，对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置负责指明，确保施工场地平整。

- 2.乙方：所有进场材料及工程内容需经甲方同意，向甲方提供工程装饰施工进度表、材料样品以及施工工期表，如期完成合同内容并承担施工过程中的全部用人责任和安全责任等。在施工中给甲方以及其他人员造成的损失，由乙方承担全部责任。

第八条  争议解决方式

- 本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决；协商或调解解决不成时，向甲方所在地人民法院起诉，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条  其它事宜

- 经甲乙双方商定做出如下约定：

- 1.工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；因乙方原因逾期完工，每日应按照合同总额的千分之五向甲方支付违约金，逾期超过 15 日，甲方有权单方面解除合同，合同自甲方发出解除通知之日起解除。

- 2.其它未尽事宜由双方协商解决。

- 3.合同一式玖份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖公章）                 	乙方：（盖公章）

法定代表人（授权人）:            	法定代表人（授权人）:

年    月    日             	     年    月    日